PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| Item | Descripción | Und. | Metrado | P.Unitario (S/.) | Parcial (S/.) | Forma de Pago |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00.00 | PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 1.01.00 | Ing. Especialista en Impacto Ambiental (Jefe del DMAAS) | mes | 8 | 9,000.00 | 72,000.00 | GGV |
| 1.02.00 | Alimentación y alojamiento | dias | 205 | 25.00 | 5,125.00 | GGV |
| 1.03.00 | Movilización y desmovilización | Und. | 5 | 530.00 | 2,650.00 | GGV |
| 2.00.00 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |  |  |  |
| 2.01.00 | Subprograma de manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes |  |  |  |  |  |
| 2.01.01 | Almacenamiento en Instalaciones auxiliares | Glb. | 1 | 2,130.00 | 2,130.00 | GGV |
| 2.01.02 | Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos (acopio en Patio de Maquinarias) | Glb. | 1 | 700.00 | 700.00 | GGV |
| 2.01.03 | Transporte y disposición de Residuos Peligrosos | Glb | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 | GGV |
| 2.01.04 | Transporte y disposición de Residuos No Peligrosos | Glb | 1 | 1,290.40 | 1,290.40 | GGV |
| 2.01.05 | Baños Químicos Portátiles | Glb | 1 | 58,000.00 | 58,000.00 | GGV |
| 2.02.00 | Sub Programa Protección de Recursos Naturales |  |  |  |  |  |
| 2.02.01 | Cercos en área de usos múltiples - Cantera El Mirme | Est. | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | GGF |
| 2.02.02 | Bandeja de contención antiderrames en depósito de combustibles | Est. | 1 | 250.00 | 250.00 | GGF |
| 2.02.03 | Remoción de suelos contaminados | Est. | 1 | 400.00 | 400.00 | GGF |
| 2.03.00 | Subprograma de protección a la población por contaminación ambiental |  |  |  |  |  |
| 2.03.01 | Manejo de Materiales Particulados y Emisiones Gaseosas (1) |  |  |  |  |  |
| 2.03.02 | Mallas Rashel en terrenos de cultivo | Gbl | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | GGV |
| 2.04.00 | Subprograma de capacitación y educación en temas ambientales |  |  |  |  |  |
| 2.04.01 | Educación Ambiental | mes | 4.00 | 702.50 | 2,810.00 | GGV |
| 2.04.02 | Capacitación ambiental | mes | 8.00 | 260.00 | 2,080.00 | GGV |
| 2.05.00 | Subprograma de Salud |  |  |  |  |  |
| 2.05.01 | Exámen Médico | Gbl | 1 | 92,778.00 | 92,778.00 | GGV |
| 2.06.00 | Subprograma de Seguridad Vial y Capacitación (2) |  |  |  |  |  |
| 2.07.00 | Sub Programa de Señalización |  |  |  |  |  |
| 2.07.01 | Señalización Temporal | Und. | 28 | 48.05 | 1,345.43 | GGV |
| 2.07.02 | Señal Informativa Ambiental | m2 | 6.30 | 744.40 | 4,689.72 | CD |
| 2.07.03 | Estructura de Soporte | Und. | 3 | 1,549.43 | 4,648.29 | CD |
| 3.00.00 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS SOCIALES |  |  |  |  |  |
| 3.01.00 | Subprograma de Relaciones Comunitarias | Mes | 8 | 550.00 | 4,400.00 | GGV |
| 3.02.00 | Sub programa de Participación Ciudadana | Mes | 8 | 150.00 | 1,200.00 | GGV |
| 4.00.00 | PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  |  |
| 4.01.00 | Subprograma de Monitoreo Ambiental |  |  |  |  |  |
| 4.01.01 | Monitoreo de Calidad de Aire | pto | 4 | 1,204.00 | 4,816.00 | CD |
| 4.01.02 | Monitoreo de Niveles de Ruido | pto | 4 | 112.00 | 448.00 | CD |
| 4.01.03 | Monitoreo de Calidad del Agua | pto | 16 | 240.80 | 3,852.80 | CD |
| 4.01.04 | Monitoreo de Calidad de Suelos | pto | 16 | 532.00 | 8,512.00 | CD |
| 4.01.05 | Personal, logística (viáticos, motivlización), informes, gastos administrativos, otros. | viaje | 4 | 5,749.60 | 22,998.38 | GGV |
| 4.02.00 | Subprograma de Contingencias |  |  |  |  |  |
| 4.02.01 | Fumigación - (solo Campamento) |  |  |  |  |  |
|  | Implementos de control sanitario (trampas y ahuyentadores de roedores) | Glb | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | GGF |
| 4.02.02 | Prevención y Control de Riesgos Laborales | - |  |  |  |  |
|  | Cartillas, Folletos, señales, planos de Seguridad | Glb | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | GGF |
|  | Ejecución de simulacros | Glb | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | GGF |
| 4.02.03 | Atención de contingencias | - |  |  |  |  |
|  | Equipos de primeros auxilios y de socorro | Glb | 1.00 | 500.00 | 500.00 | GGF |
|  | Equipos para los derrames de sustancias químicas | Glb | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | GGF |
|  | Equipos contra incendios | Glb | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | GGF |
|  | Kit antiderrames de hidrocarburos | Glb | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | GGF |
| 5.00.00 | PROGRAMA DE MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIAL |  |  |  |  |  |
| 5.01.00 | Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local | Mes | 8.00 | 300.00 | 2,400.00 | GGV |
| 5.02.00 | Subprograma de Adquisición de Bienes y Servicios | Mes | 8.00 | 300.00 | 2,400.00 | GGV |
| 5.03.00 | Subprograma de Deudas Locales | Mes | 8.00 | 300.00 | 2,400.00 | GGV |
| 6.00.00 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 6.01.00 | Subprograma de Cierre del Componente Ambiental |  |  |  |  |  |
| 6.01.01 | Retiro y almacenamiento de top soil | m2 | 5,100.00 | 1.97 | 10,047.00 | CD |
| 6.01.02 | Reposición de top soil | m2 | 5,100.00 | 1.52 | 7,752.00 | CD |
| 6.01.03 | Conformación final al DME | m2 | 27,513.52 | 1.52 | 41,820.55 | CD |
| 6.01.04 | Revegetación | ha | 0.38 | 6,896.56 | 2,620.69 | CD |
| 6.01.05 | Disposición y conformación de material excedente | m3 | 34,559.23 | 3.11 | 107,479.21 | CD |
| 6.01.06 | Readecuación ambiental de cantera de rio | m2 | 18,343.37 | 1.40 | 25,680.72 | CD |
| 6.01.07 | Readecuación ambiental de plantas de trituración y concreto, y zona de acopio | m2 | 3,125.00 | 1.64 | 5,125.00 | CD |
| 6.01.08 | Readecuación ambiental del campamento | m2 | 954.82 | 1.25 | 1,193.53 | CD |
| 6.01.09 | Readecuación ambiental del patio de maquinas | m2 | 371.75 | 1.25 | 464.69 | CD |
| 6.01.10 | Readecuación ambiental de zona de acopio temporal de material de corte | m2 | 6,508.77 | 1.25 | 8,135.96 | CD |
| 6.02.00 | Subprograma de Cierre del Componente Social | Glb | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | GGV |
| 6.03.00 | Subprograma de Compensación por uso de Áreas Auxiliares | Glb | 1 | 48,100.00 | 48,100.00 | GGF |
| 6.03.00 | Subprograma de Pago por derecho de extracción de cantera | m3 | 24,357.00 | 3.21 | 78,185.97 | CD |
| Total Plan de Manejo Ambiental |  |  |  |  | 683,529.33 |  |
| (1) La Partida de Control de Emisión de Material Particulado se encuentra considerada dentro del Presupuesto de Obra (Partida MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL) |  |  |  |  |  |  |
| (2) Esta partida es desarrollada como parte del Presupuesto del Componente Ingeniería |  |  |  |  |  |  |
| CD : Costo Directo |  |  |  |  |  |  |
| GGF : Gastos Generales Fijos |  |  |  |  |  |  |
| GGV: Gastos Generales Variables |  |  |  |  |  |  |

| 2.00.00 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01.00 | Subprograma de manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción | Und. | Metrado | P.Unitario (S/.) | P.Total (S/.) |
| 2.01.01 | Almacenamiento en Instalaciones auxiliares |  |  |  | 2,130.00 |
|  | Contenedores de Residuos Sólidos | c/u | 31 | 60.00 | 1,860.00 |
|  | Entablados | c/u | 9 | 30.00 | 270.00 |
| 2.01.02 | Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos (acopio en Patio de Maquinarias) |  |  |  | 700.00 |
|  | Losa de Concreto o geomembrana | Glb. | 1 | 450.00 | 450.00 |
|  | Techado y Cercado | Glb. | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 2.01.03 | Transporte y disposición de Residuos Peligrosos |  |  |  | 3,600.00 |
|  | Transporte Especializado de Residuos Peligrosos (EPS) | Viaje | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|  | Disposición Final de Residuos Peligrosos | TM | 2.40 | 750.00 | 1,800.00 |
| 2.01.04 | Transporte y disposición de Residuos No Peligrosos |  |  |  | 1,290.40 |
|  | Transporte Especializado de Residuos No Peligrosos | Viaje | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
|  | Disposición Final de Residuos No Peligrosos | TM | 4.52 | 20.00 | 90.40 |

| Contenedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área a colocar | Metales | Papeles y cartones | Plásticos | Orgánico | Vidrio | Peligrosos | No Reaprovechables | Total Contenedores | Entablados |
| Patio de Máquinas 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| Patio de máquinas 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| Almacén 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Campamento y almacén | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Planta Chancadora / Planta de concreto |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |

| Tonelajes estimado de residuos sólidos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Residuos identificados | Meses | Ton / mes | Parcial (ton) | Total (Ton) |
| Residuos Peligrosos |  |  |  |  |
| TM estimadas |  |  |  | 2.40 |
| Aceites y lubricantes | 8 | 0.015 | 0.12 |  |
| Residuos de productos químicos | 8 | 0.050 | 0.40 |  |
| Baterías usadas | 8 | 0.005 | 0.04 |  |
| Luminarias usadas | 8 | 0.010 | 0.08 |  |
| Residuos de oficina | 8 | 0.200 | 1.60 |  |
| Suelo contaminado con hidrocarburos | 8 | 0.020 | 0.16 |  |
| Número de viajes, furgón 10 TM |  |  |  | 1.00 |
| Residuos no Peligrosos |  |  |  |  |
| TM estimadas |  |  |  | 4.52 |
| Residuos metálicos de construcción | 16 | 0.050 | 0.80 |  |
| Mezcla de cemento no utilizado | 16 | 0.050 | 0.80 |  |
| Papeles y cartones (empaques y embalajes) | 8 | 0.015 | 0.12 |  |
| Llantas | 8 | 0.050 | 0.40 |  |
| Residuos de Oficina | 8 | 0.025 | 0.20 |  |
| Otros (plásticos, vidrio, etc.) | 8 | 0.050 | 0.40 |  |
| Residuos orgánicos |  |  |  |  |
| Número promedio de personas en campamento durante la obra | 10 |  | 1.80 |  |
| Residuos sólidos generados kg/per/día | 0.75 |  |  |  |
| Total de días de la obra | 240 |  |  |  |
| Peso total en kg | 1800 |  |  |  |

| Ítem | Descripción | Und. | Metrado | Meses | P.Unitario (S/.) | P.Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01.05 | Baños Químicos Portátiles |  |  |  |  | 58,000.00 |
|  | Alquiler y mantenimiento de baños químicos portátiles | c/u | 9 | 8 | 800.00 | 57,600.00 |
|  | Transporte (movilización y desmovilización) | c/u | 1.0 |  | 400.00 | 400.00 |

| Baños químicos portátiles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Patio de Máquinas 1 | Patio de máquinas 2 | Almacén 1 | Campamento y almacén | Oficinas 1 y 2 | Planta de Chancado y concreto | Cantera / DME | Total |
| Baños químicos portátiles | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |

| 2.04.00 | Subprograma de capacitación y educación en temas ambientales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Und. | Cantidad | P Unitario (S/.) | P. Parcial (S/.) |
| 2.04.01 | Educación Ambiental |  |  |  | 702.50 |
|  | Afiches (difusión) | c/u | 10 | 2.00 | 20.00 |
|  | Folletos | c/u | 75 | 4.00 | 300.00 |
|  | Listas de asistencia, lapiceros, otros. | Gbl | 1 | 20.00 | 20.00 |
|  | Equipos de oficina (PC, proyector, ecran, otros) | Gbl | 1 | 50.00 | 50.00 |
|  | Break | Gbl | 1 | 112.50 | 112.50 |
|  | Local | c/u | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 2.04.02 | Capacitación ambiental |  |  |  | 260.00 |
|  | Afiches (difusión) | c/u | 10 | 2.00 | 20.00 |
|  | Folletos | c/u | 40 | 2.50 | 100.00 |
|  | Listas de asistencia, lapiceros, otros. | Gbl | 1 | 30.00 | 30.00 |
|  | Equipos de oficina (PC, proyector, ecran, otros) | Gbl | 1 | 50.00 | 50.00 |
|  | Break | Gbl | 1 | 60.00 | 60.00 |

| 2.07.00 | Sub Programa de Señalización |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Patios de máquinas | Oficinas y almacén | Campamento (oficinas y almacén) | Cantera (DME) | Plantas de Chancado, zona de acopio y concreto | Vía de Acceso a Cantera | Total |
| 2.07.01 | Señalización Temporal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Señal Reguladora |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No dañes la vegetación | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
|  | No contamines el suelo y los ríos |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Prohibido la caza furtiva de animales silvestres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |
|  | Cuida tu Medio Ambiente, No arrojes basura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | Respeta los linderos de la Cantera, Cuidemos el Paisaje |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Subtotal 1 | 3 | 3 |  | 5 |  |  | 17 |
|  | 2. Señales Informativas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puntos de Monitoreo de la Calidad de Agua | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Puntos de Monitoreo de la Calidad de Aire y Ruido | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Punto de monitoreo de suelos | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Amigo Trabajador, trata con respeto al poblador de la zona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | Subtotal 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  | Total Señales Temporales |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  | Dimensiones por señal (m x m) | 0.50 | x |  | 0.80 |  |  |  |
|  | Total (m2) | 11.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.07.02 | Señales Permanentes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No deforestes, evita derrumbes |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | No contamines el medio ambiente |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Total Señales Permanentes |  |  |  |  |  |  | 3 |

| 3.00.00 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS SOCIALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Und. | Cantidad | P.Unitario (S/.) | Parcial (S/.) |
| 3.01.00 | Subprograma de Relaciones Comunitarias |  |  |  | 550.00 |
| 3.01.01 | Materiales de oficina (papeles, tintas, lapiceros, otros) | mes | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 3.01.02 | Equipos de oficina (PC, proyector, ecran, otros) | mes | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 3.02.00 | Sub programa de Participación Ciudadana |  |  |  | 150.00 |
| 3.02.01 | Materiales de oficina (papeles, tintas, lapiceros, otros) | mes | 1 | 150.00 | 150.00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 700.00 |

| 4.00.00 PROGRAMA DE DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (*) Costos por un solo monitoreo (01 entrada a campo) |  |  |  |  |
| 4.01.00 | Subprograma de Monitoreo Ambiental |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción | Cant. | Costo Unitario (S/.) | Costo Parcial (S/.) | Sub Total (S/.) |
| 4.01.01 | Monitoreo de Calidad de Aire |  |  |  | 1,204.00 |
|  | Partículas (PM2.5)* | 1 | 420.00 | 420.00 |  |
|  | Partículas (PM10) | 1 | 420.00 | 420.00 |  |
|  | Monóxido de carbono | 1 | 84.00 | 84.00 |  |
|  | Dióxido de azufre | 1 | 84.00 | 84.00 |  |
|  | Dióxido de nitrógeno | 1 | 84.00 | 84.00 |  |
|  | Estación Meteorológica (°C, HR, Presión Atmosférica, Velocidad y Dirección del viento) | 1 | 112.00 | 112.00 |  |
| 4.01.02 | Monitoreo de Niveles de Ruido |  |  |  | 112.00 |
|  | Niveles de ruido | 1 | 112.00 | 112.00 |  |
| 4.01.03 | Monitoreo de Calidad del Agua |  |  |  | 240.80 |
|  | pH | 1 | 11.20 | 11.20 |  |
|  | Oxígeno disuelto | 1 | 11.20 | 11.20 |  |
|  | DBO5 | 1 | 11.20 | 11.20 |  |
|  | Temperatura | 1 | 11.20 | 11.20 |  |
|  | Aceites y Grasas | 1 | 44.80 | 44.80 |  |
|  | Sólidos Totales Disueltos | 1 | 33.60 | 33.60 |  |
|  | Sólidos Totales Suspendidos | 1 | 28.00 | 28.00 |  |
|  | Coliformes termotolerantes | 1 | 44.80 | 44.80 |  |
|  | Coliformes totales | 1 | 44.80 | 44.80 |  |
| 4.01.04 | Monitoreo de Calidad de Suelos |  |  |  | 532.00 |
|  | Hidrocarburos Totales de Petróleo -TPH (C6-C10) | 1 | 252.00 | 252.00 |  |
|  | Hidrocarburos Totales de Petróleo -TPH (C10-C28) | 1 | 280.00 | 280.00 |  |
|  | Hidrocarburos Totales de Petróleo -TPH (C28-C40) |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales de Petróleo -TPH (C6-C40). Suma |  |  |  |  |

| 4.01.05 | Personal, logística (viáticos, motivlización), informes, gastos administrativos, otros. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Cant. | Tiempo (días) | Costo Parcial (S/.) | Sub Total (S/.) |
| 1 | Honorarios del personal |  |  |  | 1,000.00 |
|  | Profesional |  |  |  |  |
|  | Especialista Ambiental - Coordinador de Monitoreo | 1 | 300.00 | 2 | 600.00 |
|  | Técnico |  |  |  |  |
|  | Técnico Analista | 1 | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 2 | Logística de campo |  |  |  | 3,100.00 |
|  | Pasajes terrestres ida y vuelta |  |  |  |  |
|  | Especialista Ambiental - Coordinador de Monitoreo | 1 | 600.00 |  | 600.00 |
|  | Técnico Analista | 1 | 600.00 |  | 600.00 |
|  | Embarque equipos y materiales | 1 | 300.00 |  | 300.00 |
|  | Viáticos (Hospedaje y Alimentación) |  |  |  |  |
|  | Especialista Ambiental - Coordinador de Monitoreo | 1 | 100.00 | 2 | 200.00 |
|  | Técnico Analista | 1 | 100.00 | 2 | 200.00 |
|  | Movilización Local (incluye combustible, chofer y viáticos) |  |  |  |  |
|  | Camioneta (incluye chofer y combustible) | 1 | 350.00 | 2 | 700.00 |
|  | Equipos y materiales |  |  |  |  |
|  | Grupo electrógeno (alquiler) | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
|  | Combustible | 1 | 200.00 | 1 | 200.00 |
|  | Personal guardianía |  |  |  |  |
|  | Personal guardianía (local) | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 3 | Impresión de Informes |  |  |  | 85.00 |
|  | Informe de Resultados Monitoreo | 1 | 85.00 |  | 85.00 |
| 4 | Gastos Administrativos |  |  |  | 695.38 |
|  | Gastos Aministrativos | 1 | 695.38 |  | 695.38 |
| 5 | Utilidad |  |  |  | 869.22 |
|  | Utilidad | 1 | 869.22 |  | 869.22 |

| 5.00.00 | PROGRAMA DE MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Und. | Cantidad | P.Unitario (S/.) | Parcial (S/.) |
| 5.00.00 | PROGRAMA DE MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIAL |  |  |  |  |
| 5.01.00 | Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local |  |  |  | 300.00 |
| 5.01.01 | Materiales de oficina (papeles, tintas, lapiceros, otros) | mes | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 5.02.00 | Subprograma de Adquisición de Bienes y Servicios |  |  |  | 300.00 |
| 5.02.01 | Materiales de oficina (papeles, tintas, lapiceros, otros) | mes | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 5.03.00 | Subprograma de Deudas Locales |  |  |  | 300.00 |
| 5.03.01 | Materiales de oficina (papeles, tintas, lapiceros, otros) | mes | 1 | 300.00 | 300.00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 900.00 |

| 6.00.00. PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Progresiva | Lado | Propietario | Autoriza | Área (m2) | Retiro, almacenamiento y reposición de top soil (m2) | Conformación final a DME (m2) | Revegetación (ha) | READECUACION AMBIENTA |  |  |  |  |  |  |  |  | Pago al propietario |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantera El Mirme (m2) | Plantas de Chancado y Concreto-Zona de acopio 1 (m2) | Zona de acopio temporal de material de corte (m2) |  | Campamento (Oficinas 1 y 2, y Almacén 1) (m2) |  |  | Patio de máquinas (1 y 2) (m2) |  |  |
| Oficina 1 | km 133+140, carretera Ciudad de Dios - Cajamarca | Derecho | Porfirio Vega Mendoza | SI | 200.60 |  |  |  |  |  |  |  | 200.60 |  |  |  |  | 1000.00 |
| Patio de Maquinarias 1 | km 133+180 carretera Ciudad de Dios - Cajamarca | Derecho | Porfirio Vega Mendoza | SI | 121.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.75 |  | 1000.00 |
| Almacén 1 | km 133+100, carretera Ciudad de Dios - Cajamarca | Derecho | Andrés Leoncio Sangay Terrones | SI | 645.00 |  |  |  |  |  |  |  | 645.00 |  |  |  |  | 1500.00 |
| Oficina 2 | km 133+140, carretera Ciudad de Dios - Cajamarca | Derecho | Andrés Leoncio Sangay Terrones | SI | 109.22 |  |  |  |  |  |  |  | 109.22 |  |  |  |  | 600.00 |
| Campamento 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacén 2 | Km. 131+385 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca | Derecho | Remigio Huamanjulca Chiclote | SI | 500.00 | 500 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| Campamento (oficina 3 y 4) | Km. 131+385 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca | Derecho | Remigio Huamanjulca Chiclote | SI | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Áreas Auxiliares El Mirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patio de Maquinarias 2 - Mirme | Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca | Derecho | Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva. | SI | 250.00 | 125 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 250.00 |  | 7000.00 |
| Planta de Chancado Mirme | Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca | Derecho | Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva. | SI | 625.00 | 625 |  | 0.06 |  | 625.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planta de Concreto Mirme | km 117+900 de la carretera Ciudad de Dios - Cajamarca | Derecho | Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva. | SI | 625.00 | 625 |  | 0.06 |  | 625.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona de acopio 1 | Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca | Derecho | Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva. | SI | 1875.00 | 1875 |  | 0.19 |  | 1875.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantera El Mirme | Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca | Derecho | Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva. | SI | 17300.15 |  |  |  | 17300.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DME Nº 01 | Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca | Derecho | Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva. | SI | 27513.52 |  | 27513.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceso a áreas auxiliares en qda. El Mirme | Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca | Derecho | Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva. | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28000.00 |
| Zona de acopio temporal de material de corte | Km. 117+900 de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca | Derecho | Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva. | SI | 6508.77 |  |  |  |  |  | 6508.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | 57774.01 | 5100 | 27513.52 | 0.38 | 17300.15 | 3125 | 6508.77 |  | 954.82 |  |  | 371.75 |  | 48100.00 |
| (*)Corresponde al retiro de Top Soil del Tramo de Acceso a la plataforma de acceso al Estribo Derecho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA (PROTECCIÓN AMBIENTAL)

| Partida |  | 01.02 |  |  | RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento |  | m2/DIA |  | MO. | 2,200.0000 | EQ. | 2,200.0000 |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1.98 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147010004 |  | PEON |  |  |  |  |  |  | hh | 1.0000 | 0.0036 | 13.48 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 0.05 |  |
| 910312020104 |  | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 0.0036 | 182.74 | 0.66 |
| 910312020125 |  | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 0.0036 | 354.00 | 1.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.93 |
| Partida |  | 01.03 |  |  | REPOSICION DE TOP SOIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimiento |  | m2/DIA |  | MO. | 2,100.0000 | EQ. | 2,100.0000 |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1.55 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147010004 |  | PEON |  |  |  |  |  |  | hh | 1.0000 | 0.0038 | 13.48 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 0.05 |  |
| 910312020104 |  | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 0.0038 | 182.74 | 0.69 |
| 910312020140 |  | MOTONIVELADORA DE 145-150 HP |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 0.0038 | 213.26 | 0.81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| Partida |  | 01.04 |  |  | REVEGETACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimiento |  | ha/DIA |  | MO. | 0.2000 | EQ. | 0.2000 |  | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 6,685.64 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147010003 |  | OFICIAL |  |  |  |  |  |  | hh | 1.0000 | 40.0000 | 14.97 | 598.80 |
| 0147010004 |  | PEON |  |  |  |  |  |  | hh | 10.0000 | 400.0000 | 13.48 | 5,392.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,990.80 |
|  |  | Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0229350016 |  | SEMILLAS |  |  |  |  |  |  | kg |  | 6.0000 | 13.35 | 80.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.10 |
|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 5,990.80 | 299.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.54 |
|  |  | Subpartidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910304110101 |  | AGUA PARA LA OBRA |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 20.0000 | 15.76 | 315.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.20 |
| Partida |  | 01.05 |  |  | DISPOSICION Y CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimiento |  | m3/DIA |  | MO. | 1,050.0000 | EQ. | 1,050.0000 |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.14 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147010004 |  | PEON |  |  |  |  |  |  | hh | 1.0000 | 0.0076 | 13.48 | 0.10 |
| 0147010031 |  | CAPATAZ "A" |  |  |  |  |  |  | hh | 0.1000 | 0.0008 | 23.21 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 0.12 | 0.01 |
| 910312020125 |  | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 0.0076 | 354.00 | 2.69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
|  |  | Subpartidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910304110101 |  | AGUA PARA LA OBRA |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0200 | 15.76 | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| Partida |  | 01.06 |  |  | READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimiento |  | m2/DIA |  | MO. | 3,400.0000 | EQ. | 3,400.0000 |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1.42 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147010004 |  | PEON |  |  |  |  |  |  | hh | 4.0000 | 0.0094 | 13.48 | 0.13 |
| 0147010031 |  | CAPATAZ "A" |  |  |  |  |  |  | hh | 0.1000 | 0.0002 | 23.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |

|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 0.13 | 0.01 |
| 910312020120 |  | EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 |  |  |  |  |  |  | hm | 0.5000 | 0.0012 | 223.25 | 0.27 |
| 910312020125 |  | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 0.0024 | 354.00 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.13 |
|  |  | Subpartidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910304110101 |  | AGUA PARA LA OBRA |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0100 | 15.76 | 0.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| Partida |  | 01.07 |  |  | READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimiento |  | m2/DIA |  | MO. | 2,000.0000 | EQ. | 2,000.0000 |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1.63 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147010004 |  | PEON |  |  |  |  |  |  | hh | 2.0000 | 0.0080 | 13.48 | 0.11 |
| 0147010031 |  | CAPATAZ "A" |  |  |  |  |  |  | hh | 1.0000 | 0.0040 | 23.21 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 0.20 | 0.01 |
| 910312020125 |  | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 0.0040 | 354.00 | 1.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.43 |
| Partida |  | 01.08 |  |  | READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimiento |  | m2/DIA |  | MO. | 4,000.0000 | EQ. | 4,000.0000 |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1.27 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147010004 |  | PEON |  |  |  |  |  |  | hh | 6.0000 | 0.0120 | 13.48 | 0.16 |
| 0147010031 |  | CAPATAZ "A" |  |  |  |  |  |  | hh | 0.1000 | 0.0002 | 23.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 0.16 | 0.01 |
| 910312020125 |  | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 0.0020 | 354.00 | 0.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
|  |  | Subpartidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910304110101 |  | AGUA PARA LA OBRA |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0250 | 15.76 | 0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.39 |
| Partida |  | 01.09 |  |  | READECUACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MAQUINAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimiento |  | m2/DIA |  | MO. | 4,000.0000 | EQ. | 4,000.0000 |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1.27 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147010004 |  | PEON |  |  |  |  |  |  | hh | 6.0000 | 0.0120 | 13.48 | 0.16 |
| 0147010031 |  | CAPATAZ "A" |  |  |  |  |  |  | hh | 0.1000 | 0.0002 | 23.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 0.16 | 0.01 |
| 910312020125 |  | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 0.0020 | 354.00 | 0.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
|  |  | Subpartidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910304110101 |  | AGUA PARA LA OBRA |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0250 | 15.76 | 0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.39 |
| Partida |  | 01.10 |  |  | READECUACION AMBIENTAL EN ZONA DE ACOPIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimiento |  | m2/DIA |  | MO. | 4,000.0000 | EQ. | 4,000.0000 |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1.27 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147010004 |  | PEON |  |  |  |  |  |  | hh | 6.0000 | 0.0120 | 13.48 | 0.16 |
| 0147010031 |  | CAPATAZ "A" |  |  |  |  |  |  | hh | 0.1000 | 0.0002 | 23.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 0.16 | 0.01 |
| 910312020125 |  | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 0.0020 | 354.00 | 0.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
|  |  | Subpartidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910304110101 |  | AGUA PARA LA OBRA |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0250 | 15.76 | 0.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.39 |

| Partida |  | 02.01 |  |  | SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento |  | m2/DIA |  | MO. | 6.0000 | EQ. | 6.0000 |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 497.05 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147010002 |  | OPERARIO |  |  |  |  |  |  | hh | 1.0000 | 1.3333 | 17.85 | 23.80 |
| 0147010003 |  | OFICIAL |  |  |  |  |  |  | hh | 1.0000 | 1.3333 | 14.97 | 19.96 |
| 0147010031 |  | CAPATAZ "A" |  |  |  |  |  |  | hh | 0.2000 | 0.2667 | 23.21 | 6.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.95 |
|  |  | Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0203110002 |  | LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD |  |  |  |  |  |  | p2 |  | 10.7639 | 12.61 | 135.73 |
| 0229200012 |  | SOLVENTE XILOL |  |  |  |  |  |  | gal |  | 0.0100 | 28.91 | 0.29 |
| 0229550101 |  | SOLDADURA (AWS E6011) |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.0290 | 12.33 | 0.36 |
| 0230320005 |  | FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1.0000 | 146.08 | 146.08 |
| 0251020009 |  | TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 6 m |  |  |  |  |  |  | pza |  | 0.4068 | 14.51 | 5.90 |
| 0254130006 |  | PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO |  |  |  |  |  |  | gal |  | 0.1000 | 158.95 | 15.90 |
| 0254240002 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  |  |  | gal |  | 0.1000 | 77.70 | 7.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.03 |
|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 49.95 | 2.50 |
| 0348070022 |  | SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A |  |  |  |  |  |  | hm | 1.0000 | 1.3333 | 11.26 | 15.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.51 |
|  |  | Subpartidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910301100660 |  | COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA |  |  |  |  |  |  | u |  | 0.6400 | 183.69 | 117.56 |
| Partida |  | 02.02 |  |  | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑAL AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimiento |  | u/DIA |  | MO. | 1.0000 | EQ. | 1.0000 |  | Costo unitario directo por : u |  |  |  | 1,474.47 |
| Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|  |  | Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0147000041 |  | OPERARIO ELECTROMECANICO |  |  |  |  |  |  | hh | 1.0000 | 8.0000 | 18.89 | 151.12 |
| 0147010003 |  | OFICIAL |  |  |  |  |  |  | hh | 1.0000 | 8.0000 | 14.97 | 119.76 |
| 0147010004 |  | PEON |  |  |  |  |  |  | hh | 3.0000 | 24.0000 | 13.48 | 323.52 |
| 0147010031 |  | CAPATAZ "A" |  |  |  |  |  |  | hh | 0.5000 | 4.0000 | 23.21 | 92.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687.24 |
|  |  | Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0202510112 |  | PERNOS 5/8" X 14" + T + A |  |  |  |  |  |  | pza |  | 8.0000 | 2.18 | 17.44 |
| 0229550101 |  | SOLDADURA (AWS E6011) |  |  |  |  |  |  | kg |  | 0.5815 | 12.33 | 7.17 |
| 0254130006 |  | PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO |  |  |  |  |  |  | gal |  | 0.0870 | 158.95 | 13.83 |
| 0254130007 |  | PINTURA DE RESINA EPOXICA |  |  |  |  |  |  | gal |  | 0.1184 | 105.82 | 12.53 |
| 0254130008 |  | PINTURA DE POLIURETANO ALTO BRILLO |  |  |  |  |  |  | gal |  | 0.0797 | 186.22 | 14.84 |
| 0254240008 |  | DISOLVENTE PARA PINTURA IMPRIMANTE |  |  |  |  |  |  | gal |  | 0.0174 | 41.22 | 0.72 |
| 0254240009 |  | DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA |  |  |  |  |  |  | gal |  | 0.0355 | 41.22 | 1.46 |
| 0254240010 |  | DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO |  |  |  |  |  |  | gal |  | 0.0239 | 41.22 | 0.99 |
| 0256020088 |  | PLANCHA ACERO 16mm X 1.22m X 2.40 m |  |  |  |  |  |  | pza |  | 0.0826 | 1,075.30 | 88.82 |
| 0256020089 |  | PLANCHA ACERO 9.5 mm X 1.22m X 2.40 m |  |  |  |  |  |  | pza |  | 0.0480 | 515.08 | 24.72 |
| 0265170108 |  | TUBO DE FIERRO STD Ø3" |  |  |  |  |  |  | m |  | 1.0000 | 28.26 | 28.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.78 |
|  |  | Equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337010001 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  |  |  | %MO |  | 5.0000 | 687.24 | 34.36 |
| 0348070022 |  | SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A |  |  |  |  |  |  | hm | 0.5000 | 4.0000 | 11.26 | 45.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.40 |
|  |  | Subpartidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910301060501 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.0480 | 79.86 | 3.83 |
| 910301061004 |  | CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.0030 | 385.63 | 386.79 |
| 910301061106 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 0.6846 | 57.85 | 39.60 |
| 910301061501 |  | ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 |  |  |  |  |  |  | kg |  | 4.3398 | 5.14 | 22.31 |
| 910301100641 |  | EXCAVACION MANUAL |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.0062 | 44.25 | 44.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.05 |