ÁREAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

PRO-MCVSPVN-GM Gestión de la MCVSPVN

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/11/2009 | 1.0 | Versión Inicial. | M&T Consulting |

Revisado y Aprobado por:

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |

Tabla de Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Entradas y Salidas	4

3.1.	Entradas	4

3.2.	Salidas	4

4.	MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES	4

5.	ACTIVIDADES	5

5.1.	A.1 Planificación	5

5.2.	A.2 Preparación a la Implantación	6

5.3.	A.3 Evaluación y Control	6

6.	DIAGRAMA DE FLUJO	7

- Objetivo

Establecer la secuencia de actividades que se deben seguir, por parte de los integrantes de las áreas de Sistemas de Información de la Oficina de Programación, Evaluación e Información (OPEI) y Servicios Informáticos de la Unidad Gerencial de Administración (UGAD) para llevar a cabo el proceso táctico de Gestión de la MCVSPVN.

Este proceso establece, a través de la MCVSPVN, los procesos identificados en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI y que son necesarios para las áreas Sistemas de Información y Servicios Informáticos.

- Alcance

El presente procedimiento se aplica al área de Sistemas de Información de la Oficina de Programación, Evaluación e Información (OPEI) y al área de Servicios Informáticos de la Unidad Gerencial de Administración (UGAD).

- Entradas y Salidas

## Entradas

- MCVSPVN-E1-1000 Plan Estratégico de Tecnología de Información (procesos requeridos).

## Salidas

- MCVSPVN-T1-2000 Plan de Gestión de la MCVSPVN.

- MCVSPVN-T1-2001 Plan de Implementación de Mejoras.

- MCVSPVN-T1-2002 Informe de Verificación de la MCVSPVN.

- Todos los procedimientos, guías de elaboración y formatos de los procesos definidos en el Plan de Gestión de la MCVSPVN.

- MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

Los roles que intervienen en el procedimiento son:

| Roles | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Director Ejecutivo – DEJ | - Aprueba las versiones de la MCVSPVN. |
| Coordinador de Sistemas de Información – CSI | - Preaprueba las versiones de la MCVSPVN. - Aprueba y supervisa la aplicación de la MCVSPVN. - Aprueba y supervisa la ejecución del plan de implementación de mejoras. |
| Especialista de Servicios Informáticos – ESI | - Apoya en la definición de mejoras. |
| Gestor de Calidad – GCA | - Planifica el aseguramiento y control de calidad de los procesos y productos de la MCVSPVN. - Responsable de llevar a cabo el plan de implementación de mejoras. - Entrena en el uso de la MCVSPVN. - Informa periódicamente al CSI acerca del uso de la MCVSPVN. |
| Sistemas de Información y Servicios Informáticos – SSII | - Rol que hace referencia a todos los integrantes de las áreas de Sistemas de Información y Servicios Informáticos. |

A continuación se presenta la matriz de asignación de responsabilidades para llevar a cabo el proceso de gestión de la MCVSPVN:

Tabla No 1: RAM Gestión de la MCVSPVN

- ACTIVIDADES

Las actividades que se deben llevar a cabo son las siguientes:

- A.1 Planificación.

- A.2 Preparación a la Implantación.

- A.3 Evaluación y Control.

## A.1 Planificación

### El GCA, para efectuar la mejora de los procesos, debe seguir el modelo IDEAL y una metodología de mejora de procesos de software similar a la utilizada en el primer proyecto de mejora (servicio de consultoría).

### El GCA debe actualizar los elementos y la estructura de la MCVSPVN los cuales están contenidos y definidos en el MCVSPVN-T1-2000 Plan de Gestión de la MCVSPVN.

### El GCA, para el manejo de los riesgos de los procesos, debe elaborar un plan de gestión de riesgos y realizar el seguimiento de los mismos.

### El GCA elabora e integra el documento de gestión de la MCVSPVN en el MCVSPVN-T1-2000 Plan de Gestión de la MCVSPVN. El plan debe ser aprobado por el CSI.

### El GCA debe establecer las acciones y el calendario para mantener y mejorar los procesos en el MCVSPVN-T1-2001 Plan de Implementación de Mejoras, estas mejoras deben ser definidas con el apoyo del CSI y el ESI. Este plan debe ser aprobado por el CSI.

### El GCA deberá planificar verificaciones periódicas acerca del uso de la MCVSPVN por parte de las áreas de SSII.

### De ser necesario, el CSI, sobre la base del MCVSPVN-T1-2001 Plan de Implementación de Mejoras, debe coordinar la actualización del Plan Anual de Contrataciones – PAC en lo correspondiente a Tecnologías de la Información. Asimismo, debe coordinar la actualización del Plan Anual de Capacitación – PC en lo correspondiente a los miembros de las áreas de SSII. El CSI también, de ser necesario, actualizará el Plan Operativo Informático – POI.

## A.2 Preparación a la Implantación

### El GCA debe actualizar la documentación de los procesos definidos en el  MCVSPVN-T1-2000 Plan de Gestión de la MCVSPVN, incluyendo los procedimientos, formatos y guías de elaboración de la MCVSPVN. El DEJ y el CSI aprobarán la nueva versión de la MCVSPVN.

### El GCA debe entrenar a las áreas de SSII en el uso de la MCVSPVN a través de charlas y/o cursos. Este entrenamiento debe darse también cada vez que ingrese a trabajar nuevo personal.

### El CSI debe gestionar el Plan Operativo Informático – POI, el Plan Anual de Contrataciones – PAC y el Plan Anual de Capacitación - PC tomando como base lo que se derive del MCVSPVN-T1-2001 Plan de Implementación de Mejoras.

### El GCA debe ejecutar el MCVSPVN-T1-2001 Plan de Implementación de Mejoras.

### El GCA debe considerar, si el MCVSPVN-T1-2001 Plan de Implementación de Mejoras lo requiere, contemplar la implementación de la nueva versión de la MCVSPVN en un proyecto piloto.

## A.3 Evaluación y Control

### El GCA debe supervisar la ejecución de las labores de implantación de la MCVSPVN, para lo cual, debe elaborar informes periódicos haciendo uso del formato del MCVSPVN-T1-2002 Informe de Verificación de la MCVSPVN. El resultado de dichas verificaciones se comunicará al CSI.

### Temporalmente el GCA supervisará la ejecución de la MCVSPVN en proyectos y elaborará los respectivos informes.

- DIAGRAMA DE FLUJO