ÁREAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

Sistema de Gestión de Procesos

Guía para la elaboración de:

MCVSPVN-T1-2124 Plan de Gestión de Cambios

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/12/2009 | 1.0 | Elaboración del Formato | M&T Consulting |

Revisado y Aprobado por:

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |

Tabla de Contenido

1.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	4

1.1.	Propuesta	4

1.2.	Análisis de impacto	4

1.3.	Resultado	4

- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La gestión del cambio es el proceso por el cuál el equipo de gestión del proyecto propone, evalúa y acepta de manera consensuada cualquier cambio en el alcance del proyecto.  Este proceso contempla las siguientes etapas:

## Propuesta

El área usuaria propone cambios al alcance funcional del proyecto. Esta propuesta se envía utilizando el documento MCVSPVN-T1-2138 Informe de Gestión de Cambios, en ella se deberá describir, justificar y priorizar el cambio solicitado.

## Análisis de impacto

El Gestor del Proyecto es responsable por analizar la propuesta de cambio para determinar el impacto que sufrirá el proyecto en términos de costo, alcance, tiempo y calidad.

## Resultado

Una vez definido el análisis de impacto, el Comité de Gestión del Proyecto decide de manera consensuada si se implanta, se posterga o se descarta la solicitud presentada.

El documento MCVSPVN-T1-2138 Informe de Gestión de Cambios se usa para llevar a cabo el proceso de gestión de cambios.