MEMORANDUM

PARA			:	Sra. Maria Esther Basurco de Freyre

DE			:	Ing. Eddy Lozano Sifuentes

REFERENCIA		:	ESTUDIO PARIACOTO - YUPASH

FECHA		:	Lima, 07 de Diciembre de 2005

Es grato dirigirme a Ud. Para comunicarle lo siguiente:

La elaboración del estudio se encuentra en una etapa crítica debido a las Observaciones que han sido planteadas en forma tardía por el MTC-PROVIAS y que en los últimos días han llegado a conocimiento del Consultor.

A la fecha, tales observaciones vienen siendo subsanadas por los Especialistas a cargo. Sin embargo, el tiempo disponible para presentar el Informe de Avance Nº 04 que incluya el levantamiento de las observaciones planteadas es de 8 días calendario.

Una vez entregada la información por parte de cada especialista al Consultor, es necesario completar archivos en CAD, revisar, verificar y compatibilizar tal información, requiriéndose para ello el apoyo de un Ing. Civil o Bachiller, por un lapso de 5 días como mínimo, y durante el horario necesario (feriados, domingos y amanecidas) a fin de cumplir con los plazos de entrega citados por el MTC-PROVIAS.

ATTE.

| Mucho agradecere tener listo el trabajo para el dia Viernes 19 de Agosto del 2005. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. EDDY LOZANO SIFUENTES |