# CAPITULO 6

# PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

6.1  GENERALIDADES

La ejecución de las obras del Proyecto “Estudio Definitivo de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma – Yaután – Huaraz, Tramo: Pariacoto-Yupash, generarán impactos ambientales directos e indirectos en el ámbito de su influencia. Para tal efecto, es necesario elaborar el Plan de Manejo Ambiental, a fin de recomendar las medidas correctivas y/o de mitigación; de tal forma, de prevenir, evitar y/o minimizar los efectos ambientales que generará la ejecución del proyecto vial sobre el medio ambiente y viceversa, los que produce el medio ambiente sobre la infraestructura vial.

En este contexto, el Plan de Manejo Ambiental constituye el instrumento básico de gestión ambiental, que deberá cumplirse durante las actividades a realizar en las etapas de planeamiento, construcción y operación; evitándose de esta forma, alteraciones ambientales en el ámbito de influencia del proyecto.

El Plan de Manejo Ambiental estará integrado por los siguientes programas:

- Programa de Medidas Preventivas y/o Correctivas.

- Programa de Monitoreo Ambiental.

- Programa de Contingencias.

- Programa de Educación y Capacitación Ambiental.

- Programa de Abandono.

- Programa de Compensación y Reasentamiento Involuntario

- Programa de señalización

- Programa de Inversiones.

6.2  OBJETIVOS

Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental son:

- Lograr la conservación del medio ambiente durante el planeamiento, construcción y operación del Proyecto “Estudio Definitivo de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma – Yaután – Huaraz, Tramo: Pariacoto-Yupash, objetivo que incluye el cuidado y defensa de los recursos naturales, evitando la afectación de la biodiversidad de los ecosistemas de la zona de influencia del proyecto.

- Establecer un conjunto de medidas de mitigación para mejorar o mantener la calidad ambiental del área de influencia del proyecto, de tal forma que se eviten o minimicen los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos ambientales positivos, generando un mayor efecto ambiental, tanto en el ámbito local como regional.

6.3  COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Este programa tiene como objetivo la ejecución de un conjunto de medidas preventivas, correctivas y de aplicación de las buenas prácticas de ingeniería para evitar la perturbación  y deterioro del medio ambiente debido a la ejecución de las obras proyectadas, así como evitar que el medio ambiente cause efectos perjudiciales sobre las obras proyectadas.

El Plan de Manejo Socioambiental, comprende para el presente estudio los siguientes programas:

- Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación Ambiental; tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas que permitirán prevenir, controlar, corregir evitar o mitigar los efectos sobre el medio ambiente y las obras, durante las etapas de construcción y operación del proyecto vial.

- Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental; tiene como objetivo la ejecución de un conjunto de actividades a realizarse en todo el proceso constructivo y operativo de las obras proyectadas, que permitirá evaluar y controlar las variables ambientales críticas como son: procesos de erosión, deslizamientos de taludes, defensa ribereña, entre otros.

- Programa de Contingencias; constituye un instrumento de gestión ambiental que contiene las medidas para afrontar las situaciones de emergencia que se produzcan y que ya han sido identificadas de acuerdo a los análisis de riesgos ambientales y desastres naturales; en este programa, se considera la participación de la población, autoridades locales y regionales.

- Programa de Educación y Capacitación Ambiental; que contiene acciones de educación, capacitación, difusión y concientización ambiental, respecto a los problemas ambientales que se presentarán en la zona como consecuencia de la construcción y operación de la carretera Pariacoto-Yupash, a fin de prevenir y/o evitar acciones que causen daño ambiental.

- Programa de Abandono; contiene las acciones que se deben ejecutar antes del abandono de obra, a fin de evitar efectos adversos al medio ambiente, producido por los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir en el emplazamiento o que puedan presentarse en el corto, mediano o largo plazo.

- Programa de Compensación y Reasentamiento Involuntario

- Programa de señalización.

- Programa de Inversiones

6.3.1 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS

Etapa de Planeamiento

Las medidas preventivas y/o correctivas para contrarrestar la presencia de impactos ambientales, que podrían generarse en toda el área de influencia del proyecto vial durante la etapa de planificación, son los siguientes:

# a.  Expectativas de Generación de Empleo

Durante la etapa de planeamiento de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma–Yaután–Huaraz, Tramo: Pariacoto-Yupash, se producirá una expectativa de generación de empleo, lo que podría dar inicio a la inmigración, incrementando levemente la población activa desocupada, considerando que la población económicamente desocupada de los centros poblados de Pariacoto, El Milagro, Rurashca, Chacchán, Llanca, Jirac, Coltao y Yupash. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro N°6.4-1

Cuadro 6.4-1

Expectativas de generación de empleo

| Ubicación | Medidas Correctivas y/o Preventivas |
| --- | --- |
| Pariacoto El Milagro Rurashca Chacchán Llanca Jirac Coltao Yupash | Se debe coordinar con los Alcaldes y dirigentes de los centros poblados, para informarles las políticas de contratación de la mano de obra, número de trabajadores requeridos y mínimos requisitos laborales para su contratación. Se tratará de divulgar entre la población local la verdadera capacidad de generación de empleo que tiene la obra, a fin de que se eliminen las expectativas creadas en torno a una posible gran demanda laboral y disuadan a la población del entorno del área de influencia a no desplazarse a la zona en busca de trabajo. |

# b. Disminución de la emigración poblacional

De la población situada en el distrito de Pariacoto (866 hab.) y los Centros Poblados, El Milagro (206 hab.), Rurashca (187 hab.), Chacchán (242 hab.), Llanca (282 hab.), Jirac (326 hab.), Coltao (176 hab.) y Yupash (146 hab.), incluidas en el área de influencia del presente proyecto vial, se espera que los jóvenes no emigren hacia otras ciudades en busca de un mejor porvenir, ya que por lo general las actividades que se desarrollan en esta zona, no generan el empleo necesario; así como, los jornales que se pagan no satisfacen sus necesidades básicas. Las medidas correctivas y preventivas se muestran en el Cuadro N°6.4-2

Cuadro 6.4-2

Disminución de la emigración poblacional

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Ambito de la carretera | Para la contratación de la mano de obra, en especial la no calificada, se deberá dar preferencia a la población de los centros poblados ubicados en el área de influencia directa. |

# c. Afectación de predios

La ejecución de la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Pariacoto-Yupash, afectará viviendas y predios a lo largo de todo el tramo, que se encuentran ubicados dentro del derecho de vía. A fin de evitar conflictos sociales, es necesario comunicar que se llevará a cabo un programa de Compensación y/o Reasentamiento.

Etapa de construcción

Para esta etapa se presentan las actividades y consideraciones ambientales que deben ser ejecutadas durante la etapa de mejoramiento y rehabilitación de la vía en estudio, a fin de minimizar los siguientes impactos ambientales:

# a. Incremento de los niveles de inmisión

En la fase constructiva, los cambios en la calidad del aire se deben principalmente al transporte de materiales, plantas de tratamiento de materiales (Zarandeo y Chancado) y explotación de las canteras. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro N°6.4-3

Cuadro 6.4-3

Medidas Correctivas y/o Preventivas

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| - Plantas de zarandeo y chancado. - Canteras Km 21+400, 23+400, 88+250, 95+805.9. - Caminos de acceso a las canteras y depósitos de material excedente. - En todo el tramo (transporte de materiales). | - Se debe regar o humedecer los caminos de acceso y en los lugares que se genere excesiva emisión de material particulado (polvo), a fin de evitar que pueda afectar al personal de obra, a poblaciones y zonas de cultivo aledañas. - Todo material transportado debe ser humedecido en su superficie y cubierto con un toldo húmedo, a fin de minimizar la emisión de polvo. - El Contratista debe asegurar que las maquinarias y equipos que se empleen en la rehabilitación de la vía, estén en excelentes condiciones mecánicas, a fin de minimizar la emisión de gases contaminantes y ruidos. Por tal motivo, se deben hacer revisiones técnicas periódicas trimestrales y mantenimiento mensual. |

Nota: La Cantera Vinchota Km. 56+100 no se utilizará por estar en un talud al lado del río.

b. Posible generación de taludes inestables

Se pueden generar zonas de inestabilidad de taludes, especialmente en la zona de explotación de la cantera de roca, lo que podría ocasionar deslizamientos, afectando su entorno. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro N°6.4-4

Cuadro 6.4-4

Posible generación de taludes inestables

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Canteras Km 21+400, 23+400, 88+250, 95+805.9 | - Una vez terminada la explotación de la cantera, se deberá realizar el desquinche correspondiente, de todo material suelto y/o con riesgo de desprendimiento. Ver gráficos de manejo ambiental de canteras. - Los taludes tendrán como altura máxima 3.0 m. Para alturas mayores se debe disponer de banquetas en las laderas, a fin de eliminar probables deslizamientos. Ver gráficos de manejo ambiental de canteras. |

c. Posibles conflictos por uso de fuentes de agua

La utilización de las fuentes de agua, puede generar posibles conflictos, especialmente con la junta de regantes y/o población ubicada aguas abajo, que hacen uso de este recurso hídrico. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro N°6.4-5

Cuadro 6.4-5

Posibles conflictos por uso de fuentes de agua

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Río Rosso Km. 85+210 Río Grande Km. 74+310 Río de Oro Km. 62+200 canal de regadillo Km. 58+500 | - Previo a la utilización de las fuentes de agua seleccionadas, el Contratista debe realizar las correspondientes coordinaciones con la junta de regantes y/o población ubicada aguas abajo, que hacen uso de este recurso hídrico. - El Contratista debe establecer un sistema de extracción del agua de manera que no produzca la turbiedad del recurso, encharcamiento en el área u otro daño en los componentes del medio ambiente adyacente. |

d. Disminución de la calidad de aguas superficiales

Durante el proceso constructivo y como consecuencia de los movimientos de tierra y de la colocación de la carpeta asfáltica, especialmente en la rehabilitación de los tramos adyacentes a los cursos de agua, se puede disminuir la calidad del agua debido a vertidos accidentales de material afirmado o de asfalto. Asimismo, es posible que las aguas de los canales de regadío puedan ser contaminados, por los desechos sólidos y líquidos, provenientes del campamento de obra, patio de máquinas y planta de procesamiento de agregados. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro N°6.4-6

Cuadro 6.4-6

Disminución de la calidad de aguas superficiales

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Km. 85+210 Km. 74+310 Km. 62+200 Km. 58+500 | - Durante la colocación de las diferentes capas, conformantes de la estructura del pavimento a colocarse, el Contratista debe tomar las medidas necesarias, a fin de que no ocurran vertidos accidentales de ningún tipo de material a los cursos de agua. |
| Campamento de obra y Patio de máquinas. Plantas de zarandeo y chancado. | - El campamento de obra, plantas de zarandeo y chancado, tendrá que conservar una distancia prudencial de las corrientes de agua, y en lo posible, se construirá en contrapendiente para evitar contingencias relativas a escurrimientos de residuos líquidos que puedan contaminar la calidad del agua. - Por ningún concepto, se verterán aguas servidas y/o arrojo de residuos sólidos a cualquier curso de agua o a media ladera. |

e. Posible disminución de la calidad edáfica

A lo largo del trazo de la rehabilitación de la carretera Pariacoto-Yupash, adyacente al derecho de vía, se ubican áreas de cultivo, motivo por el cual, es posible que debido a los movimientos de maquinaria pesada, ocurra la compactación de suelos en estos campos de cultivo, con la consiguiente disminución de la calidad edáfica Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro N°6.4-7

Cuadro 6.4-7

Disminución de la calidad edáfica

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Zonas de cultivo adyacente al derecho de vía (en todo el tramo). | - A fin de no afectar la vegetación y zonas de cultivo localizadas fuera del derecho de la vía, el Contratista deberá demarcar el ancho de limpieza necesario para cumplir con las exigencias técnicas necesarias, evitando de esta forma perturbaciones mayores. Ver gráfico de manejo ambiental en zonas de cultivo. - Los vehículos y maquinarias deben desplazarse únicamente por los lugares autorizados. Bajo circunstancias excepcionales y con razones justificadas, se solicitará permiso al Supervisor de Obra a fin de poder desplazarse sobre lugares no previstos. |

f. Efecto barrera e incremento del riesgo de atropellamiento sobre poblaciones faunísticas

El riesgo de atropellamiento a la fauna doméstica, debido al tránsito de los volquetes y maquinaria pesada, se puede presentar en todo el tramo, donde se ha observado el tránsito frecuente de ganado mixto cuando salen de sus corrales o cuando regresan, existiendo dificultad para que este ganado cruce por la vía ha rehabilitar (Efecto Barrera). Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro N°6.4-8

Cuadro 6.4-8

Riesgo de atropellamiento sobre poblaciones faunísticas

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| A lo largo del tramo. | El Contratista debe colocar la señalización apropiada en los sectores a fin de disminuir el riesgo de atropellamiento de la fauna doméstica. |

g. Alteración ecológica por operación de Plantas de Zarandeo y Chancado

Durante las operaciones de las Plantas de zarandeo y de Chancado, se pueden generar emisiones de gases, material partículado (polvo)  y ruidos, de significancia moderada, que podría afectar al personal de obra y a la población cercana. Al respecto, se debe considerar lo indicado el Cuadro 6.4-9 para la Planta de zarandeo y chancado. Cabe señalar que en esta primera etapa de construcción no se prevé la utilización de planta asfáltica, sino en la segunda etapa, luego de diez(10) años de servicio de la carretera o antes según programa del MTC.

Cuadro 6.4-9

Alteración ecológica por operación de Chancadora y zaranda mecánica

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Planta de zarandeo y chancado Km. 21+400, 23+400 | - La Supervisión debe verificar las condiciones de operatividad y funcionamiento de estas instalaciones, con una frecuencia semanal. - La operación de las plantas de zarandeo y chancado no afectarán zonas arqueológicas. - Todo personal que este expuesto al ruido y material particulado (polvo), deberá estar provistos de elementos de seguridad tales como: gafas, tapaoídos, ropa de trabajo, cascos, guantes, botas, etc. - Se debe implementar charlas educativas al personal de obra, acerca de la prevención de accidentes y evitar acciones que puedan generar molestias al entorno y/o a las poblaciones cercanas. - Las planta chancadora debe estar provista de filtros, captadores de polvo u otro aditamento especial, necesario para impedir las emanaciones de elementos particulados o gases. - Las fajas transportadoras de agregados deben ser cubiertas con mangas de lona, a fin de evitar la dispersión de estas partículas al medio ambiente, recomendándose que la longitud de estas mangas se extienda 1m. hacia abajo desde la boca de descarga de las bandas. - Se debe mantener húmedas las zonas de circulación, principalmente aquellas de alto tráfico. - Implementar la señalización correspondiente en el sector de ingreso y/o salida de la zona de labores a la carretera. - Se debe realizar el mantenimiento de la planta, a fin de que permita el funcionamiento continuo de los equipos, a niveles de ruido propios de una máquina en buen estado (las máquinas en mal estado son más ruidosas). - Se debe verificar el cumplimiento de las medidas mencionadas, realizando el monitoreo correspondiente de la calidad del aire (material particulado, gases, etc.) y del incremento del nivel sonoro, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Monitoreo Ambiental, a fin de no perjudicar al entorno. - Al término de las operaciones de la planta de chancado, luego del retiro de toda instalación provisional, se debe proceder a la restauración geomorfológica del área intervenida. Asimismo, se deberá eliminar todo suelo contaminado con residuos de lubricantes, aceites y combustible. - Para el proceso de recuperación de las áreas utilizadas, se debe efectuar el nivelado general del área, de todo material acumulado en los alrededores, producto de la selección del material utilizado en obra. |

h. Alteración ecológica por campamento de obra

En la instalación y operación del campamento de obra, pueden presentarse afectaciones sobre el entorno, relacionadas principalmente a la eliminación de los residuos sólidos y de aguas residuales domésticas. Al respecto, se debe considerar lo indicado el Cuadro 6.4-11

Cuadro 6.4-10

Alteración ecológica por operación de Plantas de Asfalto (a utilizar en la segunda etapa del Proyecto, para el recapeo con mezcla asfáltica)

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Planta de asfalto (Km. 23+400) | - La planta de asfalto deberán encontrarse en muy buen estado de funcionamiento, además deberá contar con un sistema propio de control de emisiones (gases). - El personal de obra encargado de operar y controlar la planta de asfalto, debe estar provisto de elementos de seguridad; de tal forma, que se minimicen los efectos producidos por el ruido (tapones y orejeras); así como de protectores buconasales, a fin de evitar la afectación de las vías respiratorias. - Implementar la señalización correspondiente en el sector de ingreso y/o salida de la zona de labores a la carretera. - Referente a las emisiones provenientes del horno de secado, se pueden considerar sistemas de control como el multiciclón y lavador húmedo, filtro con mangas u horno rotatorio, los mismos que generan un residuo (lodo o polvo) de acuerdo a su mecanismo de control; en cualquiera de los casos, el Contratista debe prever tal situación, acondicionando una piscina de lodos (lagunas de sedimentación) para los sedimentos en el caso del lavador húmedo, o reintegrando al proceso de producción los residuos de polvo capturados en el filtro de mangas. - Para el caso, de utilización de las lagunas de sedimentación, se debe realizar el mantenimiento periódico, a fin de extraer los lodos de fondo; los cuales, se dispondrán temporalmente en zonas de secado previamente establecidas, para luego ser reutilizadas en el proceso de elaboración de la mezcla y/o eliminadas hacia los depósitos de material excedente. Asimismo, se recomienda la colocación en dichas lagunas, de una trampa para retención de residuos de hidrocarburos y aceites. - La Supervisión debe constatar permanentemente el buen funcionamiento del sistema de combustión en los hornos, considerando aspectos como calidad del combustible y el correcto funcionamiento de bombas y boquillas de dosificación; así como, la inyección de aire limpio que garantice una mejor combustión. - Debe realizar el monitoreo de calidad de aire, a fin de verificar la no generación de elementos contaminantes. - Los residuos de mezcla asfáltica, deben ser eliminados hacia los depósitos de material excedente autorizados. - El almacenaje de todos los materiales inflamables será en un lugar ventilado, protegido contra los rayos solares, contando con extintores de fácil acceso para cualquier eventualidad. Además, el Contratista instruirá a sus operarios para disminuir el riesgo de accidentes e incendios. - Al término de las operaciones de la planta de asfalto, luego del retiro de toda instalación provisional, se debe proceder a la restauración geomorfológica del área intervenida, eliminando todo suelo contaminado con residuos de lubricantes, aceites, combustible y asfalto. |

Cuadro 6.4-11

Alteración ecológica por campamento de obra

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Campamento de obra (Pariacoto o Chacchán) | - El campamento deberá contar con agua potable, con sistema de eliminación de aguas servidas (silos, etc.), y un sistema de limpieza eficiente para el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario construido para tal fin. - Por ningún motivo el lavado de maquinarias, se deberá realizar dentro o adyacentes a cursos de agua; para tal fin, se deberá disponer de una zona de lavado de vehículos y/o maquinarias, cuyo piso deberá ser impermeable (concreto, etc.), en el que se incluirán canales perimétricos, trampa de grasas, poza de sedimentación, a fin de que no contamine cursos de agua y/o suelos adyacentes. - Realizar campañas educativas para los trabajadores, sobre normas elementales de higiene y comportamiento. - Se deberá implementar sistemas de manejo y disposición de combustibles y lubricantes residuales. Para ello, se contará con recipientes herméticos para la disposición de estos residuos, y su posterior eliminación en áreas de disposición adecuadas. - Al término de la obra, las letrinas y rellenos sanitarios deberán ser sellados; para lo cual, se aplicará una capa de cal sobre los desechos depositados, para luego proceder a rellenar con material propio. - En el proceso de desmantelamiento de las instalaciones provisionales, el contratista deberá hacer un levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes o cualquier otra construcción y su posterior traslado a los botaderos autorizados; el área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc. - Una vez desmanteladas las instalaciones, se procederá a eliminar todo suelo contaminado, para luego escarificar el suelo, y readecuarlo a la morfología existente del área. |

i.  Alteración ecológica en la explotación de canteras

Durante la explotación de las canteras, pueden presentarse afectaciones sobre el entorno, relacionadas principalmente con la emisión de material particulado y la alteración del paisaje. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro N°6.4-12

Cuadro  6.4-12: Medidas Correctivas y/o Preventivas

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Canteras Km 21+400, 23+400, 88+250,95+805.9 | - De ser necesario, solicitar la autorización correspondiente, a fin de proceder a la explotación de la cantera. - Colocar señalizaciones en la intersección de los caminos de acceso y la carretera Pariacoto-Yupash, así como en la zona de las canteras, especialmente donde se utilizarán explosivos. Debe evitarse el ingreso de personas ajenas a la obra, a fin de proteger su integridad física. - Los vehículos seguirán la ruta señalada para el transporte de material. En el caso de avería, el material tendrá que ser trasladado íntegramente a otro volquete. - Respecto a la cantera Km. 21+400 y 23+400, también considerados como de depósito de materiales excedentes, se deberá tomar las precauciones necesarias para evitar interferencias entre las actividades de explotación y eliminación de excedentes; a fin de prevenir accidentes. - Al término de la explotación de la cantera de cerro debe hacerse el correspondiente desquinche, de todo material que presente riesgo de desprendimiento. Ver gráfico de Manejo ambiental en canteras. |

j. Alteración ecológica por los depósitos de material excedente (Botaderos)

Durante la conformación de los depósitos de material excedente, pueden presentarse afectaciones sobre el entorno, relacionadas principalmente con la emisión de material particulado, en caso se emplee métodos inadecuados de disposición de los materiales excedentes. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el Cuadro 6.4-13 y son detalladas en los planos DME 01 al DM10.

Cuadro 6.4-13

Alteración ecológica por los depósitos de material excedente

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Botaderos Km 58+510, 61+950, 63+050, 63+450, 63+850, 64+170, 65+050, 65+750, 68+250, 71+360 | - Colocar señalizaciones en la intersección del camino de acceso al depósito de materiales con la carretera Pariacoto-Yupash. - Los vehículos seguirán la ruta señalada para el transporte de material, evitando su descarga en sitios y/o lugares no autorizados. En el caso de avería, el material tendrá que ser trasladado íntegramente a otro volquete. - Los materiales excedentes de obra serán depositados en las depresiones formadas por la explotación de esta zona como cantera, recuperando el nivel original del terreno. Al respecto, fin de estabilizar el material excedente de obra en este depósito, éste se deberá compactar con por lo menos cuatro (4) pasadas de tractor de orugas, sobre capas de un espesor adecuado, esparcidas uniformemente sobre el área a compactar. - Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua al depósito, se debe densificar las dos últimas capas antes de la superficie definitiva, mediante diez (10) pasadas de tractor de orugas. - Se debe colocar las rocas y piedras grandes procedentes del corte, en las capas inferiores a fin de aumentar la estabilidad a la erosión fluvial. Ver gráico. |

k. Incremento de los niveles sonoros

Las acciones más importantes que generarán emisiones sonoras son las voladuras, que se realizarán en la explotación de la cantera de roca, en las actividades de rotura del pavimento existente y en las plantas de tratamiento de materiales (Chancado y zarandeo). Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro Cuadro 6.4-14.

Cuadro 6.4-14

Incremento de los niveles sonoros

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| - Cantera (Km 21+400, 23+400, 88+250, 95+805.9.) - Plantas de chancado y zarandeo (Km 21+400, 23+400). | - Se deberá prohibir el acceso de toda persona no autorizada a la zona de trabajo. - Todo personal de obra, que labore en zonas críticas de emisiones sonoras, de acuerdo con el Cuadro 6.4-3, deberá estar provisto del equipo de protección auditiva necesaria. - En las voladuras, el Contratista debe disponer de una cuadrilla de seguridad, que garantice que en el entorno de la cantera no se encuentren personas ajenas a la obra; tener en cuenta que adyacente a la zona se ubican áreas de cultivo. Debe colocarse la señalización correspondiente en todo el perímetro del área de la cantera. |

l. Riesgos de accidentes por el uso de explosivos

Para la ejecución de las actividades de explotación del corte en roca fija, cuyo material se usará en la construcción de las defensas ribereñas proyectadas, y se utilizarán explosivos; motivo por el cual, es posible la ocurrencia de accidentes por el uso inadecuado de estos materiales. El Proyecto no usa canteras de roca. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro Cuadro 6.4-15.

Cuadro 6.4-15

Riesgos de accidentes por el uso de explosivos

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Cortes en talud | - El Contratista debe cumplir con lo establecido con la Norma E.100 – Seguridad Durante la Construcción, del Reglamento Nacional de Construcciones, especialmente en lo referente al manejo de explosivos. - Establecer una cuadrilla de seguridad para garantizar la no presencia de personas dentro del área de influencia de las voladuras, considerando que en el entorno de la carretera se ubican áreas de cultivo y que dista unos 20.00 m del eje de la vía a rehabilitar. - Establecer la correspondiente señalización de seguridad correspondiente. |

m. Riesgos de accidentes laborales y de la salud

Si no se toman las consideraciones mínimas indispensables de seguridad durante las actividades constructivas que conllevará la ejecución de la rehabilitación de la vía en estudio, es posible la ocurrencia de accidentes laborales, que inclusive puede afectar a la población local. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el cuadro Cuadro 6.4-16.

Cuadro 6.4-16

Riesgos de accidentes laborales y de la salud

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| - Campamento de obra. - Canteras. - Plantas de zarandeo y Chancado. | - Para el agua de consumo humano, se debe implementar un sistema de tratamiento (cloración mediante pastillas, etc.), a fin de garantizar su potabilidad; además, se debe realizar cada mes, un análisis físico-químico y bacteriológico. - Se deberá dotar al personal de obra, de todos los elementos de seguridad que sean necesarios, es decir de botas y cascos en todo el tramo; además de guantes, protectores de oídos, buconasales y lentes, en las canteras, Plantas de zarandeo y Chancado. - El Contratista debe implementar la revisión médica periódica del personal que labora en las Plantas de zarandeo y Chancado. - Cada vez que las maquinarias inicien su desplazamiento, lo harán con una señal acústica. - El campamento de obra, los vehículos y maquinarias estarán provistos de un botiquín de primeros auxilios. |

n. Relaciones con la comunidad

A lo largo del proceso constructivo se pueden presentar dificultades entre el personal de obra del Contratista, los propietarios de los predios aledaños a la obra y la comunidad en general, en especial en los centros poblados de Pariacoto, El Milagro, Rurashca, Chacchán, Llanca, Jirac, Coltao y Yupash. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el Cuadro 6.4-17.

Cuadro 6.4-17

Relaciones con la comunidad

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| En los Centros poblados Pariacoto El Milagro Rurashca Chacchán Llanca Jirac Coltao | El personal de obra deberá acogerse a las siguientes normas: - Al ingresar a un predio, el Contratista deberá identificarse apropiadamente y llevar carta de presentación que los legitime para actuar; asimismo, deberá solicitar autorización a los propietarios e informar sobre el trabajo que se realizará. No se accederá a un predio en forma violenta ni amenazante. - El Contratista deberá identificar e informar cualquier situación de riesgo e impacto social o comunitario, que el proyecto pueda generar. - El Contratista deberá implementar una oficina permanente de relaciones con la comunidad y mantener una constante comunicación con la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. |
| - Campamento de obra. - Plantas de zarandeo y Chancado. | - La solicitud de ocupación se comunicará por escrito al propietario o poseedor, indicando las causas que motivan la ocupación temporal, la extensión que será ocupada y el tiempo de duración. - La ocupación temporal de un predio deberá limitarse al espacio y tiempo estrictamente indispensables, procurando causar el menor daño posible. - A excepción del personal autorizado de vigilancia, se prohibirá el porte y uso de armas de fuego en el área de trabajo. Se evitará que los trabajadores se movilicen fuera de las áreas de trabajo, sin la autorización del responsable del campamento. - El Contratista, deberá limitar y controlar el consumo de bebidas alcohólicas al interior de los campamentos, a fin de evitar desmanes o actos que falten a la moral. |

o. Inconvenientes en la continuidad del tráfico

En la ejecución de las actividades constructivas, es posible que se presenten dificultades para mantener la continuidad del tráfico; teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla sobre la vía existente, que es la principal vía de la zona. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el Cuadro 6.4-18.

Cuadro 6.4-18

Inconvenientes en la continuidad del tráfico

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| En todo el tramo. | - Considerando que el derecho de la vía rehabilitar es de 15.0 m, el Contratista debe habilitar las zonas adyacentes a la superficie de rodadura existente, dentro del derecho de vía; en caso que esto no sea posible, debido a las características topográficas, se debe planificar la ejecución de la obra por carriles. - En todo caso, debe implementar un plan de trabajo sobre las actividades constructivas, en el que se incluya la señalización correspondiente, considerando que es posible que éstas se realicen con presencia de tránsito vehicular normal sobre la vía a rehabilitar. |

##### p. Por ocurrencia de sismos

Antes de la ocurrencia del sismo:

- Las construcciones provisionales (campamentos u otros), deberán estar diseñadas y construidas de acuerdo a las normas de diseño y construcción sismo resistente propios de la zona.

- La disposición de las puertas y ventanas de toda construcción, preferentemente deben estar dispuestas para que se abran hacia fuera de los ambientes, para facilitar una pronta evacuación en caso de sismo.

- El contratista deberá realizar la identificación y señalización de áreas seguras dentro y fuera de las obras, campamentos y almacén de materiales, etc.; así como de las rutas de evacuación directas y seguras.

- Las rutas de evacuación deben estar libres de objetos y/o maquinarias que retarden y/o dificulten la pronta salida del personal.

- El contratista implementará charlas de información al personal de obra, sobre las acciones a realizar en caso de sismo.

##### q. Inconveniente con los problemas identificados en la Evaluación ambiental

##### Durante en reconocimiento del tramo, se pudo identificar los inconvenientes que se generarían o amplificarían durante el desarrollo de la Obra, los cuales se indicaron en las fichas del capítulo 4.3 Identificación y evaluación de los Impactos Ambientales. Las medidas a tener en cuenta para desarrollar el Proyecto y mitigar estos problemas se indican en el cuadro 6.4-19.

Etapa de Operación

Se presentan las actividades y consideraciones ambientales que deben ser ejecutadas durante la etapa de operación de la vía en estudio, a fin de minimizar los siguientes impactos ambientales:

a. Incremento de los niveles de inmisión

Durante la fase operativa,  el incremento en los niveles de inmisión se produce por las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), Plomo (Pb) y monóxido de carbono (CO), entre otros, provenientes de la circulación de vehículos. Al respecto, se debe considerar lo indicado en el Cuadro 6.4-20.

Cuadro 6.4-20

Incremento de los niveles de inmisión

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| En todo el tramo, especialmente en los centros poblados. | El control de los contaminantes por motores de combustión, debido al incremento del tráfico por el mejoramiento de la vía, corresponde al MTC, sobretodo debido a la existencia de un parque automotor con unidades con más de 15 años. |

b. Ocurrencia de huaycos

Durante los períodos de máximas precipitaciones, la zona donde se producen huaycos, está ubicada en las quebradas Lúcumo, Río de Oro, Galgajirca, Rurashca, lo cual puede causar daños a la vía  rehabilitada. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el Cuadro 6.4-21.

Cuadro 6.4-21

Ocurrencia de huaycos

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| Quebradas Lúcumo, Río de Oro, Galgajirca, Rurashca | - Se recomienda que las actividades constructivas se realicen en períodos de estiaje. - En caso que la quebrada presente curso de agua, previo a las labores constructivas, debe realizarse obras de encauzamiento, a fin de evitar el incremento de la turbidez en las aguas del río Grande, las mismas que deben ser readecuadas a su entorno al término de la obra. |

c. Ocurrencia de procesos de erosión fluvial

Se han identificado sectores donde se presentan procesos de erosión fluvial, los que son ocasionados principalmente durante los períodos de avenidas extraordinarias del Río Grande. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el Cuadro 6.4-22.

Cuadro 6.4-22

Ocurrencia de procesos de erosión fluvial

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| - Progresivas Km 60+280, 61+090, 62+700, 64+160, 68+740, 71+340 | - En el estudio de ingeniería se ha considerado defensas ribereñas en los sectores indicados. - Se recomienda que las actividades constructivas se realicen en períodos de estiaje. - Se debe minimizar las actividades de desbroce, a fin de no desestabilizar las márgenes del río. |

d. Efecto barrera e incremento del riesgo de atropellamiento sobre poblaciones faunísticas

El riesgo de atropellamiento a la fauna doméstica, se puede presentar a lo largo de todo el tramo, donde se ha observado tránsito frecuente de ganado mixto (doméstico) por la zona de las bermas de la vía, produciendo el “efecto pared”; sobre todo en horas de la mañana cuando salen a los campos y por las tardes cuando regresan.). Al respecto, se debe considerar lo indicado en el Cuadro 6.4-23.

Cuadro 6.4-23

Incremento del riesgo de atropellamiento sobre poblaciones faunísticas

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| A lo largo del tramo. | - Colocar señales preventivas indicando “Cuidado, cruce de animales”. - A fin de no disminuir el nivel del servicio de la vía y mantener un tráfico fluido, realizar la limpieza, en las zonas comprendidas entre las bermas y los canales de riego de las áreas de cultivo, paralelos a la vía a rehabilitar, a fin dar facilidad al tránsito de ganado doméstico y por consiguiente al tránsito vehicular, evitando “el efecto pared”. |

e. Incremento de los niveles sonoros

En la etapa de operación de la vía a rehabilitar, los incrementos sonoros son de carácter continuo y son producidos por el incremento del tráfico vehicular. Las medidas correctivas y/o preventivas, se muestran en el Cuadro 6.4-24.

Cuadro 6.4-24

Incremento de los niveles sonoros

| Ubicación | Medidas correctivas y/o preventivas |
| --- | --- |
| En todo el tramo, especialmente en los centros poblados. | Las emisiones sonoras se pueden minimizar incrementando la fluidez del tránsito vehicular, por lo que se recomienda se adopten las medidas pertinentes para mantener un tráfico fluido, a través de una señalización adecuada, además de las consideradas en el estudio de ingeniería, en los accesos a las zonas de cultivo y en las zonas de tránsito de ganado doméstico. |

f. Riesgos de accidentes vehiculares

Considerando que el proyecto vial consiste en la rehabilitación de la vía existente, el flujo vehicular se incrementará; por tal motivo, el riesgo de la ocurrencia de accidentes de tránsito se incrementará, especialmente en los centros poblados de Chacchán, Rurashca y Yupash. Al respecto, en el Estudio de Ingeniería se ha considerado la implementación de la señalización correspondiente a fin de evitar accidentes vehiculares.

6.3.2  PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

El Programa de Monitoreo Ambiental permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales, tanto de orden biofísico como socioeconómico, siendo su objetivo comprobar que las medidas de mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental sean cumplidas realizadas; así como, la evaluación de la eficiencia de dichas medidas correctivas.

Consideraciones generales del programa de monitoreo ambiental

- Durante las etapas de construcción y operación de la carretera Pariacoto-Yupash, deberán tomarse en cuenta las siguientes consideraciones ambientales:

###### a. Durante la Ejecución de las Obras

En esta etapa del proyecto, las acciones de seguimiento estarán orientadas al control de lo siguiente:

- En caso de ocurrencia de lluvias intensas, el Contratista debe evaluar el funcionamiento del sistema de drenaje de la vía, a fin de detectar nuevas zonas con un inapropiado y/o deficiente sistema de  evacuación  pluvial, con la finalidad de plantear la construcción de nuevas estructuras y/o ampliación de las existentes y/o proyectadas.

- El Supervisor debe exigir al Contratista, la presentación de un Plan de Explotación para las Canteras, en el cuál se debe incluir:

- Límites del área de explotación de canteras y profundidades máximas.

- Áreas de trabajo, indicando las zonas de trituración, almacenaje y desechos.

- Necesidad de drenajes y su dirección.

- La secuencia de las operaciones.

- Ubicación de caminos de acceso.

Calidad del Agua

Se debe realizar un seguimiento de la calidad del agua, a fin de identificar si se está contaminando los cuerpos de agua, debiendo establecer puntos de control en las fuentes de agua, de tal forma de establecer las medidas para el control de cualquier fuente de contaminación. Además, debe controlarse la calidad del agua, con fines de uso en las actividades constructivas del proyecto vial en estudio. Los puntos de monitoreo serán los siguientes:

- Río Rosso Km. 85+210 cruza la carretera

- Río Grande Km. 74+310 cruza la carretera

- Río de Oro Km. 62+200 cruza la carretera

- Toma de Agua de canal de regadillo Km. 58+500 lado izquierdo

Se realizarán pruebas y/o ensayos de laboratorio respectivos, en los puntos ubicados a 100 m aguas abajo de las actividades mencionadas durante la operación de las mismas. Para la medición de la calidad del agua, se tomará como referencia los siguientes parámetros: pH, turbiedad, temperatura, contenido de sólidos totales, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, nitratos, fosfatos, coliformes totales y fecales.

El monitoreo debe efectuarse con una periodicidad de cada tres meses; se realizarán monitoreos adicionales, cuando el Supervisor estime que algún procedimiento constructivo de la obra, pudiera alterar las condiciones originales de los cursos de agua, como es el caso de la construcción de puentes. Al respecto, se utilizarán los parámetros del Reglamento de la Ley General de Aguas (Decreto Supremo Nº261-69-AP, modificado por Decreto Supremo 007-83-SA).

Calidad del Aire

A fin de verificar la calidad del aire, durante la operación de las plantas de chancado y zarandeo, en la explotación de las canteras y por tránsito continuo de los volquetes (transporte de materiales), se debe realizar las pruebas trimestrales, para la determinación del grado de afectación y/o deterioro de la calidad del aire, durante la ejecución del proyecto; para tal efecto. Los puntos de monitoreo para el control de la emisión de material particulado y emisión de gases será en los siguientes lugares.

Cantera Nº 01 Casa Blanca Km. 21+400

Cantera Nº 02 Pampa Colorada Km. 23+400

Cantera Nº 04 La Capilla Km. 88+250

Cantera Nº 05 Pira Km. 95+805.9, acceso 12.50 km.

Al respecto, se utilizarán los valores estándares internacionales de calidad del aire de la U.S. EPA y guías de la OMS.

Control de niveles sonoros

A fin de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación, se debe establecer puntos de control para la emisión sonora en las plantas de chancado y zarandeo  y en la explotación de las canteras de cerro. Se debe realizar pruebas trimestrales para determinar el grado de afectación del incremento del nivel sonoro en las zonas mencionadas; para lo cual se tendrá en cuenta los valores indicados en el cuadro 5.3-3 (D.S. N° 499-1960).

Los puntos de monitoreo para el control de los niveles sonoros será en los siguientes lugares.

Cantera Nº 01 Casa Blanca Km. 21+400

Cantera Nº 02 Pampa Colorada Km. 23+400

Cantera Nº 04 La Capilla Km. 88+250

Cantera Nº 05 Pira Km. 95+805.9, acceso 12.50 km.

###### b. Durante la Etapa de Operación del Proyecto

En esta etapa del proyecto, las acciones de seguimiento estarán orientadas al control de los siguientes elementos:

- Sistema de Drenaje

Será necesario inspeccionar el funcionamiento de las obras, que integran el sistema de drenaje de la plataforma de la vía, como son el drenaje longitudinal, transversal y subdrenaje (alcantarillas, badenes, cunetas y drenes), durante los períodos de fuertes precipitaciones, a fin de realizar el correspondiente mantenimiento; así como de detectar problemas relacionados con socavación y/o erosión local o alguna deficiencia en la sección hidráulica de estas estructuras.

Supervisar periódicamente el tramo en estudio, a fin de detectar las zonas donde ocurran anegamientos, producto de los desbordes de los canales de riego, para luego darle su correspondiente solución y evitar el deterioro de la vía rehabilitada.

Se pondrá  especial interés en la revisión de las cunetas longitudinales de la vía, para evitar su represamiento y utilización de las mismas para fines agrícolas, por parte de los agricultores de la zona.

- Defensas ribereñas

Se debe realizar el monitoreo de la eficiente operación de las estructuras de defensa ribereña proyectadas en las Progresivas Km  60+280, 61+090, 62+700, 64+160, 68+740, 71+340,  detectando la presencia de procesos erosivos y/o de socavación de las estructuras y de ser el caso, realizar las labores de rehabilitación respectiva, como reparaciones, ampliaciones, reforzamientos de las estructuras, etc.

Flujos de lodo (Huaycos)

Luego de la época de períodos de fuertes precipitaciones (Diciembre – Marzo) y/o ocurrencia de huaycos en las Quebradas Lúcumo, Río de Oro, Galgajirca, Rurashca, se debe inspeccionar la estabilidad de las estructuras proyectadas, a fin de realizar las labores de limpieza y/o reforzamiento de estas estructuras, en caso se presenten procesos erosivos.

- Estabilidad de Taludes

Se debe supervisar trimestralmente, durante un año, el sector donde se ha desarrollado las actividades de explotación de las canteras de cerro, a fin de verificar la estabilidad de los taludes conformados; caso contrario, la entidad deberá tomar las acciones pertinentes, para que se realicen los trabajos necesarios de estabilización.

- Calidad del Aire

Se realizarán anualmente, las pruebas necesarias para la evaluación de la calidad del aire, en los centros poblados, a efectos de verificar si existe deterioro de esta variable ambiental, debido al aumento del tránsito vehicular como consecuencia de la mejora de las condiciones de transitabilidad de la vía.  Al respecto, se utilizarán los valores estándares internacionales de calidad del aire de la U.S. EPA y guías de la OMS.

- Aspectos socioeconómicos

El MTC debe verificar periódicamente la no construcción de viviendas dentro del derecho de vía, así como la no utilización del derecho de vía para el comercio ambulatorio.

6.3.3  PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

El Programa de Contingencias, tiene como objetivo obtener una respuesta inmediata y eficiente ante cualquier circunstancia o evento, a fin de evitar y/o reducir los daños que pudieran ocasionar las situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y/o desastres naturales y accidentes laborales que se pueden producir durante las etapas de construcción y operación del proyecto.

Etapa de Construcción

a. Implementación del Programa de Contingencias

Durante la etapa constructiva, el Contratista deberá implementar un Programa de Contingencias al inicio de sus labores, adecuándose a los requerimientos del proyecto, en función de la actividad y de los riesgos potenciales de la zona,  como son la ocurrencia de accidentes laborales, problemas técnicos, contingencias sociales (huelgas, paralizaciones, paros políticos, etc.), eventos naturales (sismos), incendios en las instalaciones del campamento, plantas de zarandeo y chancado, entre los más importantes; para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

Unidad de Contingencias

Para cumplir adecuadamente sus funciones, la Unidad de Contingencias deberá contar con:

- Personal capacitado en primeros auxilios.

- Dotación de material médico necesario. (botiquín)

- Una unidad móvil de desplazamiento rápido, en perfectas condiciones de operatividad y funcionamiento.

- Un equipo de comunicaciones.

- Equipos de auxilios paramédicos

- Equipos contra incendios.

Para una adecuada organización y preparación ante la ocurrencia de una situación de emergencia, la Unidad de Contingencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades laborales.

- Capacitación del personal

Todo personal que trabaje en la obra deberá ser capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado, incluyendo la instrucción técnica en los métodos de primeros auxilios y temas como: nudos y cuerda, transporte de víctimas sin equipo, utilización de máscaras y equipos respiratorios, equipos de reanimación, reconocimiento y primeros auxilios en caso de accidentes.

Asimismo, se capacitará al personal sobre las medidas y precauciones a tomar en cuenta, en caso de vertimientos accidentales de combustibles, o elementos tóxicos en áreas adyacentes a la carretera, incluyendo los efectos y/o peligros a la salud.

Equipos contra incendios:

Se deberá contar con equipos contra incendios, los cuáles, estarán compuestos por extintores, implementados en todas las unidades móviles del proyecto, así como en las instalaciones de campamentos, plantas de zarandeo y chancadoras.

Implementos de primeros auxilios y de socorro:

Estos equipos deberán ser livianos a fin que puedan transportarse rápidamente. El contratista está obligado a disponer como mínimo los siguientes implementos: medicamentos para tratamiento de primeros auxilios (botiquines), cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, megáfonos, vendajes, apósitos y tablillas.

Implementos y medios de protección personal:

El contratista está obligado a suministrar los implementos y medios de protección personal a sus trabajadores. Este equipo de protección deberá reunir las condiciones mínimas de calidad, es decir, resistencia, durabilidad, comodidad y otras, de tal forma, que contribuyan a mantener la buena salud de la población laboral contratada para la ejecución de las obras.

##### b. Medidas de Contingencias

##### Por ocurrencia de sismos

En caso de que pudiera ocurrir un sismo, el personal administrativo y operativo de las plantas de zarandeo y chancado, deberán conocer y adoptar los procedimientos sobre las medidas de seguridad que se muestra en la Figura 6.1 y que a continuación se detallan:

Durante la ocurrencia del sismo:

- Se deberá instruir al personal de obra, de tal forma, que durante la ocurrencia del sismo, se mantenga la calma y la evacuación se disponga de tal manera que se evite que el personal corra y/o desaten el pánico.

- Si el sismo ocurriese durante la noche, se deberá utilizar linternas, nunca fósforos, velas o encendedores.

- De ser posible, disponer la evacuación del todo personal hacia zonas de seguridad y fueras de zonas de trabajo.

- Paralización de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de evitar accidentes.

Después de la ocurrencia del sismo:

- Atención inmediata de las personas accidentadas.

- Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber sido averiado y/o afectado.

- Ordenar y disponer que el personal de obra, mantenga la calma, por las posibles  réplicas del movimiento telúrico.

- Mantener al personal de obra, en las zonas de seguridad previamente establecidas, por un tiempo prudencial, hasta el cese de las réplicas.

##### Por ocurrencia de incendios

La ocurrencia de incendios se considera  básicamente, durante la etapa de construcción y en menor grado durante la etapa de operación de la vía; ya sea por inflamación de combustibles, accidentes operativos de maquinaria pesada y unidades de transporte, accidentes fortuitos por corto circuito eléctrico; en tal sentido, se deberán establecer procedimientos sobre las medidas de seguridad a adoptar que se muestra en la Figura 6.2 y que a continuación se detallan:

Lineamientos generales en caso de incendios:

- Todo personal administrativo y/u operativo, de los campamentos y plantas de zarandeo y chancado, deberá conocer los procedimientos para el control de incendios, alarmas y acciones, distribuciones de equipo y accesorios para casos de emergencias.

- Se deberá adjuntar un plano de distribución de los equipos y accesorios contra incendios (extintores), en el campamento de obra, almacenes y plantas de zarandeo y chancado, lo que será de conocimiento de todo el personal que labora en el lugar.

# Disposición y uso de extintores:

- Los extintores deberán situarse en lugares apropiados y de fácil manipuleo.

- Todo extintor deberá llevar una placa con la información sobre la clase de fuego para el cual es apto y contener instrucciones de operación y mantenimiento.

- Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia bimensual, puesto a prueba y mantenimiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; asimismo, deberá llevar un rótulo con la fecha de prueba y fecha de vencimiento.

- Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente; o si es necesario proceder a su reemplazo inmediato.

###### Procedimientos para el control de incendios:

- Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando extintores de tal forma de sofocar de inmediato el fuego.

- Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el suministro del producto y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, o bien, emplear arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque con agua.

- Para apagar un incendio eléctrico, se procederá de inmediato a cortar el suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono o BCF (bromocloro difluormetano) vaporizable o arena seca o tierra.

- En las instalaciones del campamento y plantas de zarandeo y chancado, se deberá disponer como reserva, una buena cantidad de arena seca.

##### Accidentes laborales

Están referidos a la ocurrencia de accidentes laborales durante la operación de los vehículos y maquinaria pesada utilizados para la ejecución de las obras, originados principalmente por deficiencias humanas o fallas mecánicas de los equipos utilizados, para lo cual se deberán seguir los procedimientos  que se muestran en la Figura 6.3 y que se muestran a continuación:

- Se deberá comunicar previamente a los centros asistenciales de las localidades adyacentes a la carretera, el inicio de las obras, para que éstos estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. La elección del centro de asistencia médica respectiva, responderá a la cercanía y gravedad del accidente.

- Para cualquier eventualidad en caso de accidentes laborales, se deberá colocar en un lugar visible del campamento, y las plantas de zarandeo y chancadoras, los números telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio cercanos a la vía, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa.

- A fin de minimizar los efectos ante cualquier accidente el contratista esta obligado a proporcionar a todo su personal de los implementos de seguridad propios de cada actividad, como son: cascos, botas, guantes, etc.

- El contratista deberá inmediatamente prestar el auxilio al personal accidentado y comunicarse con la Unidad de Contingencias para proceder al traslado del personal afectado a los centros asistenciales más cercanos, de acuerdo al frente de trabajo donde sucedió el incidente, valiéndose de una unidad de desplazamiento rápido.

- De no ser posible la comunicación con la Unidad de Contingencias, se procederá al llamado de ayuda y/o auxilio externo al Centro Asistencial y/o Policial más cercano para proceder al traslado respectivo, o en última instancia recurrir al traslado del personal mediante la ayuda de los transportistas o usuarios de la carretera.

- En ambos casos, previamente a la llegada de la ayuda interna o externa, ser procederá al aislamiento del personal afectado, procurándose que sea en un lugar adecuado, libre de excesivo polvo, humedad y/o condiciones atmosféricas desfavorables.

En caso de derrames de combustibles, lubricantes y/o elementos nocivos

Están referidos a la ocurrencia de vertimientos de combustibles, lubricantes, o elementos tóxicos, transportados por unidades del contratista y/o terceros a lo largo de la carretera, originadas por accidentes automovilísticos o desperfectos en las unidades de transporte  para lo cual se deberá seguir el procedimiento de la Figura 6.4 y que a continuación se detallan:

- Todo personal del contratista, estará obligado a comunicar de forma inmediata la ocurrencia de cualquier accidente que produzca vertimiento de combustibles u otros, a la carretera o en áreas próximas a ellas, al campamento o  a la Unidad de Contigencias.

- Una vez comunicado el hecho a la Unidad de Contingencias, ésta deberá comunicar a su vez, de ser el caso, al centro asistencial o de ayuda más cercano acerca de las características y magnitud aproximada del incidente.

- Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte de combustible del contratista, se deberá prestar pronto auxilio, incluyendo el traslado de equipo, materiales y cuadrillas de personal, para minimizar los efectos ocasionados por derrames de combustibles u otros, como el vertido de arena sobre los suelos afectados.

- Posteriormente se delimitará el área afectada, para su posterior restauración, la que incluye la remoción de todo suelo afectado, su reposición, acciones de revegetación, y la  liminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes.

- En el caso de afectaciones de cuerpos de agua, el personal del contratista procederá al retiro de todo combustible, con el uso de bombas hidráulicas y lo depositará en recipientes adecuados (cilindros) para su posterior eliminación.

- Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de terceros, las medidas a adoptar por parte del contratista se circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el caso, proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva alertando sobre cualquier peligro. (Banderolas y/o letreros, tranqueras, etc.).

##### En caso de eventos y/o problemas técnicos (Contingencias Técnicas)

Están referidos a la atención ante cualquier eventualidad originados por aspectos técnicos u omisiones del proyecto, como son: omisiones de  detalles y/o diseño de obras, errores en la ubicación de obras de arte u otros, fallas estructurales, hidráulicas, etc., y que no fueron incluidos en el proyecto; así como los ocasionados por fallas en el proceso constructivo ante un eventual incidente y que requieren de una adecuada atención técnica, como se muestra en la Figura 6.5.

De acuerdo a eventualidad suscitada, el Contratista procederá a resolverla con sus propios recursos, con la ayuda y participación de la Supervisión de la Obra, en todos los casos el Contratista deberá atender prontamente el incidente y/o reprogramar la obra, de acuerdo al caso.

##### En caso de eventos y/o problemas sociales (Contingencias Sociales)

Están referidos a la atención ante cualquier eventualidad originados por acciones resultantes de la ejecución del proyecto sobre la población de la zona, como por ejemplo, conflictos sociales por uso de fuentes de agua; así como por la ocurrencia de conflictos sociales exógenos, como huelgas, paros políticos e inclusive problemas relacionados con la seguridad externa de los campamentos y/o frentes de trabajo frente al eventual caso de hurtos o robos del mobiliario y/o equipos del contratista) que pueden afectar el  normal desenvolvimiento de la obra, como se muestra en la Figura 6.6.

En los casos de paros o huelgas que comprometan directamente al contratista, éste deberá dar aviso inmediato a la Supervisión de la Obra sobre el inicio de la anormalidad y las causas que lo han originado; sin embargo, en estos casos el contratista deberá asumir todas las responsabilidades por los retrasos que se puedan producir.

Para casos de problemas masivos de salubridad que afecten al personal de obra, como intoxicación masiva, el contratista también deberá dar aviso inmediato a la Supervisión de la Obra, describiendo las causas del problema, y las eventuales consecuencias en el normal desenvolvimiento de la obra; y proporcionar la atención médica al personal afectado, por propios medios, o con la ayuda de los Centros Asistenciales cercanos, de acuerdo al caso y/o gravedad del mismo.

Para el caso de ocurrencia de huelgas y paros exógenos a la obra, y que puedan comprometer la seguridad y/o el normal desenvolvimiento de los trabajos, el Contratista deberá comunicarse inmediatamente con las Fuerzas Policiales más cercanas y solicitar la ayuda o intervención respectiva, incluyendo la paralización de la obra, de acuerdo al caso.

##### En la Etapa Operativa

Durante la etapa operativa del proyecto, las situaciones de emergencia que podrían presentarse son: la ocurrencia de vertimientos accidentales de combustibles y/o sustancias tóxicas en la carretera o en áreas adyacentes a ella.

En estos casos, los manuales de contingencias a ser aplicados, deberán ser elaborados por las empresas que prestan los servicios, los que deberán ser distribuidos en todas sus unidades de transporte y a las entidades existentes en el tramo en estudio, tal como a Defensa Civil, Centros Hospitalarios, Gobiernos Locales y a los Bomberos; el cumplimiento de esta indicación deberá ser solicitada por el Ministerio de Transportes Comunicaciones, Vivienda y Construcción y ser supervisada por la Policía Nacional del Perú. Al respecto, las normas legales que contemplan estas situaciones de emergencias son:

- Decreto Supremo N° 054-99-EM – Titulo V

Se presentan las disposiciones que se tendrán que cumplir para el transporte de gas licuado a granel y en cilindro.

- Decreto Supremo N° 030-98-EM – Capítulo V

Se presentan los requisitos para transportar combustibles y/u otros productos derivados de los hidrocarburos.

6.3.4  PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

El Programa de Capacitación y Educación Ambiental, contiene los lineamientos principales de capacitación y educación ambiental, cuyo objetivo es sensibilizar al personal de obra, en el que se incluye a los técnicos y profesionales, sobre la importancia que tiene la conservación y protección ambiental, y por ende del uso apropiado de los recursos naturales como el agua, suelo, flora, fauna, entre otros, para lo cual será necesario el empleo de adecuadas técnicas o tecnologías que guarden armonía con el medio ambiente.

Actividades de Educación y Capacitación Ambiental

La rehabilitación del tramo Pariacoto-Yupash, puede generar alteraciones en el medio ambiente. Esto conlleva a la necesidad de educar a la población local, para el manejo adecuado de los recursos naturales; así como también el personal de obra que laborará en la fase de rehabilitación de la vía

- Al personal de obra

- Se debe impartir charlas educativas al personal de obra, acerca de la prevención de accidentes, a fin dar cumplimiento con la Norma E.100 – Seguridad Durante la Construcción, del Reglamento Nacional de Construcciones; asimismo, se les debe informar sobre las acciones que deben evitar y que pueden generar molestias al entorno y/o a las poblaciones cercanas, tal como la prohibición del acceso hacia las zonas arqueológicas y que de no acatarse esta disposición se suspenderá y/o se retirará de la obra al personal implicado, especialmente a la zona arqueológica que dista 2.5 Km del campamento de obra.

- Realizar campañas educativas para los trabajadores, mediante charlas sobre normas elementales de higiene y comportamiento.

- A la población local

Realizar campañas educativas para la población local, mediante el reparto de folletos, sobre lo siguiente:

Reutilización de los restos vegetales en la preparación de los terrenos de cultivo; así como, informar a los agricultores de la zona en estudio, sobre la inconveniencia de arrojar restos vegetales o de cosechas sobre las bermas.

6.3.5 PROGRAMA DE ABANDONO

El objetivo principal del programa de abandono, es el de restaurar las zonas afectadas y/o alteradas por la ejecución de la rehabilitación de la carretera Pariacoto-Yupash.

La restauración de dichas zonas deberá hacerse bajo la premisa que las características finales de cada una de las áreas ocupadas y/o alteradas, deben ser en lo posible iguales o superiores a las que tenía inicialmente.

Al respecto se debe considerar los siguientes casos:

- Abandono de obra (al término de ejecución de la obra)

- Abandono del área (al cierre de operaciones de la infraestructura)

Abandono de Obra

Uno de los principales problemas que se pueden presentar al finalizar la ejecución de una obra vial, es el estado de deterioro ambiental y paisajístico de las áreas ocupadas y su entorno por las actividades constructivas y/o instalaciones provisionales de la obra.

Esta afectación se produce principalmente en la presencia de  residuos sólidos y/o líquidos, afectación de la cobertura vegetal, contaminación de suelos, entre otros.

Por tal motivo, el Contratista debe realizar la limpieza general de las zonas adyacentes de la vía rehabilitada; es decir, que por ningún motivo se permitirá que el Contratista deje en las zonas adyacentes a la vía rehabilitada, material sobrante de la construcción del pavimento (afirmado, asfalto, etc.) y de las demás estructuras proyectadas (gravas, arenas, residuos de concreto, etc.). Además, deberá cumplir con lo siguiente:

a. En las áreas de explotación de canteras

Los trabajos que deberá realizar el Contratista para la restauración de las áreas afectadas por la explotación de las canteras son:

- En el caso de las canteras de cerro, ubicadas en laderas de quebradas, la supervisión debe verificar que los cortes finales tengan el talud adecuado, es decir 2:1 (V:H), considerando que estas canteras están constituidas por depósitos aluviales de las quebradas. Asimismo, será necesario efectuar el renivelado de todo material excedente de la explotación de estas canteras, adecuándose a la geomorfología del entorno,  así como realizar el peinado, alisado o redondeo de taludes para suavizar la topografía y evitar posteriores erosiones, sedimentaciones, inestabilidades y deslizamientos.

- Al término de la explotación de las canteras, de donde se extraerá el material roca para las estructuras proyectadas, la supervisión debe verificar que los cortes finales tengan el talud adecuado, es decir 10:1 (V:H), considerando que esta cantera está constituida por un macizo rocoso, así como el correspondiente desquinche de todo material susceptible a desprendimiento. Asimismo, será necesario efectuar el renivelado de todo material excedente de la explotación de estas canteras, adecuándose a la geomorfología del entorno, evitando la formación de depresiones, a fin que no se produzcan encharcamientos, especialmente durante los períodos de fuertes precipitaciones.

b. En las áreas ocupadas por plantas de zarandeo y chancadoras

Las actividades a realizar por el Contratista para la restauración de las áreas ocupadas por las plantas de zarandeo y chancado, son las siguientes:

- Al término de las operaciones de las plantas, se procederá al desmontaje, retiro y traslado de sus instalaciones; para luego proceder a la  restauración del área ocupada, de acuerdo a la morfología del entorno existente.

- Todo suelo contaminado con vertidos de residuos de combustibles y/o lubricantes, deberá ser removido, ya sea de forma manual o mecánica, hasta una profundidad de 10 cm por debajo del suelo contaminado; este material debe ser dispuesto en los depósitos de material excedente autorizados.

- Toda construcción hecha para el funcionamiento de las plantas, como los terraplenes para el carguío o descargue de materiales, pisos para oficinas, viviendas, etc.; deberá ser demolidos y eliminados hacia las zonas de disposición de excedentes autorizadas.

- Se procederá al escarificado y nivelado general del área, cuidando de no dejar depresiones u cualquier otra alteración del suelo circundante, para lo cual se utilizará el material agregado no utilizado en la construcción de la vía.

- La reconformación morfológica de las áreas afectadas incluirá la colocación de la capa de material vegetal y materia orgánica reservada inicialmente en la construcción de dichas instalaciones.

- Posteriormente se procederá a colocar la cubierta vegetal existente, (previamente retirada y guardada para la instalación de la planta), este material será depositado en toda área afectada y previamente nivelada.

c. En las áreas ocupadas por el campamento de obra

Las actividades a realizar por el Contratista para la restauración de las áreas ocupadas por el campamento de obra son:

- Finalizada las actividades constructivas, las instalaciones del campamento de obra deben ser desmanteladas en su totalidad. Todo material reciclable podrán ser entregados a las comunidades cercanas en calidad de donación.

- Las instalaciones provisionales de concreto u otros materiales que no puedan ser desmontados, deberán ser demolidas por completo. Todo material excedente y/o de desmonte será dispuesto adecuadamente en los depósitos de material excedente de obra autorizados.

- Una vez desmantelada las instalaciones del campamento de obra, el Contratista debe realizar las actividades de limpieza general y de recuperación de las zonas alteradas, de acuerdo a la morfología existente en la zona.

- La restauración de las áreas afectadas incluyen la escarificación de lo suelos compactados, la eliminación de las capas de suelos contaminadas por vertimiento de grasas, aceites, lubricantes u otros, hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel inferior de contaminación y trasladarlos hacia los depósitos de materiales excedentes autorizados.

- Las letrinas deberán ser sellados; para lo cual, se aplicará una capa de cal sobre los desechos depositados, para luego proceder a rellenar con material propio.

- Finalmente, la reconformación morfológica de las áreas afectadas incluirá la colocación de la capa de material vegetal y materia orgánica reservada inicialmente en la construcción de dichas instalaciones.

d. En los caminos de acceso

Para el presente proyecto vial, no se contempla un programa de abandono de caminos de acceso, debido a que los utilizados para la explotación de las canteras, conformación de los botaderos, operación de las plantas de tratamiento de materiales (zarandeo y chancado) y para el campamento de obra, son existentes y utilizados por la población local; sin embargo, en caso que sea necesario la  apertura caminos de acceso de uso temporal, previa autorización de la supervisión, estos deberán restaurarse en lo posible a su estado original, en el que se incluye:

- Eliminación de todo suelo contaminado con residuos de lubricantes y/o combustibles.

- Eliminación de todo material dejado o acumulado por imprevistos durante el transporte de materiales.

- Escarificado de todo suelo compactado.

- Todo resto vegetal, generado durante la apertura de este camino será incorporado al suelo durante el proceso de escarificado.

- Revegetar toda el área del camino de acceso con especies de la zona.

Abandono del Area (cierre de operaciones)

El objetivo principal del programa de abandono del área de un proyecto vial, es restaurar el área ocupada por dicha vía, hasta alcanzar en lo posible las condiciones originales después de cumplir con su vida útil, a fin de evitar posibles problemas ambientales a su entorno, que podrían generarse debido al cierre de operaciones de las obras existentes.

La carretera Pariacoto-Yupash, forma parte de la carretera de penetración Casma – Yautan – Huaraz, que corresponde a la ruta 14-A, de la Red Vial Nacional, no se prevé su abandono o cierre de operaciones; sin embargo, el trazo de esta vía puede estar sujeto a mínimas variaciones, según sea afectada por la ocurrencia de eventos naturales.

Para el caso de decidir en el futuro cualquier cambio de trazo, que pudiera originar el abandono de un sector de la vía a rehabilitar, las acciones a seguir para el abandono de estos tramos, son las siguientes:

- Demolición de la infraestructura construida, retiro y disposición adecuada de todo material de desmonte a un lugar previamente determinado o autorizado (botadero), el cual será tratado de la misma manera que lo establecido para los depósitos de materiales excedentes de obra de la rehabilitación de la vía en estudio.

- Escarificado y reacondicionamiento del área ocupada por el tramo de vía, de acuerdo a la geomorfología de su entorno.

- Revegetación del área abandonada, si fuese necesario, a fin de que esta zona sea reintegrada al paisaje del entorno.

6.3.6	PROGRAMA DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI)

## 6.3.6.1 Antecedentes del Proyecto Vial

En el año 1994, se efectuó el Estudio de Factibilidad e Impacto Ambiental de la Carretera Casma – Yaután, - Huaraz, habiendo sido actualizado en febrero del 2002, con la intervención del Consejo Transitorio de Administración Regional del Departamento de Ancash (CTAR - ANCASH) con la supervisión y seguimiento de la DGC – MTC, derivándose posteriormente al PROVIAS NACIONAL, con la definición de los tramos siguientes: (I) Casma Km 0+000 – Pariacoto Km. 56+000, (II) Pariacoto Km. 56+000 – Yupash (Km. 95.400) y (III) Yupash (Km. 95.400) – Huaraz (Km. 150.600). El presente documento, está referido a los aspectos socio ambientales del Tramo II.

En el marco de la elaboración del Expediente Técnico, que permita licitar la ejecución de la obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma – Yaután – Huaraz (Ruta 14A), se prevén los estudios referidos a los impactos sociales del proyecto en el Tramo II, Pariacoto - Yupash.

## 6.3.6.2  Localización del Proyecto y Descripción del Tramo II

a. Localización

La Carretera Casma – Yaután – Huaraz se desarrolla íntegramente en la Región Ancash, atravesando en su desarrollo las provincias de Casma y Huaraz.  Está codificada como Ruta 14-A y pertenece a la Red Vial Nacional.

b. Descripción del Tramo II: Pariacoto Km. 56+000 – Yupash Km. 95.400

Este tramo tiene 39.4 Km. de longitud, el trazado es a media ladera en topografía más accidentada, que el tramo previo y que origina el cruce del río Grande en 4 puntos, donde están actualmente construidos 4 puentes con luces relativamente pequeñas, que requieren su reemplazo. La sección transversal es muy angosta y la superficie de rodadura del tramo es un afirmado pobre y disgregado. La pendiente media del camino es de 3%. Los alineamientos son deficientes, por lo que será necesario el mejoramiento sustancial de éstos, sin cambiar masivamente de ubicación del eje de la vía, los movimientos de tierra serán mayores que de los anteriores tramos. No se aprecian terrenos agrícolas adyacentes a la  carretera, salvo algunos muy aislados.

La rehabilitación y mejoramiento de este tramo, compromete total y parcialmente, viviendas y tierras de cultivo, siendo necesario plantear las soluciones más convenientes a fin de mitigar los impactos sociales que pudiera ocasionar.

## 6.3.6.3  Objetivos

a. Objetivos Generales

- Presentar el perfil del Plan de Compensación y Reasentamiento que posibilite liberar las áreas necesarias para la ejecutar y operar el Proyecto Vial, tratando de restaurar y/o mejorar la calidad de vida de las poblaciones afectadas, así como, brindarles seguridad física, económica y legal.

- Identificar y evaluar los impactos sociales potenciales, directos e indirectos, que las obras de mejoramiento y rehabilitación de la Carretera puedan ocasionar en los diversos componentes del medio social del área de influencia del proyecto.

b. Objetivos Específicos

- Presentar el marco legal normativo en materia de reasentamiento, para el sector Transportes y Comunicaciones.

- Precisar el uso y tipo de predio afectado con sus respectivas áreas: terrenos de cultivo, terrenos eriazos, viviendas y otros.

- Presentar el diagnóstico social, sobre la base de los estudios de campo realizados.

- Presentar el perfil del Plan de Compensación y/o Reasentamiento, señalando los casos para indemnizaciones y/o expropiaciones, con el proyecto de cronograma, planilla de costos estimado sólo para las acciones de saneamiento físico legal, complementario al presupuesto general del proyecto, que posteriormente se elabore.

## 6.3.6.4 Metodología y Recolección de Datos

El proceso de recolección de información se ejecutó en campo, sustentado sobre la base de lineamientos de trabajo previos y criterios establecidos para el conocimiento de la población afectada, con modificaciones, producto de las exigencias correspondientes a las características particulares de las zonas de afectación, las cuales tuvieron un reconocimiento previo a la aplicación de las herramientas usuales.

Para la recopilación de información, se empleó la modalidad de la encuesta, mediante una ficha censal de aplicación directa por personal de apoyo y pobladores de la zona de Pariacoto, debidamente capacitados.

La Ficha Censal, tiene la característica de compilar información al detalle, que involucra: identificación de la afectación, del poseedor y del entrevistado, sistema de vida, dinámica familiar interna, niveles de producción y expectativas relacionadas al proyecto vial con obras por ejecutarse.

La aplicación de las fichas a la población objetivo, presentó dos elementos fundamentales: (i) disponibilidad de tiempo, porque la prueba piloto en campo arrojó aproximadamente 35 minutos, y (ii) oportunidad de ocurrencia para ubicar al titular afectado. En el trabajo de campo, ambas situaciones jugaron un papel importante para la calidad de la información obtenida. Por otro lado, en Anexo se presentan 189 resúmenes de fichas censales, la misma que ha servido de sustento para la asignación de los programas aplicables.

El análisis antes descrito, pretende integrar en un solo concepto las características de la afectación, a fin de generar el perfil de participación en las actividades de compensación. El análisis de cada predio afectado será condensado en el diagnóstico con elementos: sociales, técnicos y legales.

## 6.3.6.5 Breve Resumen del Contexto Socioeconómico del Área de Influencia del Proyecto

Para los aspectos que a continuación se detallan, se ha tomado la información del Estudio Socioeconómico realizado en el EIA, los mismos que sirven de pautas para una mejor identificación del entorno del proyecto.

a. Antecedentes históricos de ocupación

Mientras el verdadero origen del distrito de Pira se va perdiendo con el transcurso de los años, se cree que los primeros creadores de Pira fueron habitantes de las agrupaciones Chinchayhuasi, Chuncará, Cashacancha, Mesa (Shinan), Cantu y otros lugares que al ser sometidos y disueltos se agruparon con fines de defensa en este lugar, el nombre de Pira se origina de “Pirac” que significa ¿quienes serán?, en alusión a los primeros invasores españoles que llegaron a este lugar. De otra parte los orígenes del distrito de Pariacoto datan desde los primeros pobladores que se asentaron en el sector Cajulpaqui, que en la actualidad son ruinas arqueológicas, el distrito de Pariacoto se crea en el año 1857, en la década pasada sufrió la violencia subversiva y obligó a muchos jóvenes del lugar a migrar a las ciudades de Casma y Chimbote.

b. Pautas económicas: agrícola y otros, estructura productiva, población de las provincias,

Los centros poblados involucrados dentro del área de influencia directa son: Pariacoto, Milagro, Rurashca, Chacchan, pertenecientes al distrito de Pariacoto; Llanca, Jirac, Coltao y Yupash pertenecientes al distrito de Pira, como se muestra en el cuadro adjunto.

El Área de Influencia Directa e Indirecta registra una población para el año 2004 de 50,291 habitantes que representa el 26.0% de la población de las Provincias de Huaraz y Casma.

La población del Área de Influencia Directa concentra el 49.0% de sus habitantes en la zona urbana y el 51.0% en el ámbito rural, esta característica de la población del área de influencia se refleja por el mayor porcentaje de familias asentadas en el ámbito rural, en lo que concierne al Área de Influencia Indirecta, la población urbana alcanza el 97.8% y la población rural el 2.2%, por la presencia de ciudades como Huaraz, Casma e Independencia,

La población del Área de Influencia Directa según sexo, se caracteriza por la mayor participación de mujeres, alcanzando el 50.9% y los hombres el 49.1% con respecto a la población total, en cuanto al Área de Influencia Indirecta se observa que la población masculina tiene mayor participación y representa el 50.1% de la población total. En cuanto a la población por grupos de edad en el Área de Influencia Directa, muestra que la población de 0 a 14 años alcanza  el 37.4%, la población de 15 a 64 años representa el 54.7% y la población considerada de la tercera edad, de 65 a más años alcanza el 7.9%.

Los distritos de Colcabamba (65.00%) y Cochabamba (53.90%) presentan mayor índice de pobreza absoluta, mientras los distritos de Casma (27.80%) y Buena Vista (30.60%) presentan los índices absolutos más bajos.

En las provincias de Casma y Huaraz, la Población Económicamente Activa (PEA) en el Área de Influencia directa, asciende a 944 personas, lo que representa el 38.8% del total de sus habitantes. La población ocupada constituye en promedio el 91.4% de la PEA, sin embargo el nivel de empleo es de subsistencia. La población desocupada alcanza un 8.6% de la PEA total.

La principal actividad económica de la población en el área de influencia directa, la actividad agrícola se complementa con la actividad pecuaria, los ingresos que perciben los jefes de familia oscila entere S/.200 a S/.240 Nuevos Soles mensuales, mientras un menor porcentaje de la población que se dedica al comercio (pequeñas bodegas, puestos de ventas en mercados, ferias y otros) perciben  ingresos promedio a los S/.300 Nuevos Soles mensuales; un porcentaje mucho más pequeño de la población pertenece al sector servicios (profesores, enfermeras, servidores públicos, y otros) perciben ingresos que oscilan entre S/.450 a S/.800 Nuevos Soles mensuales.

En el Área de Influencia directa, la distribución de la PEA de 6 años y más, según Rama de Actividad Económica, los trabajadores no calificados de servicios representan el 56.43% del total de la PEA, seguido de la actividad Agrícola que alcanza el 16.62%  esta distribución se explica porque la mayor concentración de la población del área de influencia está ubicada en las zonas rurales; en lo que respecta a la Categoría de Ocupación los Trabajadores asalariados representa el 46.97%, seguido de los trabajadores familiares no remunerados con el 34.37%.

La población en edad escolar (04años-19 años), en el área de influencia directa es de 1,217; mientras la población escolar matriculada en el año 2004 es de 753 alumnos registrando una Tasa de Escolaridad de 62% y un Déficit de 38.0%. La tasa de Déficit de Escolaridad es mínima (0.9%), en los alumnos en edad escolar de 6 a 14 años; mientras que la tasa de déficit de escolaridad para el nivel secundaria y superior es alto (54%), comparado con otras poblaciones asentadas en el ámbito urbano, sólo Pariacoto, Cachan y Yupash cuentan con colegios secundarios, los alumnos de los otros centros poblados tienen que viajar a estos centros poblados o a las ciudades de Huaraz o Casma para proseguir sus estudios.

Según el Diagnostico Situacional de los Distritos de Pira y Pariacoto (2004), en el área de influencia directa del proyecto el nivel de educación alcanzado de la población de 5 y más años de edad fue de 2,149 personas, de las cuales el 54.5% se cuenta con educación  primaria, el 17.2% con secundaria y solo el 3.1% tiene nivel superior no universitario o superior universitario, información que se puede apreciar en el siguiente cuadro. La tasa de analfabetismo de la población a nivel de centros poblados de 15 años a mas alcanza el 21.72%, para los distritos de Pira y Pariacoto respectivamente, encontrándose por arriba del promedio nacional (12.5%).

El mayor porcentaje de morbilidad general de la población del área de influencia para el año 2004 corresponde a Infecciones Respiratorias Aguda que alcanza el 42.1%, Enfermedades Diarreicas Aguda con el 10.7%; seguida de las Heridas Abiertas con el 8.3% y el Cólico Abdominal con el 6.1% del total de las atenciones registradas. La población más afectada corresponde a los niños entre 0 a 9 años seguida de los adultos mayores. Los factores que inciden en estas enfermedades son la falta de salubridad en servicios básicos como agua potable, servicios sanitarios, y contaminación ambiental por el mal manejo de residuos sólidos y líquidos, especialmente en las zonas urbano marginales, lo que aunado a una inadecuada alimentación y falta de hábitos de higiene de la población contribuyen a generar las enfermedades indicadas. Las diez primeras causas de morbilidad de la población del área de influencia directa para el año 2004 corresponden a: Infecciones respiratorias agudas (IRAS) 47.1% y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) con el 10.9%.

La esperanza de vida es de 65.7 años para las mujeres y 62.8 años para los hombres.

El distrito de Pira presenta una tasa de desnutrición de 47.05% y el distrito de Pariacoto 45.76%. De los otros distritos las más elevadas corresponden a Colcabamba y Tarica con tasas de desnutrición de 54.30% y 49.81% respectivamente; mientras los distritos con menor tasa de desnutrición corresponde a los distritos de Buena Vista Alta y Casma con 24.13% y 17.20% respectivamente.

Las viviendas en el área de influencia directa presentan las siguientes características:

El material predominante en las paredes de las viviendas del ámbito rural, es el adobe o tapia (75%); de ladrillo (20%) corresponden a las viviendas del ámbito urbano; y el 5% de las paredes es de estera (viviendas asentadas en el distrito de Pariacoto). El 90% de las viviendas tiene piso de tierra y el 10% de cemento; el 60% de los techos de las viviendas son de calamina, 35% son de teja y menos del 5% son de otro material. El promedio de las habitaciones por cada vivienda es de tres habitaciones, el 70% de las viviendas poseen una sola habitación para dormir, y el 85% de las viviendas poseen una habitación individual para cocinar.

Las familias han manifestado que sus viviendas por lo general pertenecen a sus padres o abuelos, es decir herencia (75%), otra de las formas era por asentamiento (posesión al iniciar una familia) con la autorización de las autoridades de la comunidad o caserío (5%), y el 20% fue por compra a un familiar o a un familiar que ha emigrado a otro lugar.

El 76.0% de los caseríos tienen Agua entubada, de los cuales el 75% poseen el agua dentro de sus viviendas, el 25% no lo tiene instalado. Sólo el Centro Poblado de Pariacoto cuenta con servicio de desagüe en un 10%, mientras los otros centros poblados no lo tienen, de esta última, el 55% usa letrinas, y el resto eliminan sus excretas a campo abierto o en los canales de riego. El 66% de los centros poblados cuentan con Energía Eléctrica.

El Milagro, Rurashca y Chacchan, tienen servicio de televisión; a todos los poblados llegan las dos emisoras radiales de Pariacoto y el servicio de teléfono comunitario. Los centros poblados del área de influencia al distrito de Pira, cuentan con acceso a la televisión y con la sintonía de dos emisoras radiales del lugar; además del servicio de teléfono comunitario rural.

La estructura de la tenencia de la superficie agrícola en los  distritos de Pariacoto y Pira  y parcialmente la jurisdicción de los distritos de Huaraz, Independencia, Tarica, Pampas, Colcabamba y Cochabamba de la Provincia de Huaraz, y de los distritos de Casma, Buena Vista Alto y Yautan de la provincia de Casma, se caracteriza por predominar el minifundio con predios menores a 5.0 has.

En el área de influencia directa, el 90.1% de los productores poseen fincas con superficies  menores a 5.0 has, representando el 66.9% del total de la superficie agrícola; mientras que el 9.9% de los productores disponen de fincas con 5.0 y más hectáreas que representan el 33.1% de la superficie agrícola. Esta característica de predominio del minifundio se ve aliviada ligeramente en el área de influencia indirecta, por cuanto el 87.0%  de las unidades productoras disponen del 47.4% de las superficies agrícolas con extensión menores a 5 ha. Desde la década del noventa hasta la fecha, no ha habido cambios en la propiedad  de las parcelas; el PETT de la Región Ancash, aún no ha trabajado el área de influencia del proyecto. En el área de influencia directa, 89.1% de las parcelas se encuentran bajo el régimen en propiedad, el 9% en modalidad de propiedad comunal, y el 2% bajo el régimen en arrendamientos y en otras formas

La agricultura, principal actividad del área de influencia ambiental del proyecto, cuenta una producción diversificada de cultivos transitorios, destacando por la superficie utilizada y volumen de producción los cereales y tuberosas destinadas para fundamentalmente para el autoconsumo: trigo, papa, cebada grano, arveja grano verde y maíz amiláceo. La superficie agrícola es con cultivo bajo riego y en secano. El área bajo riego se ubica en la parte baja de la cuenca con una administración del agua por los usuarios. El sistema productivo es convencional, utilizan el arado e incipientemente, agroquímicos para mejorar los rendimientos, que normalmente son de baja calidad y la reducida organización para la comercialización del excedente de la producción, plantean un serio panorama para estos cultivos, debido a que los ingresos monetarios de la mayoría de la población dependen de los cultivos mencionados. El agua de riego, es administrado por lo comités de regantes de cada centro poblado. El conjunto de la infraestructura de riego son acequias que se derivan de los ríos.

La ganadería es una actividad complementaria  a la actividad agrícola, se desarrolla en la zona, mediante el cultivo de la alfalfa en la parte baja de las dos cuencas, con el sistema de bajo riego. Destacan el vacuno, el ovino y el porcino, y, la cual es limitada con relación a la crianza de aves; desde la década pasada a la fecha, la población pecuaria no ha variado; sin embargo existe preocupación por mejorar la raza, particularmente  en el ganado  vacuno.

En el área de influencia ambiental del proyecto, particularmente en la directa, hay una presencia considerable del sector comercio, resaltando las bodegas, y a nivel del sector servicios destacan los restaurantes, hospedajes, etc.

Los productos como hortalizas y granos verdes son comercializados en la ciudad de Casma y Chimbote, los productos andinos (papa, olluco), granos secos (trigo, cebada, kiwicha) son comercializados en la ciudad de Huaraz. En las épocas de cosecha los productores tienen opción de comercializar directamente sus productos en el mercado o vender en chacra, por que en esta temporada suelen aparecer comerciantes mayoristas y compran “al barrer” es decir toda la chacra y corren con los costos de cosecha y transporte. En los otros periodos del año los agricultores suelen vender sus productos directamente en los mercados principales de Huaraz y Casma.

Entre los grupos sociales existentes en el área de influencia se encuentran: familias, organizaciones de base, organizaciones sociales y políticas. De estos se han identificado como grupos de interés a las Municipalidades de Pariacoto y Pira; Las comunidades o Caseríos que se ubican a lo largo del tramo de la carretera Pariacoto – Yupash (Pariacoto, Milagro, Rurashca, Chacchan, Llanca, Jirac, Coltao y Yupash); organizaciones sociales de base (Vaso de leche y Clubes de Madres), Instituciones Educativas y población que viven en el área de influencia del proyecto.

## 6.3.6.6  Magnitud de las Afectaciones

Para definir la dimensión de las afectaciones, se ha considerado sobre la base de los siguientes elementos:

- El censo socioeconómico aplicado en todas las parcelas afectadas en junio del 2005, que permitió recolectar información sobre cada una de las familias residentes en los lotes afectados. Es importante señalar que fue diseñado para recolectar datos sobre el perfil socioeconómico de la población afectada, la encuesta se diseñó, para consultar a las familias sobre el proyecto vial y las posibles soluciones que constituirían el Plan de Acciones de Compensación y Reasentamiento Involuntario – PACRI, el mismo que se presenta como un perfil.

- Los planos de ubicación y perimétricos de cada uno de los lotes afectados, que con las respectivas memorias descriptivas, se presentan en anexo, constituirán la base de las tasaciones que, de acuerdo a ley, le corresponde al Consejo Nacional de Tasaciones – CONATA, entidad que precisa de áreas totales, áreas remanentes, y elementos constitutivos de cada predio afectado.

a. Población Impactada

Se han identificado un total de 216 afectaciones (ver Cuadro 6.9.1. El tratamiento de la información recibida, ha permitido identificar un total de 188 titulares que representan asimilar número de familias poseedoras o propietarias  de los predios afectados, se debe considerar que varios de ellos, conducen entre 01 y 02 predios en posesión a lo largo de carretera (Ver Cuadro Nº6.9.2).

Cuadro Nº 6.9.1: Población y Tipo de Lote Impactados

| ## GENERALIDADES | TOTALES |
| --- | --- |
| ## Afectados identificados | 207 |
| ## Cantidad de personas habitantes | 485 |
| ## Cantidad de familias | 129 |
| ## Total afectaciones identificadas | 216 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Cuadro Nº 6.9.2: Cantidad de Lotes por Poblador Afectado

| POSESIONES POR AFECTADO | CANTIDAD | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| POSEEDORES 1 PREDIO | 207 | 96.0 |
| POSEEDORES 2 PREDIOS | 9 | 4.00 |
| TOTAL | 216 | 100,00 |

Fuente: Trabajo de Campo.

Elaboración: Especialista Social

b. Lotes y Áreas Afectados

Tal como se ha señalado, la ejecución de las obras requiere afectar 222  lotes rurales (ver cuadro 6.9.3) ubicados en las zonas de Pariacoto y Yupash, con un total de 75,194.81 ha. De este total, 5,967.92 ha. corresponden a edificaciones y 69,226.90 ha. a terrenos (de cultivo u otro fin).

Cuadro Nº 6.9.3: Tipo de Afectaciones

| TIPO | CANTIDAD | NO HABIDO | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFICACIÓN | 85 | 4 | 39.3 |
| TERRENO | 131 | 5 | 60.7 |
| TOTAL | 216 | 9 | 100.0 |

Fuente: Base de Datos MOTLIMA S.A.

Elaboración: Especialista Social

De los análisis técnicos efectuados, las afectaciones de tierras en el ámbito del Proyecto, en su mayor parte son parciales (68.9%), con significativos remanentes, y para la mayoría de los casos no será necesario el traslado de la población para otros lugares. Este aspecto puede ser apreciado en el Cuadro Nº 6.9.4 y en los listados que a continuación que presentan, para cada uno de los lotes afectados, el área total, el área afectada y el área remanente, los cuales en parte, son considerados factibles, por cuanto sus dimensiones permiten la restitución de los cultivos, así como, la rehabilitación de las viviendas (ver Cuadro N°6.9.5).

Los criterios utilizados para realizar la clasificación mostrada en el Cuadro N°6.9.4 son los siguientes:

Afectación Total: Se consideran aquellos predios donde no existe área remanente, pues serán afectados al 100% del área original.

Afectación Casi Total: Se consideran aquellos predios donde el área remanente no es factible, es decir, para predio urbano un remanente menor de 90 m² y para predio rural un remanente menor de 300 m².

Afectación Parcial: Se consideran aquellos predios donde el área remanente es factible, es decir, para predio urbano un remanente mayor o igual a 90 m² y para predio rural un remanente mayor o igual a 300 m².

Cuadro Nº 6.9.4: Afectación según Superficie Total, Afectada y Remanente

| Categoría | Afectación Total |  | Afectación Casi Total |  | Afectación Parcial |  | Total de Afectaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subtotal N° | % | Subtotal N° | % | Subtotal N° | % | Total N° | % |
| Con edificación | 55 | 25.5 | 0 | 0.0 | 30 | 13.8 | 85 | 41.0 |
| Sin edificación | 1 | 0.5 | 9 | 4.1 | 121 | 54.5 | 131 | 59.0 |
| Total de Afectaciones | 56 | 27.0 | 9 | 4.1 | 151 | 68.9 | 216 | 100.0 |

Fuente: Base de Datos MOTLIMA S.A.

Elaboración: Especialista Social

Cuadro N°6.9.5: Listado de Afectados según Superficie Total, Afectada y Remanente

| N° Lote | Inicio Lote Progresiva | Fin Lote Progresiva | Nombres del Adjudicatario o Propietario | Descripción del Predio |  | Area Total (m2) | Area Afectada ( m2 ) | Area Remanente (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56+538.18 | 56+609.08 | Luisa Camara Vega |  | Terreno | 2024.93 | 198.55 | 1826.38 |
| 2 | 56+609.08 | 56+849.36 | Deodata Churano y Hnas. |  | Terreno | 12661.24 | 1076.68 | 11584.57 |
| 3 | 56+849.36 | 56+946.74 | Domingo Sifuentes |  | Terreno | 2504.27 | 263.70 | 2240.57 |
| 4 | 56+946.74 | 57+075.57 | Teofila Rodriguez Zuñiga | Vivienda |  | 4512.00 | 61.56 | 4450.44 |
| 5 | 57+075.57 | 57+196.40 | Ricardo Berrossi Mata |  | Terreno | 5296.92 | 713.15 | 4583.77 |
| 6 | - | - | Vitalio Poma Mendoza | Vivienda |  | 144.37 | 144.37 | 0.00 |
| 7 | 57+203.98 | 57+310.00 | Sucesón Alejandrina Menacho |  | Terreno | 3887.73 | 513.91 | 3373.83 |
| 8 | 57+310.00 | 57+353.37 | Ubencia Cancan Jamanca | Vivienda |  | 2192.44 | 142.50 | 2049.94 |
|  |  |  | Ubencia Cancan Jamanca | Vivienda |  | 31.68 | 31.68 | 0.00 |
| 9 | 57+353.37 | 57+364.70 | Jacinto Cancan Jamanca | Vivienda |  | 139.95 | 76.76 | 63.19 |
| 10 | 57+364.70 | 57+407.42 | Elias Santos Chinchay | Vivienda |  | 545.75 | 101.59 | 444.16 |
| 11 | 57+602.96 | 57+776.10 | Edmundo Caceres | Vivienda |  | 14102.40 | 118.03 | 13984.37 |
| 12 | 57+776.10 | 57+826.81 | Misael Patricio Camara |  | Terreno | 6018.16 | 273.19 | 5744.97 |
| 13 | 57+826.81 | 57+851.80 | Jorge Nivin | Vivienda |  | 1899.70 | 12.41 | 1887.29 |
| 14 | 57+851.80 | 57+864.60 | Pio Visitación | Vivienda |  | 782.94 | 39.78 | 743.16 |
| 15 | 57+864.60 | 57+884.74 | C. E. El Milagro | Vivienda |  | 7516.27 | 103.75 | 7412.52 |
| 16 | 58+082.94 | 58+104.82 | Cesar Vega |  | Terreno | 1128.43 | 76.26 | 1052.17 |
| 17 | 58+104.82 | 58+125.66 | Jovencio Bautista |  | Terreno | 1118.39 | 165.75 | 952.64 |
| 18 | 58+149.42 | 58+162.41 | Luis Mercedes |  | Terreno | 805.74 | 38.67 | 767.06 |
| 19 | 58+182.86 | 58+192.73 | Mateo Montes |  | Terreno | 581.69 | 36.08 | 545.61 |
| 20 | 58+192.73 | 58+203.10 | Olimpio Catalino |  | Terreno | 610.77 | 54.95 | 555.83 |
| 21 | 58+270.55 | 58+278.41 | Pedro Minaya |  | Terreno | 250.98 | 1.30 | 249.68 |
| 22 | 58+287.85 | 58+300.16 | Maribel Mata |  | Terreno | 383.37 | 48.25 | 335.11 |
| 23 | 58+310.70 | 58+320.06 | Ciriaco Mota |  | Terreno | 296.44 | 45.39 | 251.04 |
| 24 | 58+326.53 | 58+359.38 | Marcelina Broncano |  | Terreno | 510.89 | 193.22 | 317.67 |
| 25 | 58+443.99 | 58+493.47 | Mirta Mota | Vivienda |  | 2563.64 | 125.75 | 2437.89 |
| 26 | 58+493.47 | 58+520.00 | Ciriaco Mota |  | Terreno | 1832.57 | 105.75 | 1726.82 |
| 27 | 58+520.00 | 58+598.52 | Corentino Mota |  | Terreno | 5295.55 | 732.39 | 4563.16 |
| 28 | 58+598.52 | 58+647.92 | Juana Robles | Vivienda |  | 6372.25 | 88.80 | 6283.45 |
| 29 | 58+647.92 | 58+711.42 | Genoveva Ramos |  | Terreno | 4357.24 | 392.43 | 3964.81 |
| 30 | 58+711.42 | 58+750.00 | Sucesión Alberto Mercedes |  | Terreno | 4126.09 | 210.56 | 3915.53 |
| 31 |  |  | Reservorio Agua FONCODES | Vivienda |  | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
| 32 | 58+760.66 | 59+022.93 | Sucesion Matias Flores | Vivienda |  | 3944.22 | 86.24 | 3857.98 |
|  |  |  | Sucesion Matias Flores | Vivienda |  | 48.28 | 48.28 | 0.00 |
| 33 | 58+038.00 | 59+162.52 | Mario Caballero |  | Terreno | 1755.95 | 515.94 | 1240.01 |
| 34 | 59+162.52 | 59+427.65 | Ignacio Gomero | Vivienda |  | 2800.78 | 57.00 | 2743.78 |
| 35 | 59+427.65 | 59+565.72 | Com. Camp. Cochabamba |  | Terreno | 3602.20 | 681.74 | 2920.47 |
| 36 | 59+565.72 | 59+610.00 | Eugenio Cantaro Mejia | Vivienda |  | 1976.29 | 21.00 | 1955.29 |
|  |  |  | Eugenio Cantaro Mejia | Vivienda |  | 32.86 | 32.86 | 0.00 |
| 37 | 59+662.32 | 59+775.48 | Jovencio Bautista |  | Terreno | 2087.77 | 895.36 | 1192.41 |
| 38 | 59+775.48 | 59+888.31 | Arcadio Sandoval |  | Terreno | 3502.24 | 845.00 | 2657.24 |
| 39 | 59+888.31 | 60+025.46 | Com. Camp. Cochabamba |  | Terreno | 7967.65 | 825.16 | 7142.50 |
| 40 | 60+025.46 | 60+038.88 | Ernesto Cantaro |  | Terreno | 354.01 | 113.57 | 240.44 |
| 41 | 60+038.88 | 60+048.31 | Dionicio Cantaro | Vivienda |  | 274.64 | 47.99 | 226.65 |
| 42 | 60+048.31 | 60+061.86 | Trinidad Visitación |  | Terreno | 399.21 | 78.32 | 320.89 |
| 43 | 60+061.86 | 60+080.01 | Pablo Visitacion | Vivienda |  | 329.14 | 39.33 | 289.81 |
| 44 | 60+080.01 | 60+238.22 | Eugenio Cantaro | Vivienda |  | 2461.43 | 10.51 | 2450.92 |
| 45 | 60+384.47 | 60+523.91 | Sucesión Alejandro Visitación |  | Terreno | 1652.60 | 1159.72 | 492.88 |
| 46 | 60+523.90 | 60+693.80 | Fortunato Visitación |  | Terreno | 2140.85 | 1709.06 | 431.79 |
| 47 | 61+263.72 | 61+406.43 | Ernesto Cantaro Valerio |  | Terreno | 5471.68 | 1652.74 | 3818.94 |
| 48 | 61+406.43 | 61+560.54 | Pedro Cantaro |  | Terreno | 3399.50 | 1564.49 | 1835.01 |
| 49 | 61+406.43 | 61+560.54 | Dionicio Cantaro Mejia |  | Terreno | 1423.74 | 522.35 | 901.39 |
| N° Lote | Inicio Lote Progresiva | Fin Lote Progresiva | Nombres del Adjudicatario o Propietario | Descripción del Predio |  | Area Total (m2) | Area Afectada ( m2 ) | Area Remanente (m2) |
| 50 | 61+618.94 | 61+746.05 | Ernesto Cantaro |  | Terreno | 2159.94 | 1266.28 | 893.66 |
| 51 | 61+746.05 | 61+775.80 | Reina Cantaro Mejia |  | Terreno | 509.51 | 323.45 | 186.06 |
| 52 | 61+844.07 | 62+123.90 | Dionicio Cantaro Mejia |  | Terreno | 4982.41 | 1808.08 | 3174.33 |
| 53 | 62+268.35 | 62+508.21 | Ignacio Rodriguez |  | Terreno | 3990.85 | 1576.35 | 2414.50 |
| 54 | 62+531.22 | 62+728.91 | Dionicio Bautista |  | Terreno | 3027.04 | 1379.27 | 1647.77 |
| 55 | 62+762.41 | 62+793.16 | Dionicio Bautista Vega |  | Terreno | 350.98 | 69.95 | 281.04 |
| 56 | 63+169.85 | 63+385.71 | Emeterio Bautista |  | Terreno | 4270.36 | 1528.85 | 2741.52 |
| 57 | 63+385.71 | 63+541.06 | Manuel Caballero |  | Terreno | 7062.20 | 817.64 | 6244.56 |
| 58 | 65+859.42 | 65+962.10 | Com. Camp. Vgen. De Fátima |  | Terreno | 1859.27 | 774.02 | 1085.25 |
| 59 | 66+557.68 | 66+681.27 | Gobernación Rurashca |  | Terreno | 4898.33 | 1007.60 | 3890.73 |
| 60 | 66+569.31 | 66+745.62 | Incacario Orihuela | Vivienda |  | 12375.06 | 192.83 | 12182.23 |
| 61 | 67+053.01 | 67+095.24 | Leoncio Caceres | Vivienda |  | 602.37 | 1.35 | 601.02 |
| 62 | 67+100.33 | 67+120.29 | Catalina Torres |  | Terreno | 369.17 | 131.73 | 237.45 |
| 63 |  |  | Esperanza Caceres | Vivienda |  | 20.40 | 19.60 | 0.80 |
| 64 |  |  | Catalina Torres | Vivienda |  | 14.30 | 12.45 | 1.85 |
| 65 |  |  | Florinda Orellana | Vivienda |  | 13.80 | 9.18 | 4.62 |
| 66 |  |  | Gerardo Ortiz | Vivienda |  | 16.00 | 14.68 | 1.32 |
| 67 |  |  | Henry Falcon | Vivienda |  | 13.77 | 13.77 | 0.00 |
| 68 |  |  | Isabela Bautista | Vivienda |  | 53.32 | 53.32 | 0.00 |
| 69 |  |  | Miguel Torres | Vivienda |  | 173.27 | 173.27 | 0.00 |
| 70 | 67+339.84 | 67+368.34 | Florencio Vega |  | Terreno | 669.59 | 40.86 | 628.74 |
| 71 |  |  | Pablo Vega Cano | Vivienda |  | 34.64 | 34.64 | 0.00 |
| 72 |  |  | Pablo Vega Cano | Vivienda |  | 70.88 | 70.88 | 0.00 |
| 73 | 67+413.62 | 67+453.36 | Liserio Vega |  | Terreno | 521.56 | 150.16 | 371.40 |
| 74 | 67+453.36 | 67+526.92 | Fidel Ramirez Lopez |  | Terreno | 1518.49 | 100.14 | 1418.36 |
| 75 | 67+427.02 | 67+576.75 | Francisco Mejia | Vivienda |  | 6227.92 | 45.68 | 6182.24 |
| 76 | 69+168.73 | 69+237.08 | Alberto Cano | Vivienda |  | 2138.81 | 96.75 | 2042.06 |
|  |  |  | Alberto Cano | Vivienda |  | 21.15 | 21.15 | 0.00 |
| 77 | 69+237.08 | 69+436.12 | Ricardo Mejia |  | Terreno | 9669.68 | 1064.23 | 8605.46 |
| 78 | 70+230.00 | 70+330.00 | Julio Rapray |  | Terreno | 2781.78 | 391.54 | 2390.24 |
| 79 | 71+645.46 | 71+696.87 | Victor Ramirez |  | Terreno | 1073.77 | 273.12 | 800.64 |
| 80 | 71+696.87 | 71+765.30 | Eustaquio Alfaro | Vivienda |  | 852.25 | 160.18 | 692.07 |
| 81 | 71+798.82 | 71+912.11 | Alfredo Sanchez | Vivienda |  | 1850.72 | 144.31 | 1706.41 |
| 82 | 72+019.05 | 72+064.99 | Alvino Vergara |  | Terreno | 3767.17 | 820.91 | 2946.26 |
| 83 | 72+064.99 | 72+386.55 | Teodosia Rapray Diaz |  | Terreno | 2451.96 | 1204.58 | 1247.39 |
| 84 | 72+476.82 | 72+518.21 | Catalina Rapray |  | Terreno | 2630.99 | 11.65 | 2619.34 |
| 85 | 72+518.21 | 72+626.08 | Alfonso Quiñones |  | Terreno | 6351.41 | 375.42 | 5975.98 |
| 86 | 72+626.08 | 72+701.73 | Aurelio Mejia Giraldo |  | Terreno | 1883.24 | 133.98 | 1749.26 |
| 87 | 72+701.73 | 72+726.00 | Adrian Salirrosas |  | Terreno | 404.66 | 150.16 | 254.50 |
| 88 | 72+852.14 | 72+921.92 | Jose F. Rapray Vergara |  | Terreno | 4192.99 | 942.94 | 3250.05 |
| 89 | 72+921.92 | 72+978.76 | Justina Hinostroza Vilcarino |  | Terreno | 2643.89 | 275.78 | 2368.11 |
| 90 | 72+978.76 | 73+019.07 | Jose F. Rapray Vergara |  | Terreno | 1788.83 | 141.28 | 1647.55 |
| 91 | 73+019.07 | 73+089.45 | Alfonso Quiñones Mendoza |  | Terreno | 3626.20 | 301.57 | 3324.64 |
| 92 | 73+019.45 | 73+076.84 | Porfirio Mejia Ayala |  | Terreno | 2547.10 | 379.99 | 2167.11 |
| 93 | 73+076.84 | 73+167.46 | César Sanchez Vergara |  | Terreno | 2593.89 | 482.59 | 2111.30 |
| 94 | 73+167.46 | 73+222.41 | Marco Sanchez |  | Terreno | 1402.44 | 265.73 | 1136.72 |
| 95 |  |  | Colegio San Jose Chacchán | Vivienda |  | 149.84 | 149.84 | 0.00 |
|  |  |  | Colegio San Jose Chacchán | Vivienda |  | 226.29 | 226.29 | 0.00 |
| 96 | 73+641.18 | 73+699.89 | Santa Mejia |  | Terreno | 1002.56 | 576.14 | 426.42 |
| 97 |  |  | Constantina Mejia | Vivienda |  | 62.70 | 62.70 | 0.00 |
| 98 |  |  | Teofilo Jinez Huerta | Vivienda |  | 38.63 | 38.63 | 0.00 |
| 99 |  |  | Maximina Jinez Flores | Vivienda |  | 43.77 | 43.77 | 0.00 |
| N° Lote | Inicio Lote Progresiva | Fin Lote Progresiva | Nombres del Adjudicatario o Propietario | Descripción del Predio |  | Area Total (m2) | Area Afectada ( m2 ) | Area Remanente (m2) |
| 100 |  |  | Tedoro Loly Collas | Vivienda |  | 55.98 | 55.98 | 0.00 |
|  |  |  | Tedoro Loly Collas | Vivienda |  | 40.37 | 40.37 | 0.00 |
| 101 |  |  | Lucio Rodriguez | Vivienda |  | 39.58 | 39.58 | 0.00 |
| 102 |  |  | Robert Mejia Leyva | Vivienda |  | 57.09 | 57.09 | 0.00 |
| 103 | 73+834.28 | 73+852.22 | Alejandro Ramos Cáceres |  | Terreno | 373.73 | 249.95 | 123.78 |
| 104 | 73+852.22 | 73+965.02 | Marcelino Flores Ramirez |  | Terreno | 2058.21 | 425.28 | 1632.93 |
| 105 | 73+965.02 | 74+076.06 | Sósimo Huerta |  | Terreno | 3122.71 | 34.29 | 3088.41 |
| 106 |  |  | Adrian Jinez | Vivienda |  | 30.63 | 30.63 | 0.00 |
| 107 |  |  | Rosa Sanchez | Vivienda |  | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 108 |  |  | Julia Jinez | Vivienda |  | 20.66 | 20.66 | 0.00 |
| 109 |  |  | Linaria Jinez Mejia | Vivienda |  | 32.74 | 32.74 | 0.00 |
| 110 |  |  | Sonia Catalino / Irene Jinez M. | Vivienda |  | 31.49 | 31.49 | 0.00 |
| 111 |  |  | Benito Mejia / Petronila Mejia | Vivienda |  | 46.62 | 46.62 | 0.00 |
| 112 |  |  | Alejandro Ramos | Vivienda |  | 26.18 | 26.18 | 0.00 |
| 113 |  |  | Santiago Ramirez | Vivienda |  | 37.98 | 37.98 | 0.00 |
| 114 |  |  | Domingo Alvino | Vivienda |  | 39.56 | 39.56 | 0.00 |
| 115 |  |  | Manuel Torres | Vivienda |  | 42.18 | 42.18 | 0.00 |
| 116 |  |  | Marcelino Flores Ramirez | Vivienda |  | 39.58 | 39.58 | 0.00 |
| 117 |  |  | Pedro Huerta Mejia | Vivienda |  | 32.47 | 32.47 | 0.00 |
| 118 |  |  | Manuel Jinez Mejia | Vivienda |  | 30.61 | 30.61 | 0.00 |
| 119 | 74+585.95 | 74+707.14 | Maximina Jinez Flores |  | Terreno | 1719.60 | 640.60 | 1079.00 |
| 120 | 74+755.35 | 74+870.79 | Teofilo Jinez |  | Terreno | 2218.14 | 1203.11 | 1015.03 |
| 121 | 74+870.79 | 74+920.78 | Cursino Hinostroza |  | Terreno | 1116.13 | 282.19 | 833.93 |
| 122 | 75+026.52 | 75+064.45 | Mario Lazar Jines |  | Terreno | 1240.72 | 382.50 | 858.23 |
| 123 | 75+064.45 | 75+156.50 | Alejandro Blas |  | Terreno | 3027.24 | 1101.91 | 1925.33 |
| 124 | 76+886.53 | 77+019.21 | Luis Vergara |  | Terreno | 2663.78 | 524.20 | 2139.59 |
| 125 | 77+065.37 | 77+158.85 | Luis Vergara |  | Terreno | 1133.21 | 179.23 | 953.99 |
| 126 | 77+396.71 | 77+575.50 | Manuel Torres Huertas |  | Terreno | 3769.39 | 963.81 | 2805.57 |
| 127 | 77+587.58 | 77+740.37 | Amadeo Leyva Ramos |  | Terreno | 4204.25 | 1262.08 | 2942.17 |
| 128 | 77+754.85 | 77+809.48 | Julio Rapray |  | Terreno | 1869.94 | 212.95 | 1656.99 |
| 129 | 77+809.48 | 77+908.68 | Marcos Leyva |  | Terreno | 2561.91 | 583.72 | 1978.18 |
| 130 | 78+118.54 | 78+219.57 | Julio Rapray |  | Terreno | 1664.36 | 765.41 | 898.95 |
| 131 | 78+219.57 | 78+294.88 | Amadeo Leyva |  | Terreno | 686.14 | 288.01 | 398.13 |
| 132 | 78+294.88 | 78+488.46 | Hector Estremadoyro |  | Terreno | 3239.77 | 1170.63 | 2069.14 |
| 133 | 78+572.12 | 79+065.50 | Hector Estremadoyro |  | Terreno | 15684.10 | 3951.71 | 11732.38 |
| 134 | 82+076.89 | 82+347.61 | Sergio Rosas |  | Terreno | 8449.35 | 905.16 | 7544.19 |
| 135 | 82+387.92 | 82+464.45 | Julio Rosas Castillo |  | Terreno | 777.82 | 60.57 | 717.26 |
| 136 | 82+611.92 | 82+692.99 | Manuel Rosas |  | Terreno | 1350.33 | 233.26 | 1117.07 |
| 137 | 82+852.05 | 83+115.79 | Amadeo Araucano Sanchez |  | Terreno | 10486.05 | 266.60 | 10219.45 |
| 138 | 83+115.79 | 83+215.83 | Manuel Rosas |  | Terreno | 3445.49 | 8.75 | 3436.75 |
| 139 |  |  | Fortunato Araucana | Vivienda |  | 49.43 | 49.43 | 0.00 |
| 140 |  |  | Arapita Araucana Sanchez | Vivienda |  | 109.20 | 109.20 | 0.00 |
| 141 |  |  | Arapita Araucana Sanchez | Vivienda |  | 173.11 | 173.11 | 0.00 |
| 142 |  |  | Jovencio Vega | Vivienda |  | 56.86 | 56.86 | 0.00 |
| 143 |  |  | Ruben Vega | Vivienda |  | 137.46 | 137.46 | 0.00 |
| 144 |  |  | Pedro Guerrero | Vivienda |  | 80.06 | 80.06 | 0.00 |
| 145 |  |  | Victor Guerrero Leon | Vivienda |  | 84.24 | 84.24 | 0.00 |
| 146 | 83+567.38 | 83+702.91 | Nemecio Moreno Rodriguez |  | Terreno | 2434.14 | 313.61 | 2120.53 |
| 147 | 83+899.28 | 83+990.09 | Esteban Vega Perez |  | Terreno | 1416.82 | 411.03 | 1005.78 |
| 148 | 83+990.09 | 84+050.32 | Natividad Moreno Araucano |  | Terreno | 1921.82 | 241.28 | 1680.54 |
| 149 | 84+050.32 | 84+136.28 | Marcelino Araucano Moreno |  | Terreno | 3070.27 | 406.78 | 2663.49 |
| 150 | 84+136.28 | 84+198.79 | Marcelino Araucano Moreno |  | Terreno | 1871.18 | 522.90 | 1348.27 |
| 151 | 84+198.79 | 84+263.88 | Desconocido (No Habido) |  | Terreno | 1192.30 | 418.68 | 773.62 |
| N° Lote | Inicio Lote Progresiva | Fin Lote Progresiva | Nombres del Adjudicatario o Propietario | Descripción del Predio |  | Area Total (m2) | Area Afectada ( m2 ) | Area Remanente (m2) |
| 152 | 846+073.81 | 84+650.99 | Roman Vega Perez |  | Terreno | 404.64 | 193.74 | 210.90 |
| 153 | 84+650.99 | 84+833.16 | Juan Leon | Vivienda |  | 5837.41 | 28.00 | 5809.41 |
|  |  |  | Juan Leon | Vivienda |  | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| 154 | 84+816.63 | 85+004.38 | Esteban Vega |  | Terreno | 1856.03 | 1265.19 | 590.84 |
| 155 | 85+004.38 | 85+052.00 | Edwin Araucano Vega |  | Terreno | 1408.70 | 188.64 | 1220.06 |
| 156 | 86+175.05 | 86+304.70 | Atilio Perez Rodriguez |  | Terreno | 5440.31 | 848.83 | 4591.48 |
| 157 | 86+304.70 | 86+501.06 | Rosario Aranda |  | Terreno | 4506.37 | 473.89 | 4032.48 |
| 158 | 86+501.06 | 86+614.87 | Gregorio Díaz |  | Terreno | 5318.06 | 625.64 | 4692.42 |
| 159 | 86+614.87 | 86+718.57 | Norberto Guerrero |  | Terreno | 3253.54 | 940.69 | 2312.85 |
| 160 | 86+718.57 | 86+844.08 | Maximo Perez |  | Terreno | 4006.34 | 1111.42 | 2894.91 |
| 161 | 86+844.08 | 86+935.24 | Pablo Rodriguez | Vivienda |  | 2061.80 | 26.16 | 2035.64 |
|  |  |  | Pablo Rodriguez | Vivienda |  | 30.54 | 30.54 | 0.00 |
| 162 | 86+935.24 | 87+104.43 | Cipriano Ramirez |  | Terreno | 4653.34 | 388.92 | 4264.42 |
| 163 | 87+104.43 | 87+175.36 | Miguel Rodriguez | Vivienda |  | 1835.23 | 66.25 | 1768.98 |
| 164 | 87+175.36 | 87+247.83 | Juan Quispe |  | Terreno | 1828.78 | 597.76 | 1231.02 |
| 165 | 87+247.83 | 87+357.40 | Aniceto Chuan | Vivienda |  | 3898.61 | 50.10 | 3848.51 |
| 166 | 87+357.40 | 87+396.70 | Máximo Guerrero |  | Terreno | 2682.23 | 129.16 | 2553.08 |
| 167 |  |  | Miguel Rodriguez | Vivienda |  | 43.47 | 43.47 | 0.00 |
| 168 |  |  | Sergio Rodriguez | Vivienda |  | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
| 169 |  |  | Victor Arias | Vivienda |  | 49.62 | 49.62 | 0.00 |
| 170 |  |  | Jose Jinez | Vivienda |  | 30.60 | 30.60 | 0.00 |
| 171 |  |  | Favio Huerta Loly | Vivienda |  | 38.94 | 38.94 | 0.00 |
| 172 | 87+535.96 | 87+639.29 | Eleuterio Gonzales | Vivienda |  | 4482.05 | 13.92 | 4468.13 |
| 173 | 87+639.29 | 87+736.69 | Carlos Gonzales Zarzosa |  | Terreno | 1891.23 | 549.17 | 1342.06 |
| 174 | 87+736.69 | 87+828.98 | Antonio Gonzales |  | Terreno | 2224.75 | 711.53 | 1513.22 |
| 175 | 87+828.98 | 87+862.72 | Antonio Gonzales |  | Terreno | 857.09 | 174.05 | 683.05 |
| 176 | 87+862.72 | 87+886.67 | Alejandro Camacho Guerrero |  | Terreno | 695.28 | 55.76 | 639.52 |
| 177 | 87+886.67 | 87+978.65 | Climaco Gonzales Camacho |  | Terreno | 3010.44 | 212.66 | 2797.78 |
| 178 | 87+978.65 | 88+001.04 | Marcelino Araucano Moreno |  | Terreno | 797.36 | 49.80 | 747.55 |
| 179 | 88+337.60 | 88+394.52 | Desconocido (No Habido) |  | Terreno | 987.57 | 3.65 | 983.92 |
| 180 | 88+394.52 | 88+492.97 | Desconocido (No Habido) |  | Terreno | 2785.62 | 193.30 | 2592.32 |
| 181 | 88+492.97 | 88+574.38 | Desconocido (No Habido) |  | Terreno | 1626.17 | 178.46 | 1447.71 |
| 182 | 88+613.80 | 88+762.72 | Alvino Blas Castillo |  | Terreno | 4122.90 | 948.43 | 3174.46 |
| 183 | 88+762.72 | 88+830.93 | Isidro Rodriguez Gonzales |  | Terreno | 1710.18 | 532.00 | 1178.18 |
| 184 | 88+978.78 | 89+018.39 | Herma Perez |  | Terreno | 937.16 | 84.30 | 852.86 |
| 185 | 89+430.09 | 89+529.34 | Climaco Gonzales Camacho |  | Terreno | 1162.26 | 175.95 | 986.31 |
| 186 | 89+529.34 | 89+582.26 | Alvino Blas Castillo |  | Terreno | 3034.19 | 92.23 | 2941.96 |
| 187 | 89+582.26 | 89+633.71 | Desconocido (No Habido) |  | Terreno | 3143.12 | 33.91 | 3109.21 |
| 188 | 89+633.71 | 89+709.11 | Isidro Rodriguez Gonzales |  | Terreno | 1908.19 | 69.49 | 1838.70 |
| 189 | 89+709.11 | 89+796.85 | Luis Ruiz Romero | Vivienda |  | 1341.27 | 36.55 | 1304.73 |
| 190 | 89+794.77 | 89+851.47 | Desconocido (No Habido) |  | Terreno | 639.07 | 148.73 | 490.34 |
| 191 | 90+007.21 | 90+034.72 | Furgencia Rodriguez Rodriguez | Vivienda |  | 1105.05 | 91.59 | 1013.46 |
| 192 | 90+070.29 | 90+130.68 | Aniceto Inti Gomez | Vivienda |  | 1030.58 | 26.76 | 1003.83 |
| 193 | 90+152.86 | 90+214.05 | Catalino Tamara | Vivienda |  | 1249.43 | 7.45 | 1241.98 |
| 194 | 90+246.35 | 90+411.92 | Daniel Espada Zarsosa |  | Terreno | 4547.49 | 435.35 | 4112.14 |
| 195 | 90+411.92 | 90+483.37 | Daniel Espada Zarsosa |  | Terreno | 1786.21 | 169.53 | 1616.68 |
| 196 | 90+483.37 | 90+546.41 | Ckaudio Grasa |  | Terreno | 1540.03 | 168.31 | 1371.72 |
| 197 | 90+546.41 | 90+591.08 | Rosa Poma |  | Terreno | 1462.97 | 161.59 | 1301.39 |
| 198 | 90+608.50 | 90+893.15 | S.A.I.S. - HUARAZ |  | Terreno | 5386.50 | 810.59 | 4575.91 |
| 199 | 90+893.15 | 91+014.60 | Edilberto Cadillo Zarzosa |  | Terreno | 2836.44 | 128.72 | 2707.73 |
| 200 | 91+014.60 | 91+050.24 | Humberto Cadillo Zarzoza | Vivienda |  | 891.64 | 85.64 | 806.00 |
| 201 | 91+050.24 | 91+116.87 | Delia Loly |  | Terreno | 2264.42 | 208.03 | 2056.40 |
| 202 | 91+116.87 | 91+319.45 | Florencio Salinas |  | Terreno | 4772.81 | 510.31 | 4262.50 |
| N° Lote | Inicio Lote Progresiva | Fin Lote Progresiva | Nombres del Adjudicatario o Propietario | Descripción del Predio |  | Area Total (m2) | Area Afectada ( m2 ) | Area Remanente (m2) |
| 203 |  |  | Desconocido (No Habido) | Vivienda |  | 33.32 | 33.32 | 0.00 |
| 204 |  |  | Desconocido (No Habido) | Vivienda |  | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
| 205 |  |  | Desconocido (No Habido) | Vivienda |  | 42.97 | 42.97 | 0.00 |
| 206 |  |  | Roger Rodiguez | Vivienda |  | 43.65 | 43.65 | 0.00 |
|  |  |  | Roger Rodiguez | Vivienda |  | 5.07 | 5.07 | 0.00 |
| 207 |  |  | Desconocido (No Habido) | Vivienda |  | 166.53 | 166.53 | 0.00 |
| 208 | 94+622.80 | 94+675.28 | Cementerio Yupash |  | Terreno | 859.45 | 29.69 | 829.76 |
| 209 | 95+045.36 | 95+114.40 | Florencio Yanac |  | Terreno | 1132.09 | 7.33 | 1124.76 |
| 210 | 95+462.81 | 95+513.14 | Florencio Granados |  | Terreno | 690.27 | 19.01 | 671.27 |
| 211 | 95+513.14 | 95+604.68 | Florencio Vanas |  | Terreno | 2591.29 | 226.49 | 2364.80 |
| 212 |  |  | Fidel Falcón Menacho | Vivienda |  | 66.53 | 66.53 | 0.00 |
| 213 |  |  | Club Mujeres | Vivienda |  | 50.05 | 50.05 | 0.00 |
| 214 |  |  | Julio Milla | Vivienda |  | 238.43 | 238.43 | 0.00 |
| 215 |  |  | Esteban Figueroa | Vivienda |  | 21.80 | 21.80 | 0.00 |
| 216 |  |  | Edmundo Ramirez | Vivienda |  | 27.28 | 27.28 | 0.00 |
| Total |  |  |  |  |  | 463,654.41 | 72,194.52 | 391,644.89 |

Cuadro N°6.9.5 A: Listado de Terrenos afectados según Superficie Total, Afectada y Remanente

| N° Lote | Inicio Lote Progresiva | Fin Lote Progresiva | Nombres del Adjudicatario o Propietario | Descripción del Predio | Area Total (m2) | Area Afectada ( m2 ) | Area Remanente (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56+538.18 | 56+609.08 | Luisa Camara Vega | Terreno | 2024.93 | 198.55 | 1826.38 |
| 2 | 56+609.08 | 56+849.36 | Deodata Churano y Hnas. | Terreno | 12661.24 | 1076.68 | 11584.57 |
| 3 | 56+849.36 | 56+946.74 | Domingo Sifuentes | Terreno | 2504.27 | 263.70 | 2240.57 |
| 5 | 57+075.57 | 57+196.40 | Ricardo Berrossi Mata | Terreno | 5296.92 | 713.15 | 4583.77 |
| 7 | 57+203.98 | 57+310.00 | Sucesón Alejandrina Menacho | Terreno | 3887.73 | 513.91 | 3373.83 |
| 12 | 57+776.10 | 57+826.81 | Misael Patricio Camara | Terreno | 6018.16 | 273.19 | 5744.97 |
| 16 | 58+082.94 | 58+104.82 | Cesar Vega | Terreno | 1128.43 | 76.26 | 1052.17 |
| 17 | 58+104.82 | 58+125.66 | Jovencio Bautista | Terreno | 1118.39 | 165.75 | 952.64 |
| 18 | 58+149.42 | 58+162.41 | Luis Mercedes | Terreno | 805.74 | 38.67 | 767.06 |
| 19 | 58+182.86 | 58+192.73 | Mateo Montes | Terreno | 581.69 | 36.08 | 545.61 |
| 20 | 58+192.73 | 58+203.10 | Olimpio Catalino | Terreno | 610.77 | 54.95 | 555.83 |
| 21 | 58+270.55 | 58+278.41 | Pedro Minaya | Terreno | 250.98 | 1.30 | 249.68 |
| 22 | 58+287.85 | 58+300.16 | Maribel Mata | Terreno | 383.37 | 48.25 | 335.11 |
| 23 | 58+310.70 | 58+320.06 | Ciriaco Mota | Terreno | 296.44 | 45.39 | 251.04 |
| 24 | 58+326.53 | 58+359.38 | Marcelina Broncano | Terreno | 510.89 | 193.22 | 317.67 |
| 26 | 58+493.47 | 58+520.00 | Ciriaco Mota | Terreno | 1832.57 | 105.75 | 1726.82 |
| 27 | 58+520.00 | 58+598.52 | Corentino Mota | Terreno | 5295.55 | 732.39 | 4563.16 |
| 29 | 58+647.92 | 58+711.42 | Genoveva Ramos | Terreno | 4357.24 | 392.43 | 3964.81 |
| 30 | 58+711.42 | 58+750.00 | Sucesión Alberto Mercedes | Terreno | 4126.09 | 210.56 | 3915.53 |
| 33 | 58+038.00 | 59+162.52 | Mario Caballero | Terreno | 1755.95 | 515.94 | 1240.01 |
| 35 | 59+427.65 | 59+565.72 | Com. Camp. Cochabamba | Terreno | 3602.20 | 681.74 | 2920.47 |
| 37 | 59+662.32 | 59+775.48 | Jovencio Bautista | Terreno | 2087.77 | 895.36 | 1192.41 |
| 38 | 59+775.48 | 59+888.31 | Arcadio Sandoval | Terreno | 3502.24 | 845.00 | 2657.24 |
| 39 | 59+888.31 | 60+025.46 | Com. Camp. Cochabamba | Terreno | 7967.65 | 825.16 | 7142.50 |
| 40 | 60+025.46 | 60+038.88 | Ernesto Cantaro | Terreno | 354.01 | 113.57 | 240.44 |
| 42 | 60+048.31 | 60+061.86 | Trinidad Visitación | Terreno | 399.21 | 78.32 | 320.89 |
| 45 | 60+384.47 | 60+523.91 | Sucesión Alejandro Visitación | Terreno | 1652.60 | 1159.72 | 492.88 |
| 46 | 60+523.90 | 60+693.80 | Fortunato Visitación | Terreno | 2140.85 | 1709.06 | 431.79 |
| 47 | 61+263.72 | 61+406.43 | Ernesto Cantaro Valerio | Terreno | 5471.68 | 1652.74 | 3818.94 |
| N° Lote | Inicio Lote Progresiva | Fin Lote Progresiva | Nombres del Adjudicatario o Propietario | Descripción del Predio | Area Total (m2) | Area Afectada ( m2 ) | Area Remanente (m2 ) |
| 48 | 61+406.43 | 61+560.54 | Pedro Cantaro | Terreno | 3399.50 | 1564.49 | 1835.01 |
| 49 | 61+406.43 | 61+560.54 | 301ionisio Cantaro Mejia | Terreno | 1423.74 | 522.35 | 901.39 |
| 50 | 61+618.94 | 61+746.05 | Ernesto Cantaro | Terreno | 2159.94 | 1266.28 | 893.66 |
| 51 | 61+746.05 | 61+775.80 | Reina Cantaro Mejia | Terreno | 509.51 | 323.45 | 186.06 |
| 52 | 61+844.07 | 62+123.90 | 301ionisio Cantaro Mejia | Terreno | 4982.41 | 1808.08 | 3174.33 |
| 53 | 62+268.35 | 62+508.21 | Ignacio Rodriguez | Terreno | 3990.85 | 1576.35 | 2414.50 |
| 54 | 62+531.22 | 62+728.91 | 301ionisio Bautista | Terreno | 3027.04 | 1379.27 | 1647.77 |
| 55 | 62+762.41 | 62+793.16 | 301ionisio Bautista Vega | Terreno | 350.98 | 69.95 | 281.04 |
| 56 | 63+169.85 | 63+385.71 | Emeterio Bautista | Terreno | 4270.36 | 1528.85 | 2741.52 |
| 57 | 63+385.71 | 63+541.06 | Manuel Caballero | Terreno | 7062.20 | 817.64 | 6244.56 |
| 58 | 65+859.42 | 65+962.10 | Com. Camp. Vgen. De Fátima | Terreno | 1859.27 | 774.02 | 1085.25 |
| 59 | 66+557.68 | 66+681.27 | Gobernación Rurashca | Terreno | 4898.33 | 1007.60 | 3890.73 |
| 62 | 67+100.33 | 67+120.29 | Catalina Torres | Terreno | 369.17 | 131.73 | 237.45 |
| 70 | 67+339.84 | 67+368.34 | Florencio Vega | Terreno | 669.59 | 40.86 | 628.74 |
| 73 | 67+413.62 | 67+453.36 | Liserio Vega | Terreno | 521.56 | 150.16 | 371.40 |
| 74 | 67+453.36 | 67+526.92 | Fidel Ramirez Lopez | Terreno | 1518.49 | 100.14 | 1418.36 |
| 77 | 69+237.08 | 69+436.12 | Ricardo Mejia | Terreno | 9669.68 | 1064.23 | 8605.46 |
| 78 | 70+230.00 | 70+330.00 | Julio Rapray | Terreno | 2781.78 | 391.54 | 2390.24 |
| 79 | 71+645.46 | 71+696.87 | Victor Ramirez | Terreno | 1073.77 | 273.12 | 800.64 |
| 82 | 72+019.05 | 72+064.99 | Alvino Vergara | Terreno | 3767.17 | 820.91 | 2946.26 |
| 83 | 72+064.99 | 72+386.55 | Teodosia Rapray Diaz | Terreno | 2451.96 | 1204.58 | 1247.39 |
| 84 | 72+476.82 | 72+518.21 | Catalina Rapray | Terreno | 2630.99 | 11.65 | 2619.34 |
| 85 | 72+518.21 | 72+626.08 | Alfonso Quiñones | Terreno | 6351.41 | 375.42 | 5975.98 |
| 86 | 72+626.08 | 72+701.73 | Aurelio Mejia Giraldo | Terreno | 1883.24 | 133.98 | 1749.26 |
| 87 | 72+701.73 | 72+726.00 | Adrian Salirrosas | Terreno | 404.66 | 150.16 | 254.50 |
| 88 | 72+852.14 | 72+921.92 | Jose F. Rapray Vergara | Terreno | 4192.99 | 942.94 | 3250.05 |
| 89 | 72+921.92 | 72+978.76 | Justina Hinostroza Vilcarino | Terreno | 2643.89 | 275.78 | 2368.11 |
| 90 | 72+978.76 | 73+019.07 | Jose F. Rapray Vergara | Terreno | 1788.83 | 141.28 | 1647.55 |
| 91 | 73+019.07 | 73+089.45 | Alfonso Quiñones Mendoza | Terreno | 3626.20 | 301.57 | 3324.64 |
| 92 | 73+019.45 | 73+076.84 | Porfirio Mejia Ayala | Terreno | 2547.10 | 379.99 | 2167.11 |
| 93 | 73+076.84 | 73+167.46 | César Sanchez Vergara | Terreno | 2593.89 | 482.59 | 2111.30 |
| 94 | 73+167.46 | 73+222.41 | Marco Sanchez | Terreno | 1402.44 | 265.73 | 1136.72 |
| 96 | 73+641.18 | 73+699.89 | Santa Mejia | Terreno | 1002.56 | 576.14 | 426.42 |
| 103 | 73+834.28 | 73+852.22 | Alejandro Ramos Cáceres | Terreno | 373.73 | 249.95 | 123.78 |
| 104 | 73+852.22 | 73+965.02 | Marcelino Flores Ramirez | Terreno | 2058.21 | 425.28 | 1632.93 |
| 105 | 73+965.02 | 74+076.06 | Sósimo Huerta | Terreno | 3122.71 | 34.29 | 3088.41 |
| 119 | 74+585.95 | 74+707.14 | Maximina Jinez Flores | Terreno | 1719.60 | 640.60 | 1079.00 |
| 120 | 74+755.35 | 74+870.79 | Teofilo Jinez | Terreno | 2218.14 | 1203.11 | 1015.03 |
| 121 | 74+870.79 | 74+920.78 | Cursino Hinostroza | Terreno | 1116.13 | 282.19 | 833.93 |
| 122 | 75+026.52 | 75+064.45 | Mario Lazar Jines | Terreno | 1240.72 | 382.50 | 858.23 |
| 123 | 75+064.45 | 75+156.50 | Alejandro Blas | Terreno | 3027.24 | 1101.91 | 1925.33 |
| 124 | 76+886.53 | 77+019.21 | Luis Vergara | Terreno | 2663.78 | 524.20 | 2139.59 |
| 125 | 77+065.37 | 77+158.85 | Luis Vergara | Terreno | 1133.21 | 179.23 | 953.99 |
| 126 | 77+396.71 | 77+575.50 | Manuel Torres Huertas | Terreno | 3769.39 | 963.81 | 2805.57 |
| 127 | 77+587.58 | 77+740.37 | Amadeo Leyva Ramos | Terreno | 4204.25 | 1262.08 | 2942.17 |
| 128 | 77+754.85 | 77+809.48 | Julio Rapray | Terreno | 1869.94 | 212.95 | 1656.99 |
| 129 | 77+809.48 | 77+908.68 | Marcos Leyva | Terreno | 2561.91 | 583.72 | 1978.18 |
| 130 | 78+118.54 | 78+219.57 | Julio Rapray | Terreno | 1664.36 | 765.41 | 898.95 |
| 131 | 78+219.57 | 78+294.88 | Amadeo Leyva | Terreno | 686.14 | 288.01 | 398.13 |
| 132 | 78+294.88 | 78+488.46 | Hector Estremadoyro | Terreno | 3239.77 | 1170.63 | 2069.14 |
| 133 | 78+572.12 | 79+065.50 | Hector Estremadoyro | Terreno | 15684.10 | 3951.71 | 11732.38 |
| 134 | 82+076.89 | 82+347.61 | Sergio Rosas | Terreno | 8449.35 | 905.16 | 7544.19 |
| 135 | 82+387.92 | 82+464.45 | Julio Rosas Castillo | Terreno | 777.82 | 60.57 | 717.26 |
| N° Lote | Inicio Lote Progresiva | Fin Lote Progresiva | Nombres del Adjudicatario o Propietario | Descripción del Predio | Area Total (m2) | Area Afectada ( m2 ) | Area Remanente (m2 ) |
| 136 | 82+611.92 | 82+692.99 | Manuel Rosas | Terreno | 1350.33 | 233.26 | 1117.07 |
| 137 | 82+852.05 | 83+115.79 | Amadeo Araucano Sanchez | Terreno | 10486.05 | 266.60 | 10219.45 |
| 138 | 83+115.79 | 83+215.83 | Manuel Rosas | Terreno | 3445.49 | 8.75 | 3436.75 |
| 146 | 83+567.38 | 83+702.91 | Nemecio Moreno Rodriguez | Terreno | 2434.14 | 313.61 | 2120.53 |
| 147 | 83+899.28 | 83+990.09 | Esteban Vega Perez | Terreno | 1416.82 | 411.03 | 1005.78 |
| 148 | 83+990.09 | 84+050.32 | Natividad Moreno Araucano | Terreno | 1921.82 | 241.28 | 1680.54 |
| 149 | 84+050.32 | 84+136.28 | Marcelino Araucano Moreno | Terreno | 3070.27 | 406.78 | 2663.49 |
| 150 | 84+136.28 | 84+198.79 | Marcelino Araucano Moreno | Terreno | 1871.18 | 522.90 | 1348.27 |
| 151 | 84+198.79 | 84+263.88 | Desconocido (No Habido) | Terreno | 1192.30 | 418.68 | 773.62 |
| 152 | 846+073.81 | 84+650.99 | Roman Vega Perez | Terreno | 404.64 | 193.74 | 210.90 |
| 154 | 84+816.63 | 85+004.38 | Esteban Vega | Terreno | 1856.03 | 1265.19 | 590.84 |
| 155 | 85+004.38 | 85+052.00 | Edwin Araucano Vega | Terreno | 1408.70 | 188.64 | 1220.06 |
| 156 | 86+175.05 | 86+304.70 | Atilio Perez Rodriguez | Terreno | 5440.31 | 848.83 | 4591.48 |
| 157 | 86+304.70 | 86+501.06 | Rosario Aranda | Terreno | 4506.37 | 473.89 | 4032.48 |
| 158 | 86+501.06 | 86+614.87 | Gregorio Díaz | Terreno | 5318.06 | 625.64 | 4692.42 |
| 159 | 86+614.87 | 86+718.57 | Norberto Guerrero | Terreno | 3253.54 | 940.69 | 2312.85 |
| 160 | 86+718.57 | 86+844.08 | Maximo Perez | Terreno | 4006.34 | 1111.42 | 2894.91 |
| 162 | 86+935.24 | 87+104.43 | Cipriano Ramirez | Terreno | 4653.34 | 388.92 | 4264.42 |
| 164 | 87+175.36 | 87+247.83 | Juan Quispe | Terreno | 1828.78 | 597.76 | 1231.02 |
| 166 | 87+357.40 | 87+396.70 | Máximo Guerrero | Terreno | 2682.23 | 129.16 | 2553.08 |
| 173 | 87+639.29 | 87+736.69 | Carlos Gonzales Zarzosa | Terreno | 1891.23 | 549.17 | 1342.06 |
| 174 | 87+736.69 | 87+828.98 | Antonio Gonzales | Terreno | 2224.75 | 711.53 | 1513.22 |
| 175 | 87+828.98 | 87+862.72 | Antonio Gonzales | Terreno | 857.09 | 174.05 | 683.05 |
| 176 | 87+862.72 | 87+886.67 | Alejandro Camacho Guerrero | Terreno | 695.28 | 55.76 | 639.52 |
| 177 | 87+886.67 | 87+978.65 | Climaco Gonzales Camacho | Terreno | 3010.44 | 212.66 | 2797.78 |
| 178 | 87+978.65 | 88+001.04 | Marcelino Araucano Moreno | Terreno | 797.36 | 49.80 | 747.55 |
| 179 | 88+337.60 | 88+394.52 | Desconocido (No Habido) | Terreno | 987.57 | 3.65 | 983.92 |
| 180 | 88+394.52 | 88+492.97 | Desconocido (No Habido) | Terreno | 2785.62 | 193.30 | 2592.32 |
| 181 | 88+492.97 | 88+574.38 | Desconocido (No Habido) | Terreno | 1626.17 | 178.46 | 1447.71 |
| 182 | 88+613.80 | 88+762.72 | Alvino Blas Castillo | Terreno | 4122.90 | 948.43 | 3174.46 |
| 183 | 88+762.72 | 88+830.93 | Isidro Rodriguez Gonzales | Terreno | 1710.18 | 532.00 | 1178.18 |
| 184 | 88+978.78 | 89+018.39 | Herma Perez | Terreno | 937.16 | 84.30 | 852.86 |
| 185 | 89+430.09 | 89+529.34 | Climaco Gonzales Camacho | Terreno | 1162.26 | 175.95 | 986.31 |
| 186 | 89+529.34 | 89+582.26 | Alvino Blas Castillo | Terreno | 3034.19 | 92.23 | 2941.96 |
| 187 | 89+582.26 | 89+633.71 | Desconocido (No Habido) | Terreno | 3143.12 | 33.91 | 3109.21 |
| 188 | 89+633.71 | 89+709.11 | Isidro Rodriguez Gonzales | Terreno | 1908.19 | 69.49 | 1838.70 |
| 190 | 89+794.77 | 89+851.47 | Desconocido (No Habido) | Terreno | 639.07 | 148.73 | 490.34 |
| 194 | 90+246.35 | 90+411.92 | Daniel Espada Zarsosa | Terreno | 4547.49 | 435.35 | 4112.14 |
| 195 | 90+411.92 | 90+483.37 | Daniel Espada Zarsosa | Terreno | 1786.21 | 169.53 | 1616.68 |
| 196 | 90+483.37 | 90+546.41 | Ckaudio Grasa | Terreno | 1540.03 | 168.31 | 1371.72 |
| 197 | 90+546.41 | 90+591.08 | Rosa Poma | Terreno | 1462.97 | 161.59 | 1301.39 |
| 198 | 90+608.50 | 90+893.15 | S.A.I.S. - HUARAZ | Terreno | 5386.50 | 810.59 | 4575.91 |
| 199 | 90+893.15 | 91+014.60 | Edilberto Cadillo Zarzosa | Terreno | 2836.44 | 128.72 | 2707.73 |
| 201 | 91+050.24 | 91+116.87 | Delia Loly | Terreno | 2264.42 | 208.03 | 2056.40 |
| 202 | 91+116.87 | 91+319.45 | Florencio Salinas | Terreno | 4772.81 | 510.31 | 4262.50 |
| 208 | 94+622.80 | 94+675.28 | Cementerio Yupash | Terreno | 859.45 | 29.69 | 829.76 |
| 209 | 95+045.36 | 95+114.40 | Florencio Yanac | Terreno | 1132.09 | 7.33 | 1124.76 |
| 210 | 95+462.81 | 95+513.14 | Florencio Granados | Terreno | 690.27 | 19.01 | 671.27 |
| 211 | 95+513.14 | 95+604.68 | Florencio Vanas | Terreno | 2591.29 | 226.49 | 2364.80 |
| Total |  |  |  |  | 359,980.78 | 66,331.98 | 293,648.80 |

Cuadro N°6.9.5 B: Listado de Viviendas afectadas según Superficie Total, Afectada y Remanente

| N° Lote | Inicio Lote Progresiva | Fin Lote Progresiva | Nombres del Adjudicatario o Propietario | Descripción del Predio | Area Total (m2) | Area Afectada ( m2 ) | Area Remanente (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 56+946.74 | 57+075.57 | Teofila Rodriguez Zuñiga | Vivienda | 4512.00 | 61.56 | 4450.44 |
| 6 | - | - | Vitalio Poma Mendoza | Vivienda | 144.37 | 144.37 | 0.00 |
| 8 | 57+310.00 | 57+353.37 | Ubencia Cancan Jamanca | Vivienda | 2192.44 | 142.50 | 2049.94 |
|  |  |  | Ubencia Cancan Jamanca | Vivienda | 31.68 | 31.68 | 0.00 |
| 9 | 57+353.37 | 57+364.70 | Jacinto Cancan Jamanca | Vivienda | 139.95 | 76.76 | 63.19 |
| 10 | 57+364.70 | 57+407.42 | Elias Santos Chinchay | Vivienda | 545.75 | 101.59 | 444.16 |
| 11 | 57+602.96 | 57+776.10 | Edmundo Caceres | Vivienda | 14102.40 | 118.03 | 13984.37 |
| 13 | 57+826.81 | 57+851.80 | Jorge Nivin | Vivienda | 1899.70 | 12.41 | 1887.29 |
| 14 | 57+851.80 | 57+864.60 | Pio Visitación | Vivienda | 782.94 | 39.78 | 743.16 |
| 15 | 57+864.60 | 57+884.74 | C. E. El Milagro | Vivienda | 7516.27 | 103.75 | 7412.52 |
| 25 | 58+443.99 | 58+493.47 | Mirta Mota | Vivienda | 2563.64 | 125.75 | 2437.89 |
| 28 | 58+598.52 | 58+647.92 | Juana Robles | Vivienda | 6372.25 | 88.80 | 6283.45 |
| 31 |  |  | Reservorio Agua FONCODES | Vivienda | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
| 32 | 58+760.66 | 59+022.93 | Sucesion Matias Flores | Vivienda | 3944.22 | 86.24 | 3857.98 |
|  |  |  | Sucesion Matias Flores | Vivienda | 48.28 | 48.28 | 0.00 |
| 34 | 59+162.52 | 59+427.65 | Ignacio Gomero | Vivienda | 2800.78 | 57.00 | 2743.78 |
| 36 | 59+565.72 | 59+610.00 | Eugenio Cantaro Mejia | Vivienda | 1976.29 | 21.00 | 1955.29 |
|  |  |  | Eugenio Cantaro Mejia | Vivienda | 32.86 | 32.86 | 0.00 |
| 41 | 60+038.88 | 60+048.31 | Dionicio Cantaro | Vivienda | 274.64 | 47.99 | 226.65 |
| 43 | 60+061.86 | 60+080.01 | Pablo Visitacion | Vivienda | 329.14 | 39.33 | 289.81 |
| 44 | 60+080.01 | 60+238.22 | Eugenio Cantaro | Vivienda | 2461.43 | 10.51 | 2450.92 |
| 60 | 66+569.31 | 66+745.62 | Incacario Orihuela | Vivienda | 12375.06 | 192.83 | 12182.23 |
| 61 | 67+053.01 | 67+095.24 | Leoncio Caceres | Vivienda | 602.37 | 1.35 | 601.02 |
| 63 |  |  | Esperanza Caceres | Vivienda | 20.40 | 19.60 | 0.80 |
| 64 |  |  | Catalina Torres | Vivienda | 14.30 | 12.45 | 1.85 |
| 65 |  |  | Florinda Orellana | Vivienda | 13.80 | 9.18 | 4.62 |
| 66 |  |  | Gerardo Ortiz | Vivienda | 16.00 | 14.68 | 1.32 |
| 67 |  |  | Henry Falcon | Vivienda | 13.77 | 13.77 | 0.00 |
| 68 |  |  | Isabela Bautista | Vivienda | 53.32 | 53.32 | 0.00 |
| 69 |  |  | Miguel Torres | Vivienda | 173.27 | 173.27 | 0.00 |
| 71 |  |  | Pablo Vega Cano | Vivienda | 34.64 | 34.64 | 0.00 |
| 72 |  |  | Pablo Vega Cano | Vivienda | 70.88 | 70.88 | 0.00 |
| 75 | 67+427.02 | 67+576.75 | Francisco Mejia | Vivienda | 6227.92 | 45.68 | 6182.24 |
| 76 | 69+168.73 | 69+237.08 | Alberto Cano | Vivienda | 2138.81 | 96.75 | 2042.06 |
|  |  |  | Alberto Cano | Vivienda | 21.15 | 21.15 | 0.00 |
| 80 | 71+696.87 | 71+765.30 | Eustaquio Alfaro | Vivienda | 852.25 | 160.18 | 692.07 |
| 81 | 71+798.82 | 71+912.11 | Alfredo Sanchez | Vivienda | 1850.72 | 144.31 | 1706.41 |
| 95 |  |  | Colegio San Jose Chacchán | Vivienda | 149.84 | 149.84 | 0.00 |
|  |  |  | Colegio San Jose Chacchán | Vivienda | 226.29 | 226.29 | 0.00 |
| 97 |  |  | Constantina Mejia | Vivienda | 62.70 | 62.70 | 0.00 |
| 98 |  |  | Teofilo Jinez Huerta | Vivienda | 38.63 | 38.63 | 0.00 |
| 99 |  |  | Maximina Jinez Flores | Vivienda | 43.77 | 43.77 | 0.00 |
| 100 |  |  | Tedoro Loly Collas | Vivienda | 55.98 | 55.98 | 0.00 |
|  |  |  | Tedoro Loly Collas | Vivienda | 40.37 | 40.37 | 0.00 |
| 101 |  |  | Lucio Rodriguez | Vivienda | 39.58 | 39.58 | 0.00 |
| 102 |  |  | Robert Mejia Leyva | Vivienda | 57.09 | 57.09 | 0.00 |
| 106 |  |  | Adrian Jinez | Vivienda | 30.63 | 30.63 | 0.00 |
| 107 |  |  | Rosa Sanchez | Vivienda | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 108 |  |  | Julia Jinez | Vivienda | 20.66 | 20.66 | 0.00 |
| 109 |  |  | Linaria Jinez Mejia | Vivienda | 32.74 | 32.74 | 0.00 |
| 110 |  |  | Sonia Catalino / Irene Jinez M. | Vivienda | 31.49 | 31.49 | 0.00 |
| N° Lote | Inicio Lote Progresiva | Fin Lote Progresiva | Nombres del Adjudicatario o Propietario | Descripción del Predio | Area Total (m2) | Area Afectada ( m2) | Area Remanente (m2) |
| 111 |  |  | Benito Mejia / Petronila Mejia | Vivienda | 46.62 | 46.62 | 0.00 |
| 112 |  |  | Alejandro Ramos | Vivienda | 26.18 | 26.18 | 0.00 |
| 113 |  |  | Santiago Ramirez | Vivienda | 37.98 | 37.98 | 0.00 |
| 114 |  |  | Domingo Alvino | Vivienda | 39.56 | 39.56 | 0.00 |
| 115 |  |  | Manuel Torres | Vivienda | 42.18 | 42.18 | 0.00 |
| 116 |  |  | Marcelino Flores Ramirez | Vivienda | 39.58 | 39.58 | 0.00 |
| 117 |  |  | Pedro Huerta Mejia | Vivienda | 32.47 | 32.47 | 0.00 |
| 118 |  |  | Manuel Jinez Mejia | Vivienda | 30.61 | 30.61 | 0.00 |
| 139 |  |  | Fortunato Araucana | Vivienda | 49.43 | 49.43 | 0.00 |
| 140 |  |  | Arapita Araucana Sanchez | Vivienda | 109.20 | 109.20 | 0.00 |
| 141 |  |  | Arapita Araucana Sanchez | Vivienda | 173.11 | 173.11 | 0.00 |
| 142 |  |  | Jovencio Vega | Vivienda | 56.86 | 56.86 | 0.00 |
| 143 |  |  | Ruben Vega | Vivienda | 137.46 | 137.46 | 0.00 |
| 144 |  |  | Pedro Guerrero | Vivienda | 80.06 | 80.06 | 0.00 |
| 145 |  |  | Victor Guerrero Leon | Vivienda | 84.24 | 84.24 | 0.00 |
| 153 | 84+650.99 | 84+833.16 | Juan Leon | Vivienda | 5837.41 | 28.00 | 5809.41 |
|  |  |  | Juan Leon | Vivienda | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| 161 | 86+844.08 | 86+935.24 | Pablo Rodriguez | Vivienda | 2061.80 | 26.16 | 2035.64 |
|  |  |  | Pablo Rodriguez | Vivienda | 30.54 | 30.54 | 0.00 |
| 163 | 87+104.43 | 87+175.36 | Miguel Rodriguez | Vivienda | 1835.23 | 66.25 | 1768.98 |
| 165 | 87+247.83 | 87+357.40 | Aniceto Chuan | Vivienda | 3898.61 | 50.10 | 3848.51 |
| 167 |  |  | Miguel Rodriguez | Vivienda | 43.47 | 43.47 | 0.00 |
| 168 |  |  | Sergio Rodriguez | Vivienda | 16.14 | 16.14 | 0.00 |
| 169 |  |  | Victor Arias | Vivienda | 49.62 | 49.62 | 0.00 |
| 170 |  |  | Jose Jinez | Vivienda | 30.60 | 30.60 | 0.00 |
| 171 |  |  | Favio Huerta Loly | Vivienda | 38.94 | 38.94 | 0.00 |
| 172 | 87+535.96 | 87+639.29 | Eleuterio Gonzales | Vivienda | 4482.05 | 13.92 | 4468.13 |
| 189 | 89+709.11 | 89+796.85 | Luis Ruiz Romero | Vivienda | 1341.27 | 36.55 | 1304.73 |
| 191 | 90+007.21 | 90+034.72 | Furgencia Rodriguez Rodriguez | Vivienda | 1105.05 | 91.59 | 1013.46 |
| 192 | 90+070.29 | 90+130.68 | Aniceto Inti Gomez | Vivienda | 1030.58 | 26.76 | 1003.83 |
| 193 | 90+152.86 | 90+214.05 | Catalino Tamara | Vivienda | 1249.43 | 7.45 | 1241.98 |
| 200 | 91+014.60 | 91+050.24 | Humberto Cadillo Zarzoza | Vivienda | 891.64 | 85.64 | 806.00 |
| 203 |  |  | Desconocido (No Habido) | Vivienda | 33.32 | 33.32 | 0.00 |
| 204 |  |  | Desconocido (No Habido) | Vivienda | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
| 205 |  |  | Desconocido (No Habido) | Vivienda | 42.97 | 42.97 | 0.00 |
| 206 |  |  | Roger Rodiguez | Vivienda | 43.65 | 43.65 | 0.00 |
|  |  |  | Roger Rodiguez | Vivienda | 5.07 | 5.07 | 0.00 |
| 207 |  |  | Desconocido (No Habido) | Vivienda | 166.53 | 166.53 | 0.00 |
| 212 |  |  | Fidel Falcón Menacho | Vivienda | 66.53 | 66.53 | 0.00 |
| 213 |  |  | Club Mujeres | Vivienda | 50.05 | 50.05 | 0.00 |
| 214 |  |  | Julio Milla | Vivienda | 238.43 | 238.43 | 0.00 |
| 215 |  |  | Esteban Figueroa | Vivienda | 21.80 | 21.80 | 0.00 |
| 216 |  |  | Edmundo Ramirez | Vivienda | 27.28 | 27.28 | 0.00 |
| Total |  |  |  |  | 103,673.62 | 5,677.54 | 97,996.09 |

## 6.3.6.7  Marco Institucional y Legal

a. Constitución Política del Perú de 1993 y Modificatorias

La constitución política es la norma suprema del sistema jurídico peruano, quiere decir que ninguna otra norma puede regular en contra de las disposiciones establecidas en el citado texto legal.

Capítulo III: De la Propiedad del Título III, del Régimen Económico

La protección al derecho de propiedad .- La Constitución establece que el derecho de propiedad es inviolable y que a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.

La protección de los bienes de dominio público del Estado.- La Constitución  protege a los bienes de dominio público señalando que éstos son inalienables e imprescriptibles, es decir, no pueden ser materia de ningún acto de disposición ni de adquisición por prescripción adquisitiva. Las obras de infraestructura pública, como las de transportes, son bienes de dominio público, porque su uso corresponde a todos y sólo pueden ser concesionadas.

b. Código Civil de 1984 y Modificatorias

El Código Civil regula las relaciones entre particulares, pero sus disposiciones pueden ser aplicadas de forma supletoria a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza (Art. IX del Título Preliminar).

El Derecho de Posesión.- De acuerdo con el artículo 898°, la posesión puede ser materia de transferencia, y los plazos posesorios, pueden ser adicionados a quien se le transfirió la posesión válidamente.

La Posesión como forma de adquirir la propiedad.- De acuerdo con el artículo 950° del Código Civil, la propiedad se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando media justo título y buena fe.

c. Normas sobre Posesión /Propiedad de predios rurales

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura son de competencia del sector agrario las tierras de uso agrícola, de pastoreo, forestal y eriazas de aptitud agraria (...). La Octava Disposición Complementaria de la misma norma, creó el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, a fin de que se encargue del patrimonio inmobiliario, acervo documentario y atribuciones de la Dirección de Tenencia de Tierras y Estructura de la Dirección General de Agricultura; asimismo, integró al Proyecto Especial de Desarrollo Cooperativa y Comunal – PRODACC.

El Reglamento de Organización y Funciones del PETT, establece en su artículo 4° que es el órgano técnico-normativo del Ministerio de Agricultura, que tiene a su cargo, a nivel nacional, las acciones tendentes al saneamiento físico legal de los predios rurales que fueron expropiados y adjudicados con fines de reforma agraria, en aplicación del Decreto Ley Nº 17716 y normas modificatorias, complementarias y conexas, así como el saneamiento físico legal de los predios rurales pertenecientes a particulares y de las tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del Estado para su transferencia al sector privado.

Los órganos de línea del PETT son la Dirección de Catastro Rural y la Dirección de Titulación y Saneamiento Legal, esta última Dirección tiene el encargo de planificar, organizar y conducir el proceso de titulación de tierras y saneamiento legal de los predios rurales, con fines de inscripción registral.

El Reglamento de Inscripciones de la sección especial de predios rurales del Registro de Predios Rurales señala que son inscribibles: el derecho de posesión y los actos y contratos que constituyan, declaren, transmitan, modifiquen, limiten o extingan los derechos que son objeto de la inscripción; entre otros.

De acuerdo con la Directiva N° 078-98-SUNARP y la Ley N° 27161 la inscripción de la posesión en predios rurales de propiedad del Estado o de Particulares se realizará sobre la base de los formularios registrales cumpliéndose los requisitos establecidos en la norma.

En caso fueran predios de propiedad del Estado, se debe cumplir con lo siguiente:

- El derecho inscrito del Estado.

- Acreditación de la posesión y explotación económica

- Presentar el formulario anexando las pruebas

- En caso fueran predios de particulares, se debe cumplir con los requisitos siguientes:

- Acreditar la explotación económica y posesión como propietarios durante un plazo mayor de cinco años.

- Que no exista vínculo contractual entre el poseedor y el propietario del predio, relativo a la posesión del mismo.

- Presentar el formulario registral anexando pruebas y cumpliendo con requisitos de forma.

La Ley 27161 modifica el Decreto Legislativo Nº 667, y señala que la posesión se acredita de dos formas:

- La declaración obligatoria que debe constar en formulario especial de alguna de las siguientes declaraciones:

- De todos los colindantes o seis vecinos:

- De los comités, fondos u organizaciones representativas de los productores agrarios de la zona; y,

- De las Juntas de Usuarios o Comisiones de Regantes del respectivo Distrito de Riego.

- Adicionalmente a algunas de estas pruebas obligatorias la norma señala que debe acompañar los documentos, que entre otros, a continuación se señala:

i.  Constancia de posesión otorgada por la Agencia Agraria respectiva para fines de inscripción del derecho de posesión al amparo del Decreto Legislativo Nº 667, con indicación del nombre del poseedor y de la ubicación o identificación del predio; expedida dentro de los 6 (seis) meses anteriores a la solicitud de inscripción en el Registro.

ii. Documento público o documento privado, con firmas legalizadas por Notario Público o Juez de Paz, en el que conste la transferencia de la posesión plena del predio en favor del solicitante. En caso de que el documento privado carezca de firmas legalizadas, para su presentación, se requiere que todos los intervinientes en el acto jurídico contenido en su texto suscriban el Formulario Registral o, en su defecto, que el documento que contiene el contrato sea reconocido judicialmente.

iii. Constancia de registro del poseedor en el respectivo padrón de regantes de la administración técnica del distrito de riego con respecto al predio, expedida dentro de los 6 (seis) meses anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción.

Asimismo, señala la norma que el poseedor puede sumar a su plazo de posesión, los plazos posesorios de los anteriores poseedores plenos. Para tal efecto debe acreditar la cadena continua de los plazos posesorios anteriores al suyo, bajo la modalidad y con las pruebas que establece la norma.

d. Comunidades Campesinas

Por las características de la zona de estudio, mención especial merece el tratamiento que las normas legales, le otorgan a la Comunidades Campesinas.

Al respecto, las Comunidades Campesinas, de acuerdo con la Constitución Política de Perú de 1993 en su artículo 89°,  tienen autonomía en el uso y libre disposición de sus tierras (...) dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en caso de abandono (...).  De acuerdo con la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas Nativas, en su artículo 11°, señala que “Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”

La Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, define en su artículo 2° a las Comunidades Campesinas como “organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra”, es decir, la tierra pertenece a todos los comuneros, cuya forma de uso puede ser comunal, familiar o mixto. La Directiva Comunal es el órgano responsable de gobierno y de administración de la Comunidad.

e. Normas sobre Posesión/ Propiedad de Predios Urbanos

De acuerdo con el TUO de la Ley de Acceso a la Propiedad Informal, complementada por la Ley N° 27046 “Ley Complementaria de promoción de acceso a la propiedad formal” Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), como organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida un Programa de Formalización de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional.

Asimismo, se establece que el objetivo de la COFOPRI es “Formular, aprobar y ejecutar de manera progresiva un Programa de Formalización de la Propiedad Urbana de ámbito nacional, que comprenda los asentamientos humanos, programas municipales de vivienda, programas estatales de vivienda, centros poblados, pueblos tradicionales, centros urbanos informales, habilitaciones urbanas a las que se refieren los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 26878 y toda otra forma de posesión, ocupación y titularidad informal de terrenos con fines urbanos que sean definidos mediante Directiva de COFOPRI.

En función a lo antes señalado COFOPRI tiene las facultades entre otras de:

- Identificar y reconocer las diversas formas de posesión, ocupación, tenencia y titularidad de terrenos con fines urbanos, que requieran la formalización de la propiedad en favor de sus ocupantes;

- Ejecutar el Procedimiento de Formalización Integral, que comprende todas las acciones de saneamiento físico y legal de los terrenos, para lo cual, entre otros, debe ejecutar las siguientes funciones:

  - Declarar la prescripción adquisitiva y regularizar el tracto sucesivo, mediante procedimientos y declaraciones masivas.

  - Ejecutar el Procedimiento de Formalización Individual, que comprende todos los actos necesarios para la titulación individual de los lotes, para lo cual ejecutará las siguientes funciones:

    - Adjudicará a título gratuito el derecho de propiedad de lotes ubicados en terrenos del Estado, a favor de sus poseedores o de los solicitantes de lotes en los casos de los programas de adjudicación de lotes de vivienda que desarrolle COFOPRI, conforme a los requisitos establecidos en la Directiva respectiva. Excepcionalmente, la adjudicación será a título oneroso en los casos que señale la Directiva indicada.

    - Promoverá la inscripción de los títulos, contratos y otros documentos de propiedad en el Registro Predial Urbano, ejecutando los traslados de los títulos que se encuentren inscritos en otros registros.

iii. 	EL D.S. N° 008-2002-JUS establece el procedimiento de diagnóstico y/o saneamiento legal a cargo de COFOPRI, respecto de los bienes inmuebles de  las entidades públicas, inclusive de aquellos involucrados en Proyectos de Inversión en Obras de Infraestructura y Servicios Públicos del Estado a través de convenios.

En los convenios, contratos o acuerdos respectivos, las entidades públicas autorizarán expresamente a COFOPRI a ejecutar en su representación todas las acciones técnicas, legales, así como todos los trámites, gestiones registrales y administrativas que resulten necesarias para el diagnóstico y/o saneamiento de los inmuebles de acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma.

La Ley 26512 establece mecanismos de saneamiento legal de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre ellas la primera inscripción de dominio de los predios que hayan sido adquiridos por ese Ministerio, esta norma es aplicable al saneamiento de los bienes inmuebles que YA se encuentren en posesión o sean de propiedad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

f. Normas sobre la Administración de los Bienes de Propiedad Estatal

De acuerdo con el reglamento general de procedimientos administrativos de los bienes de propiedad estatal, la transferencia patrimonial entre entidades del Estado, sea a título oneroso o a título gratuito, deben ser aprobados mediante Resolución de Superintendencia de Bienes Nacionales de acuerdo con los requisitos y plazos establecidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.

Asimismo, se dispone que los bienes adquiridos por las entidades del estado deben ser incluidos en su registro contable de cada una de las entidades y registrado en el SINABIP que administra dicha entidad.

g. Normas referidas al Reasentamiento Involuntario

- El tratamiento legal internacional y nacional general que establecen los principios y políticas sobre los planes de compensación y reasentamiento en el Perú son los siguientes:

- La Política 710 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

- La Directriz Operacional del Banco Mundial OD 4.30 sobre “Reasentamiento Involuntario” (BM).

- La Constitución Política del Perú de 1993.

- El Código del Medio Ambiente

- El Código Civil del Perú  de 1984 y el Código Procesal Civil del Perú de 1992.

Las políticas y directrices de los organismos financieros son la fuente principal a la que se acude en la elaboración, ejecución, seguimiento y monitoreo de los programas de reasentamiento. A nivel nacional la Constitución Política del Perú de 1993, establece como derechos fundamentales de la persona, el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y  física y al libre desarrollo y bienestar así como a la propiedad y a la herencia.

- La única norma nacional específica que regula el reasentamiento involuntario en el Perú, está contenida en la Resolución Directoral Nº 007-2004-MTC-16 del 07 de febrero del 2004, que aprueba las Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de  Compensación y Reasentamiento Involuntario para Proyectos de Infraestructura de Transporte la misma que fue se promulgó.

La norma señalada, busca asegurar que la población afectada por un proyecto reciba una compensación justa y soluciones adecuadas a la situación generada por éste, incluyendo recomendaciones de cómo deberá manejarse desde las primeras etapas de la preparación del proyecto, vale decir, desde la etapa del Estudio de Factibilidad y en el Estudio Definitivo las soluciones a los diversos problemas de la población objetivo; previniendo los costos y los plazos que se requerirían. Esta norma es de cumplimiento obligatorio por parte de los Contratistas, Concesionarios, Proyectos Ejecutores o Entidades similares que los sustituyan respecto a las actividades. Se deberá manejar desde las primeras etapas de la preparación del proyecto, es decir, desde la etapa del Estudio de Factibilidad y en el Estudio Definitivo las soluciones a los diversos problemas de la población objetivo; previniendo los costos y los plazos que se requerirán.

Los principios que inspiran a los planes de compensación y reasentamiento, de acuerdo con la norma, la misma que es compatible con las normas internacionales sobre la materia, son:

- Evitar o minimizar los desplazamientos de población por los efectos que produce en la forma de vida de la población.

- Considerar el reasentamiento como una oportunidad de desarrollo sostenible: Las acciones deben dirigirse a la reposición física de las pérdidas, reconstitución de actividades agropecuarias, agrícolas y rehabilitación de las condiciones de vida de las familias afectadas.

- Isomería y Equidad Social: Todas las familias afectadas por el proyecto, independientemente de su condición legal, serán objeto de programas de compensación, reubicación y rehabilitación.

- Soluciones Diferenciadas: El Plan de Compensación y Reasentamiento ofrecerá soluciones diferenciadas compatibles con los diferentes niveles de afectación y la diversidad socioeconómica de la población objetivo.

- Los planes de reasentamiento deben tener en cuenta a la población de acogida: Las “comunidades de acogida” que reciben a los desplazados deberán participar también en la planificación y ejecución del programa de reasentamiento y se le ofrecerá asistencia para mejorar la integración de los dos grupos y reducir el riesgo de conflicto.

- Fecha de Corte: Se establecerá una fecha de límite a partir de la cual no se considerará más afectados, normalmente coincide con el censo elaborado para identificar a las personas que tendrán derecho a compensación teniendo en cuenta el cronograma del proyecto.

- Participación: Se asegurará la participación de la población afectada en las diferentes fases del proyecto en lo que respecta al reasentamiento y la compensación a través de la organización de los Comités de Gestión Compartida.

Complementariamente a las normas, comprende al reasentamiento, se encuentran aquellas de carácter sectorial que regulan el tema de saneamiento físico legal, previamente mencionado, en caso fuere necesario.

Mención aparte al tratamiento legal e institucional en los programas de capacitación, construcción de módulos y otros que van más allá de las indemnizaciones por la propiedad afectada, se debería coordinar con los gobiernos locales, distrital y provincial, así como, suscribir convenios con entidades especializadas en talleres de capacitación, y considerar las normas e instituciones que participan en la adquisición de bienes y servicios que están sujetos a un régimen especial por tratarse del Estado.

h. Normas referidas a las Adquisiciones de los Predios Afectados

- Disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vías públicas        Decreto Ley Nº 20081 del 18 de julio de 1973.- Regula los límites a los cuales quedan sujetos los propietarios de predios que van a ser materia de afectación por el derecho de vía, conforme a los estudios técnicos realizados, y que han sido debidamente notificados, mediante notario o a falta de éste mediante el Juez de Paz, los cuales no podrán celebrar actos jurídicos ni introducir modificaciones sobre dichos predios por el plazo de dos años contabilizados desde la fecha de la notificación. Es la primera norma, que faculta el trato directo para las adquisiciones afectados por trazos viales.

- Ley que facilita la ejecución de obras públicas viales Nº 27628 del 09 de enero del 2002.- Regula expresamente el tema del trato directo, es decir, la posibilidad de adquirir la propiedad de los predios afectados mediante contrato de compraventa sin necesidad de expropiar. Establece que el pago que se realice a los afectados debe ser de acuerdo con la tasación realizada por el Consejo Nacional de Tasaciones – CONATA a valor comercial actualizado con un adicional del 10% de la tasación, asimismo señala la norma que en el caso de concesiones de infraestructura vial, la adquisición de los predios afectados puede ser realizado por el concesionario. Las tasaciones del CONATA, deben ser aprobadas por Resolución Ministerial.

- Ley General de Expropiaciones Nº 27117 del 20 de junio de 1,999.- Es aplicable cuando existe oposición al valor comercial que fije el CONATA, o cuando existe negativa para la disponibilidad de las áreas a favor del proyecto de infraestructura. La experiencia demuestra que normalmente se someten a él, quienes tienen posibilidades de solventar un proceso judicial.

## 6.3.6.8  Caracterización de la Población Afectada

De las variables establecidas para el proceso de recojo de información, se desprende que la tabulación y análisis de la misma caracterizan a la población objetivo, según variables socioeconómicas, condiciones de la tenencia de los predios, expectativas y predisposición de la población afectada frente al proyecto, capacidad de organización, y sobre la base de las actividades agrícolas usuales.

Esta información, constituye parte de los insumos para identificar individualmente, tanto a las afectaciones, así como, a los pobladores involucrados, a quienes irán dirigidas las acciones de indemnización y compensación adecuadas.

Las variables antes mencionadas, han sido tratadas con información técnica y legal para la elaboración y selección de los criterios de Indemnización, Compensación y Reasentamiento (de considerarse necesario).

El cruce de estos tipos de información será hecho a través de un cuadro resumen para la Categorización, los especialistas tendrán la posibilidad de ver en un solo documento la información disponible del predio afectado.

La información general de la población objetivo se muestra en el Cuadro N° 6.9.5. El total de afectados en el Tramo Pariacoto – Yupash, de la Carretera Casma – Yaután – Huaraz, ascienden a 222 lotes, que serán impactados directamente por las obras de construcción de la mencionada carretera.

La característica principal de estas afectaciones, es que son predios de tipo rural, pertenecientes en su mayoría a las comunidades campesinas pertenecientes a los distritos de Pariacoto y Pira.

Cabe mencionar que figuran como condición “NO HABIDO” 9 predios, los cuales no se tiene mayor referencia de poseedor, uso, entre otras características que fueron identificadas mediante la labor de trabajo de campo realizada en Junio y Setiembre del presente año.

Cuadro Nº 6.9.6: Información General de la Población Objetivo

| AFECTADOS IDENTIFICADOS | 207 |
| --- | --- |
| HABITANTES IDENTIFICADOS | 485 |
| FAMILIAS IDENTIFICADAS | 129 |
| POSEEDORES NO HABIDOS | 9 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

De acuerdo al cuadro anterior, se puede apreciar que la cantidad de afectados, corresponde a los poseedores de predios, por lo tanto del cuadro anterior, se puede desprender la cantidad de predios por poseedor, como se muestra en el Cuadro N°6.9.7.

Cuadro Nº 6.9.7: Cantidad de predios por Poseedor

| POSESIONES POR AFECTADO | CANTIDAD | % |
| --- | --- | --- |
| POSEEDORES 1 PREDIO | 207 | 96.0 |
| POSEEDORES 2 PREDIOS | 9 | 4.00 |
| TOTAL | 216 | 100.00 |

Fuente: Base de Datos MOTLIMA S.A.

Elaboración: Especialista Social

La mayor cantidad de afectados con 96.0%, corresponden a aquellos que tienen un solo predio, sea ésta afectación de edificación, terreno o edificación y terreno. En menor medida están aquellos con 2  predios, que acumulan un 4.0%.

Relacionado a la afectación de los predios, se tiene que la concentración de afectaciones están equilibradas entre edificación (41.0%) y terreno (59.0%), como se muestra en el Cuadro N° 6.9.8.

Cuadro Nº 6.9.8: Predios por Tipo de Afectación

| TIPO | CANTIDAD | NO HABIDO | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFICACIÓN | 85 | 4 | 39.4 |
| TERRENO | 131 | 5 | 60.6 |
| TOTAL | 216 | 9 | 100.0 |

Fuente: Base de Datos MOTLIMA S.A.

Elaboración: Especialista Social

En el Cuadro N°6.9.9 se puede apreciar, que se privilegia la acción del varón, representado por un 44.97%, teniendo en consideración que el sistema de dominio que figura en la familia es el patriarcal / machista, la toma de decisiones por consenso de pareja tiene 38.93% y finalmente la toma de decisiones por parte de las mujeres acumula 16.11%, referido a este caso, se presume que la mujer asume la jefatura del hogar.

Cuadro Nº 6.9.9: Toma de Decisiones

| TOMA DE DECISIONES | CRIANZA DE LOS HIJOS (%) | PROCESO PRODUCTIVO (%) | PRESUPUESTO DEL HOGAR (%) | TOTAL (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOMBRE | 21.48 | 11.41 | 12.08 | 44.97 |
| MUJER | 8.05 | 3.36 | 4.70 | 16.11 |
| PAREJA | 24.16 | 7.38 | 7.38 | 38.93 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Perfil Demográfico

De acuerdo al levantamiento de información, llevada a cabo en junio, se tiene que existe una cantidad de 491 habitantes que residen de manera permanente en el predio (aquellos utilizados con fines de residencia), tomando en consideración que se están afectando un total de 91 edificaciones.

Tamaño de la Familia

Se ha constatado que el 18.60% de las familias está compuesta por 4 miembros, les sigue en importancia, aquellas conformadas por 5 personas en un 13.18%, como se puede apreciar en el cuadro Nº 6.9.10, el mismo que refleja cantidad de familias que no siempre coincide con la cantidad de predios afectados, por cuanto varios de ellos, pertenecen a entidades o más de dos son parte de la tenencia a cargo de una sola familia.

Cuadro Nº 6.9.10: Tamaño de la Familia

| Cantidad de Miembros | Número de Familias | Porcentual |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 15.50 |
| 2 | 21 | 16.28 |
| 3 | 20 | 15.50 |
| 4 | 24 | 18.60 |
| 5 | 17 | 13.18 |
| 6 | 17 | 13.18 |
| 7 | 6 | 4.65 |
| 8 | 1 | 0.78 |
| 9 | 1 | 0.78 |
| 10 | 1 | 0.78 |
| 11 | 1 | 0.78 |
| TOTAL | 129 | 100% |

Fuente: Trabajo de Campo

Del cuadro Nº 6.9.11, se desprende que el rango prioritario es el constituido por el de 1 a 4 miembros por familia, cabe mencionar que la tendencia para la constitución de las familias, son de tipo nuclear.

Cuadro Nº 6.9.11: Rango de Miembros por Familia

| RANGO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| 1 - 4 M | 85 | 65.89 |
| 5 - 11 M | 44 | 34.11 |
| TOTAL | 129 | 100.00% |

Fuente: Trabajo de Campo

Edad y Sexo

La población del área en estudio es básicamente joven, así se muestra en el acumulado porcentual de las edades de 7 a 29 años, que alcanza el 54.85% respecto a la población total. Por lo tanto se puede apreciar que las parejas constituidas en las afectaciones, son conformadas por población joven, como se muestra en el Cuadro N°6.9.12.

Cuadro Nº 6.9.12: Estructura Etárea

| GRUPO ETÁREO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| NO SABE / NO RESPONDE | 18 | 3.71 |
| 1 – 6 | 38 | 7.84 |
| 7 – 12 | 75 | 15.46 |
| 13 - 19 | 63 | 12.99 |
| 20 - 29 | 90 | 18.56 |
| 30 - 45 | 99 | 20.41 |
| 46 - 59 | 50 | 10.31 |
| 60 - 100 | 52 | 10.72 |
| TOTAL | 485 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

En el ámbito de influencia del proyecto, se ha podido constatar que la población masculina es ligeramente menor (47.22%) comparada con la femenina (52.78%); esta misma tendencia se aprecia en la descripción de las ocupaciones, cuando existe una interesante correlación de las actividades del hogar con las agrícolas. Ver Cuadro N°6.9.13.

Cuadro Nº  6.9.13: Sexo

| TIPO | TOTAL | % |
| --- | --- | --- |
| MASCULINO | 229 | 47.22 |
| FEMENINO | 256 | 52.78 |
| TOTAL | 485 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Estado Civil

Con relación al estado civil, 14.64% de los entrevistados son casados, 9.90% son convivientes, y los demás, viudos o divorciados. El 51.55% son solteros (debido a una gran concentración de población joven en la zona) y se tiene a un 22.68% que no han respondido acerca de su estado civil o no se ha encontrado información. Ver Cuadro N°6.9.14

Cuadro Nº 6.9.14: Estado Civil

| TIPO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| SOLTERO | 250 | 51.55 |
| CASADO | 71 | 14.64 |
| VIUDO | 5 | 1.03 |
| DIVORCIADO | 1 | 0.21 |
| CONVIVIENTE | 48 | 9.90 |
| NO RESPONDE | 110 | 22.68 |
| TOTAL | 485 | 100.00% |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Condiciones de Vida

Vivienda

Las viviendas se caracterizan por el uso predominante del adobe, tal como lo demuestra el 97.80%, frente a sólo 2.2 con material noble para la construcción de las paredes. En los techos, el uso al 100% de la calamina; el 32.97% utiliza cemento para los pisos, mientras que el 67.03%, son de tierra. Ver Cuadro 6.9.15.

Cuadro Nº 6.9.15: Material de Construcción de las Viviendas

| COMPONENTES | PARED | Porcentual | TECHO | Porcentual | PISO | Porcentual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADOBE | 89 | 97.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| MATERIAL NOBLE | 2 | 2.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| CALAMINA | 0 | 0.00 | 91 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| TEJA Y CALAMINA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TIERRA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 67.03 |
| CEMENTO | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 32.97 |
| TOTAL | 91 | 100.00 | 91 | 100.00 | 91 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Servicios de la Vivienda

De acuerdo a las características de la zona de afectación, el abastecimiento de agua procede en su mayoría de Red Pública dentro de la vivienda (50.55%), Pilón de uso público (25.27%), Red Pública Fuera de la vivienda (15.38%). Esto se debe a la presencia de servicios básicos en las zonas de afectación. Ver Cuadro N°6.9.16.

Cuadro Nº 6.9.16: Abastecimiento de Agua

| ÍTEM | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| RED PÚBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA | 40 | 47.00 |
| RED PÚBLICA FUERA DE LA VIVIENDA | 14 | 16.50 |
| PILÓN DE USO PÚBLICO | 23 | 27.06 |
| POZO | 4 | 4.70 |
| OTRO: RÍO | 3 | 3.30 |
| NO SABE / NO RESPONDE | 1 | 1.17 |
| TOTAL | 85 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

En cuanto a los servicios higiénicos, 7.69% no tiene acceso, lo resuelven usando el campo abierto. El 39.56% tiene a disposición silos ubicados al costado de la edificación (las cuales no son afectadas por el proyecto vial) y red dentro de la vivienda, 21.98%, en menor medida servicio de desagüe rural para el 15.38% de los afectados fuera de la vivienda. Ver Cuadro N°6.9.17.

Cuadro Nº 6.9.17: Servicios Higiénicos

| TIPO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| RED DENTRO DE LA VIVIENDA | 20 | 23.53 |
| RED FUERA DE LA VIVIENDA | 14 | 16.47 |
| ACEQUIA O CANAL | 14 | 16.47 |
| OTRO: SILO | 30 | 35.24 |
| NO TIENE | 7 | 8.23 |
| NO SABE / NO RESPONDE | 0 | 0.00 |
| TOTAL | 85 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

El acceso a servicio de fluido eléctrico es en mayoría (61.54%), debido al proceso de urbanización de zonas cercanas a la afectación. El abastecimiento de luz mediante vela es el segundo en importancia (21.98%). El mechero de kerosén o petróleo ocupan el tercer lugar (16.48%). Ver Cuadro N°6.9.18.

Cuadro Nº 6.9.18: Abastecimiento de Luz

| TIPO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| ELÉCTRICO | 50 | 58.82 |
| KERÓSENE - PETRÓLEO | 15 | 17.65 |
| VELA | 20 | 23.53 |
| NO RESPONDE | 0 | 0.00 |
| TOTAL | 85 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Trabajo / Empleo / Ingresos

Del total de la población el 30.10%, se dedica a labores del hogar, presumiéndose que son amas de casa, frente al 28.45% que es población estudiantil (en su mayoría población en edad escolar), resultando interesante comparar estas cifras con el 26.80% que se dedica a la agricultura, se configuraría el cuadro familiar sustentado en la agricultura. Otras actividades, resultan complementarias. Ver Cuadro N°6.9.19.

Cuadro Nº 6.9.19: Ocupación

| TIPO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| AGRICULTOR | 130 | 26.80 |
| ALBAÑIL | 1 | 0.21 |
| ANIMADORA | 1 | 0.21 |
| CASA | 146 | 30.10 |
| CHOFER | 2 | 0.41 |
| COMERCIANTE | 1 | 0.21 |
| DOCENTE | 4 | 0.82 |
| EMFERMERIA | 2 | 0.41 |
| EMPLEADO | 1 | 0.21 |
| ESTUDIANTE | 138 | 28.45 |
| GANADERIA | 1 | 0.21 |
| OBRERO | 1 | 0.21 |
| NO SABE / NO RESPONDE | 57 | 11.75 |
| TOTAL | 485 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

De acuerdo a la encuesta aplicada, se tiene que del total de encuestados, sólo 11.63% posee alguna actividad de generación de ingresos complementaria a la principal, que es la agricultura u otra labor no agrícola. Ver Cuadro N°6.9.20.

Cuadro Nº6.9.20: Otros Ingresos

| RESPUESTA | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| SI | 15 | 11.63 |
| NO | 107 | 82.95 |
| NO RESPONDE | 7 | 5.43 |
| TOTAL | 129 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Del cuadro anterior, referido a otros ingresos, para los afectados que tienen un ingreso complementario, se concentra a la actividad comercial 46.67% (venta de alimentos y productos varios como golosinas, agua, gaseosas, etc.). Ver Cuadro N°6.9.21.

Cuadro Nº 6.9.21: Tipo de Actividad Complementaria

| TIPO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| PENSION | 1 | 6.67 |
| COMERCIO | 7 | 46.67 |
| TAXI | 2 | 13.33 |
| APOYO FAMILIAR | 3 | 20.00 |
| NO RESPONDE | 2 | 13.33 |
| TOTAL | 15 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Nivel de Instrucción

El nivel de analfabetismo casi lega al 13%. Existe un 8.45% que no terminó la primaria frente al 31.13% que sí la concluyó; y el 14.02% no concluyó la secundaria, frente al 15.88% que si logró culminar dicho nivel. Los otros niveles no tienen mayor significación. Ver Cuadro N°6.9.22.

Cuadro Nº 6.9.22: Nivel de Instrucción

| NIVELES | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| SIN INSTRUCCIÓN | 63 | 12.99 |
| PRIMARIA INCOMPLETA | 41 | 8.45 |
| PRIMARIA COMPLETA | 151 | 31.13 |
| SECUNDARIA INCOMPLETA | 68 | 14.02 |
| SECUNDARIA COMPLETA | 77 | 15.88 |
| TÉCNICO SUPERIOR INCOMPLETA | 64 | 13.20 |
| TÉCNICO SUPERIOR COMPLETA | 6 | 1.24 |
| UNIVERSITARIA COMPLETA | 7 | 1.44 |
| UNIVERSITARIA INCOMPLETA | 4 | 0.82 |
| NO SABE / NO RESPONDE | 4 | 0.82 |
| TOTAL | 485 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Salud

Según declaración de los habitantes, la preferencia para atención en salud, es la posta médica (46.88%), situación que se debe a ser el centro de atención más cercano. Esto indica que de acuerdo a la disponibilidad, cercanía, además de considerar el factor costo de la atención, se privilegia la atención primaria no especializada. Ver Cuadro N°6.9.23.

Cuadro Nº 6.9.23: Atención en Salud

| TIPO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| HOSPITAL | 41 | 32.03 |
| POSTA MÉDICA | 60 | 46.88 |
| NO RESPONDE | 27 | 21.09 |
| TOTAL | 128 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Expectativas y Predisposición de los Afectados frente al Proyecto y Modalidades de Compensación

Expectativa Económica sobre Afectación

La percepción negativa que los afectados tienen del proyecto, se acentúa debido al apego que tiene el poseedor con el predio (sea vivienda o área de cultivo), lo mismo que el rechazo producto de la pérdida de parte de terreno de cultivo y merma en la producción agrícola. Se representa por el 47.87% de afectados. Ver Cuadro N°6.9.24

Cuadro Nº 6.9.24: Perjuicio de las Actividades Económicas

| RESPUESTA | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| SI | 90 | 47.87 |
| NO | 37 | 19.68 |
| NO SABE / NO RESPONDE | 61 | 32.45 |
| TOTAL | 188 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo   Elaboración: Especialista Social

Como se observa en el Cuadro 6.9.25, se tiene como actividad principal perjudicada, lo relacionado a la actividad agropecuaria: Chacra (34), la Producción (12). Respecto a esto último, se confirma la preocupación de un grupo de gente sobre el futuro de su actividad principal de sustento y generación de ingresos. En segundo lugar, la afectación de la vivienda, está vista como una actividad económica perjudicada: Casa (37).

Cuadro Nº 6.9.25: Tipo de Actividades Perjudicadas

| TIPO | USTED | FAMILIA | COMUNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| CASA | 25 | 12 | - |
| CHACRA | 30 | 4 | - |
| COMERCIO | 2 | - | - |
| CULTIVO | 2 | - | - |
| FUENTE DE TRABAJO | 1 | - | - |
| LA PRODUCCIÓN | 10 | 1 | 1 |
| LA UBICACIÓN DE SU CASA | 1 | - | - |
| TERRENO | 2 | - | 1 |
| MENOS INGRESO | - | 1 | - |
| PLANTAS | - | 1 | - |
| TODO | - | 2 | 1 |
| ACTIVIDAD EDUCATIVA | - | - | 2 |
| TOTAL | 73 | 21 | 5 |

Fuente: Trabajo de Campo  Elaboración: Especialista Social

Expectativa respecto a las Alternativas de Compensación

Sobre las perspectivas de nuevas oportunidades de generación de ingresos, se tiene que el 27.13% respondieron que sí. El grupo mayoritario, está ubicado en No sabe / No responde, cuenta con 68.62%, es decir dos tercios de la población encuestada no tiene seguridad o idea de que puedan darse nuevas oportunidades de desarrollo por el proyecto vial. Ver Cuadro N°6.9.26.

Cuadro Nº 6.9.26: Actividad que Desarrollarían cuando opere la Carretera

| RESPUESTA | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| SI | 51 | 27.13 |
| NO | 8 | 4.26 |
| NO SABE / NO RESPONDE | 129 | 68.62 |
| TOTAL | 188 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Los afectados que respondieron afirmativamente, han orientado su respuesta hacia el rubro de negocio 50.98%, considerando entre las posibilidades: restaurantes, tiendas de abarrotes, venta de productos varios, etc. Ver Cuadro N°6.9.27.

Cuadro Nº 6.9.27: Tipo de Actividad a Desarrollar

| TIPO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| CUALQUIER OFICIO | 1 | 1.96 |
| CAMBIAR SU ACTIVIDAD, VENDEDOR | 2 | 3.92 |
| GANADERIA | 1 | 1.96 |
| COMERCIO | 3 | 5.88 |
| NEGOCIO | 26 | 50.98 |
| SEGUIR EN LA PRODUCCION | 1 | 1.96 |
| TIENDA | 1 | 1.96 |
| TRANSPORTE DE PRODUCTOS | 2 | 3.92 |
| VENTAS DE SUS PRODUCTOS | 4 | 7.84 |
| NO SABE / NO RESPONDE | 10 | 19.61 |
| TOTAL | 42 | 100,00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Elección de modalidad de Compensación

Para apoyar la elección de la acción, previamente se le explicó al encuestado sobre cada modalidad, así teniendo información de cada una tendría un mayor acierto respecto a lo más conveniente para sí. El 48.94% de los encuestados, tomaron la alternativa de Indemnización, es decir, consideran que el pago en dinero es lo más beneficioso para su situación, de acuerdo al nivel de afectación. Aquí se considera, que el manejo del dinero en efectivo, les permite tener un mayor acceso a ciertos productos y mejoras en pro de su sistema de vida, teniendo en cuenta que la actividad económica predominante es la agricultura, es concluyente que las oportunidades de acceder a un pago en dinero es restringido. Ver Cuadro N°6.9.28.

Cuadro Nº 6.9.28: Elección de modalidad de Acción por la Afectación

| TIPO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| REUBICACIÓN | 34 | 18.09 |
| INDEMNIZACIÓN | 92 | 48.94 |
| REASENTAMIENTO | 7 | 3.72 |
| NO SABE / NO RESPONDE | 55 | 29.26 |
| TOTAL | 188 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Especialista Social

Capacidad de Organización y Participación

Participación en Organizaciones

En las zonas de afectación, se puede apreciar un porcentaje importante de participaciones en diferentes organizaciones (57.98%). La concentración de la participación se da en el hombre con tendencia considerable al Comité de Regantes, organización que tiene gran importancia para los agricultores siendo las labores de cultivo el medio de subsistencia principal, se puede afirmar que mediante esta organización de base es un medio eficaz para convocar y concentrar a los afectados. Ver Cuadro N°6.9.29.

Cuadro Nº 6.9.29: Participación en Organizaciones

| RESPUESTA | TOTAL | % |
| --- | --- | --- |
| SI | 109 | 57.98 |
| NO | 20 | 10.64 |
| NO SABE / NO RESPONDE | 59 | 31.38 |
| TOTAL | 188 | 100.00 |

| TIPO | HOMBRE | MUJER | HIJOS |
| --- | --- | --- | --- |
| COMITÉ DE REGANTES | 83 | 11 | 8 |
| PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| COMEDOR POPULAR | 0 | 0 | 0 |
| CLUB DE MADRES | 0 | 4 | 0 |
| VASO DE LECHE | 0 | 8 | 3 |
| CLUB DEPORTIVO | 2 | 0 | 0 |
| OTROS | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 85 | 23 | 11 |

Fuente: Trabajo de Campo

Instituciones de las que reciben Apoyo

La población afectada recibe un apoyo mínimo de instituciones de la zona. La Municipalidad alberga la mayor concentración 86.36%, pero sigue siendo mínima. Ver Cuadro N°6.9.30.

Cuadro Nº 6.9.30: Instituciones de las que reciben Apoyo

| RESPUESTA | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| SI | 22 | 11.70 |
| NO | 118 | 62.77 |
| NO SABE / NO RESPONDE | 48 | 25.53 |
| TOTAL | 188 | 100.00 |

| TIPO | TOTAL | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| PRONAA | 0 | 0.00 |
| CARITAS | 1 | 4.55 |
| MUNICIPALIDAD | 19 | 86.36 |
| OTROS | 2 | 9.09 |
| TOTAL | 22 | 100.00 |

Fuente: Trabajo de Campo

## 6.3.6.9 Programas y Proyectos Aplicables

a. Objetivos

El objetivo general es liberar las áreas necesarias para la ejecución y operación del Proyecto Vial, posibilitando restaurar y/o mejorar la calidad de vida de las poblaciones afectadas, así como, brindarles seguridad física, económica y legal.

Los Objetivos Específicos son:

- Garantizar la justa reposición de las pérdidas de la población afectada implementando programas de reubicación e indemnización según corresponda.

- Garantizar la reconstitución del cuadro de vida de las familias afectadas mediante la aplicación de acciones de asistencia, capacitación y acompañamiento social para mitigar los efectos negativos que el cambio pudiera generar.

b. Beneficiarios del PACRI

Actualmente, los 222 predios son beneficiados con los 03 primeros programas de Adquisición de Áreas del PACRI. A fin de continuar con el proceso, se hará la aplicación de programas sociales adicionales a los antes mencionados.

c.  Componentes del PACRI

El PACRI está organizado en 6 programas, de los cuales 3, están dirigidos a la adquisición de tierras. Los 3 restantes se dividen en dos grupos: 2 programas orientados a la reposición física de las pérdidas, y 1 a la rehabilitación del cuadro de vida de los afectados.

ESTRUCTURA DEL PACRI

| Finalidad | Programas |
| --- | --- |
| Adquisición de Áreas | 1. Regularización de la Tenencia |
|  | 2. Adquisición de Areas |
|  | 3. Inscripción y Registro |
| Reposición Física de las Pérdidas | 4. Indemnización Asistida |
|  | 5. Rehabilitación de Remanentes |
| Rehabilitación del Cuadro de Vida | 6. Asistencia Técnica Agropecuaria |

Considerando que el presente plan, debe cumplir con las finalidades de adquisición de áreas, reposición de pérdidas y rehabilitación del cuadro de vida, se propone un conjunto de acciones dirigidas a mitigar el impacto de las afectaciones por las obras de la vía, materia del proceso general:

Las acciones para la adquisición de áreas se desarrollan en el marco de las siguientes:

- Regularización de la Tenencia

- Adquisición de Áreas

Las acciones para la reposición de las pérdidas incluyen los siguientes:

- Programa Indemnización Asistida.

- Programa Rehabilitación de Remanentes.

Las acciones para la rehabilitación del cuadro de vida:

- Programa Asistencia Técnica Agropecuaria.

Los programas se ejecutarán, en algunos casos, a través de diferentes actividades, tal como a continuación se presenta en el siguiente gráfico, el mismo que precisa el esquema de estructura del Plan. Los programas de Reposición Física de Pérdidas y de Rehabilitación del Cuadro de Vida de los afectados son el motivo específico de este PACRI. Hay que dejar establecido que estos serán luego desarrollados a nivel de tareas operativas.

c.1 Pautas para la Adquisición de Áreas.

- Programa de Regularización de la Tenencia.

La adquisición de áreas afectadas por la concesión de carreteras, por parte del Estado supone la compra de propiedad a propietarios o sus representantes debidamente acreditados con el título de propiedad o de representación que los legitime.

Del estudio legal de los documentos de propiedad presentados por los afectados se desprende que casi la totalidad de estos no cuentan con título propiedad individual, por encontrarse en terrenos de propiedad de Comunidades Campesinas, o terrenos de una sociedad agrícola o por no haber realizado el trámite ante las entidades pertinentes o que teniendo título no pueden realizar ningún acto de disposición por no tener la propiedad inscrita.

Este programa tiene como finalidad la regularización de la tenencia o posesión que ejerce el poblador sobre el predio afectado, a fin de que se realice el saneamiento físico legal del predio a efecto de poder comprar una propiedad debidamente acreditada con el título de propiedad inscrita en los Registros Públicos, así como regularizar la mandatos legales  de las personas designadas por las comunidades o sociedad, a efecto de que ejerzan  actos de disposición y puedan suscribir legalmente las transferencias  del derecho de propiedad a favor del Estado. .

Las entidades participantes son en primer lugar el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT ante el cual se regulariza la obtención de los títulos de propiedad de los terrenos rurales o de las comunidades campesinas, en segundo lugar tenemos la participación de las Notarias y Registros Públicos ante las cuales se realizarán los trámites de inmatriculación, inscripción de títulos de propiedad e inscripción de representación y actos de disposición.

Objetivos.- Realizar las actividades necesarias para la levantar cada una de las contingencias legales que presentan los predios afectados a fin de proceder a comprar una propiedad con los títulos debidamente saneados.

Población Objetivo.- La población objetivo de este programa está constituida por 222 predios que se encuentran dentro de cinco comunidades campesinas:

- Comunidad Campesina de  Virgen de Fátima de Pampacancha (26),

- Comunidad Campesina de Cochabamba (2),

- Comunidad Campesina de Independiente de Chacchan (55),

- Sociedad Agrícola de Interés Social “ Huaraz “ (89),

- Comunidad de Campesina  Señor de los Milagros  (50 )

Proyectos del Programa Regularización de la Tenencia.- A fin de regularizar la tenencia y poder adquirir por parte del Estado los predios se ha elaborado los siguientes proyectos:

1.- Regularización de Persona Jurídica

2.- Proyecto Inscripción Acta de Asamblea

3 .-Proyecto Independización de las Áreas Afectadas

Plazo total de Ejecución.- Cada uno de los proyectos tiene un plazo de tiempo determinado,  que va desde 01 mes hasta los 03 meses.  El plazo total es de tres (03) meses.

Costos Generales: Se ha elaborado un presupuesto por cada uno de los proyectos, porque no todos se ejecutarán a la vez sino conforme se avancen las obras. En caso que todos los proyectos se inicien en un mismo momento y los gastos regístrales y  notariales los asuma el concedente los costos serán menores. El costo total de todos los proyectos asciende a

Proyecto N° 01: Regularización de Persona Jurídica

Objetivo.- La realización de una asamblea general extraordinaria de la Sociedad Agrícola de Interés Social “ Huaraz “en la que se apruebe la nueva junta directiva la disposición de las áreas a favor del la Obra, la inscripción del poder expreso de los representantes de la sociedad agrícola para que suscriban los contratos de transferencia. Este tramite se realiza ante el Registro de Personas Jurídicas en la partida donde se encuentra inscrita la persona jurídica.

Población Objetivo.- 89  predios, de propiedad de la Sociedad Agrícola de Interés Social “ Huaraz “que van a ser afectados

Factibilidad:

Jurídica.- La Constitución Política del Perú, el Código Civil,; Resolución de Superintendencia Nacional de Registros Públicos Nº 202-2001-SUNARP.

Social.- La sociedad agrícola aprueba la transferencia de sus áreas a favor del proyecto siempre que se cumpla con todos los tramites administrativos.

Económica.- El concedente cuenta con recursos para la ejecución de este proyecto.

Tiempo de Ejecución	.- Cuarenta y cinco (45) días

Costo.- El costo general del proyecto asciende a US $3 056.67

| CONCEPTO | CANTIDAD | PERÍODO (Mes) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |
| Abogado | 1 | 1.5 | 848.48 | 1,272.73 |
| GASTOS OPERATIVOS |  |  |  |  |
| Viáticos y pasajes | 5 | 1.5 | 151.52 | 1,136.36 |
| Equipos y Vehículos | 5 | 1.5 | 24.24 | 181.82 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| Comunicaciones | 1 | 1 | 6.06 | 6.06 |
| Materiales | 1 | 1 | 75.76 | 75.76 |
| Gastos Notariales y Registrales | Global |  |  | 106.06 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 2,778.79 |
| IMPREVISTOS (10%) |  |  |  | 277.88 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 3,056.67 |

Proyecto N° 02: Inscripción Acta de Asamblea

Objetivo.-. La inscripción del acta de la asamblea extraordinaria, de la comunidad campesina, en la que se aprueba: la inscripción de nueva  junta directiva ( si esta no estuviera vigente )  la disposición de las áreas a favor del la Obra, la inscripción del poder expreso de los representantes de la comunidad campesina que suscribirán los contratos de transferencia. Este tramite se realiza ante el Registro de Personas Jurídicas en la partida donde se encuentra inscrita la comunidad campesina.

Población Objetivo.- 133 predios, de propiedad de las comunidades campesinas que van a ser afectados

Factibilidad:

Jurídica.- La Constitución Política del Perú, el Código Civil, la Ley General de Comunidades Campesinas que posibilita y regula la disposición de las tierras de las comunidades campesinas; Resolución de Superintendencia Nacional de Registros Públicos Nº 202-2001-SUNARP.

Social.- Las comunidades campesinas aprueban la transferencia de sus áreas a favor del proyecto siempre que se cumpla con todos los tramites administrativos.

Económica.- El concedente cuenta con recursos para la ejecución de este proyecto.

Tiempo de Ejecución	.- (02) Dos meses

Costo.- El costo general del proyecto asciende a US $4 040.00

| CONCEPTO | CANTIDAD | PERÍODO (Mes) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |
| Abogado | 1 | 2 | 848.48 | 1,696.97 |
| GASTOS OPERATIVOS |  |  |  |  |
| Viáticos y pasajes | 5 | 2 | 151.52 | 1,515.15 |
| Equipos y Vehículos | 5 | 2 | 24.24 | 242.42 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| Comunicaciones | 1 | 1 | 6.06 | 6.06 |
| Materiales | 1 | 2 | 75.76 | 151.52 |
| Gastos Notariales y Registrales | Global |  |  | 60.61 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 3,672.73 |
| IMPREVISTOS (10%) |  |  |  | 367.27 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 4,040.00 |

Proyecto Nº 03: Independización de las Áreas Afectadas

### Objetivo.-. Realizar la independización de las áreas afectadas, del área matriz de propiedad de  la Comunidad Campesina, a efecto de que tenga su propia partida Registral y poder así individualizar el área afectada, para ello deberán de elaborarse los plano de ubicación del predio afectado, planos de independización y plano de remanente.

### Población Objetivo.- Los 222 predios de propiedad de las comunidades campesinas que van a ser afectados.

### Factibilidad:

### Jurídica.- la Ley General de Comunidades Campesinas que posibilita y regula la disposición de las tierras de las comunidades campesinas; El reglamento del Proyecto Especial de Titulación de Tierras el reglamento general de los registros públicos

### Tiempo de Ejecución.-  (02) Dos meses.

Costo.- El costo general del proyecto asciende a US $16 476.75

| CONCEPTO | CANTIDAD | PERIODO (Mes) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |
| Ingeniero Civil | 1 | 2 | 848.48 | 1,696.97 |
| GASTOS OPERATIVOS |  |  |  |  |
| Viáticos y pasajes | 10 | 2 | 30.30 | 606.06 |
| Equipos y Vehículos | 10 | 1 | 30.30 | 303.03 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| Comunicaciones | 1 | 1 | 6.06 | 6.06 |
| Materiales | 1 | 2 | 75.76 | 151.52 |
| Asignación de U.C. PETT | 222 | 1 | 42.10 | 9,345.53 |
| Gastos Registrales (Global) | 222 | 1 | 13.64 | 3,027.27 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 14,978.86 |
| IMPREVISTOS (10%) |  |  |  | 1,497.89 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 16,476.75 |

- Programa de Adquisición de Áreas.

Es el programa mediante el cual se va a obtener la disposición de los predios sea mediante contrato de compraventa, de aquellos propietarios que cuenten con  título de propiedad, o mediante indemnización a aquellos poseedores que no cuenten con el título de propiedad por encontrarse en zona intangible o por no cumplir con los requisitos legales que les permita regularizar la situación de la tenencia.

Objetivo: Lograr la disposición de las áreas  y realizar el pago respectivo a los afectados por el valor de la tasación sea por el valor total del predio en el caso de compraventa a los propietarios que cuenten con el respectivo contrato de compraventa o mediante la indemnización por el valor del predio sin considerar el terreno en aquellos casos donde no sea posible la regularización de la tenencia.

Proyecto Nº 04: Tracto Directo

Comprende la adquisición directa mediante contrato de compraventa de las  familias que han sido materia de regularización de la tenencia

Objetivo.- Obtener la transferencia de propiedad, mediante contrato de compraventa, de la comunidad y sociedad agrícola, con participación de los comuneros poseedores  de los predios afectados.

Población Objetivo.- Las comunidades y sociedad agrícola propietarias de los 222 predios afectados cuentan con título de la propiedad y posibilita la compra de propiedad mediante contrato de compraventa.

Tiempo de Ejecución.-  (01) Un mes

| CONCEPTO | CANTIDAD | PERIODO (Mes) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |
| Abogado | 2 | 1 | 848.48 | 1,696.97 |
| GASTOS OPERATIVOS |  |  |  |  |
| Viáticos y pasajes | 5 | 1 | 60.61 | 303.03 |
| Equipos y Vehículos | 5 | 1 | 15.15 | 75.76 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| Comunicaciones | 2 | 1 | 6.06 | 12.12 |
| Materiales | 2 | 1 | 45.45 | 90.91 |
| Gastos Notariales (Global) | 222 | 1 | 60.61 | 13,454.55 |
| Costo del Predio (Terreno, edificación obras complementarias, otros) ** |  |  |  | 954,866.56 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 970,499.90 |
| IMPREVISTOS (10%) |  |  |  | 97,049.99 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 1’067,549.89 |

** Nota: Los costos son estimados a precio de mercado. Los costos finales los dará  CONATA

- Programa Inscripción y Registro

Los predios que han sido adquiridos mediante tracto directo deben ser materia de inscripción en los Registros Públicos y registrados en el Sistema Nacional de Bienes del Estado que administra la Superintendencia de Bienes Nacionales

Objetivo.- La inscripción de la transferencia a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Estado, de los 222 predios materia de tracto directo o indemnización, en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y su registro en el Sistema Nacional de Bienes del Estado que administra la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Población Objetivo.- Los 222 predios materia de tracto directo e indemnización.

Factibilidad:

Jurídica.- La legislación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos mediante la cual se realiza la inscripción en los Registros Públicos y la legislación de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Social.- La exacta publicidad Registral, correspondencia entre la realidad y situación registral.

Económica.- El concedente cuenta con los recursos para la ejecución de este Proyecto

Tiempo de Ejecución: (45) Cuarenta y cinco días

Costo total general: El costo general del proyecto asciende a US $20 403.33

| CONCEPTO | CANTIDAD | PERIODO (Mes) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |
| Abogado | 1 | 1.5 | 848.48 | 1,272.73 |
| GASTOS OPERATIVOS |  |  |  |  |
| Viáticos y pasajes | 2 | 1.5 | 60.61 | 181.82 |
| Equipos y Vehículos | 2 | 1 | 15.15 | 30.30 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| Comunicaciones | 3 | 1 | 6.06 | 18.18 |
| Materiales | 3 | 1 | 75.76 | 227.27 |
| Gastos Registrales (Costo Global) | 222 | 1 | 75.76 | 16,818.18 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 18,548.48 |
| IMPREVISTOS (10%) |  |  |  | 1,854.85 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 20,403.33 |

c.2 Pautas para la Reposición de Pérdidas.

- Programa Indemnización Asistida.

Objetivo:

Brindar asesoría legal y asistencia técnica a todos afectados, en especial a las familias económicamente vulnerables que no han sido acogidos por otro programa, en el proceso de inversión de la indemnización económica a recibir por la afectación.

La experiencia enseña que la indemnización que se paga a personas desplazadas por obras públicas no siempre es utilizada de manera óptima. Esto sucede especialmente entre sectores vulnerables, tales como pequeños productores rurales y familias de bajos ingresos, habiéndose también considerado para el presente, la total afectación de propiedades únicas, además se ha tomado como referencia, el tamaño de la familia, así como la edad de aquellos miembros que contribuyen a la economía del hogar.

Población Objetivo:

La población objetivo de este programa son 53 afectados:

Predios que serán afectados totalmente por el proyecto: 52 casos

Predios que serán afectados casi totalmente: 01 casos

De acuerdo al análisis efectuado se concluye en la implementación de las siguientes acciones:

- Informar a los afectados acerca del programa y confirmar su interés en participar en el mismo.

- Asesorar individualmente a los beneficiarios sobre las distintas opciones de inversión y brindarles asistencia para la movilización.

- Concertar con la Junta Directiva de la Comunidad, sobre la afectación a fin de establecer las coordinaciones necesarias para una nueva asignación de lote para vivienda de ser necesario.

- Asesorar de manera individual en el traspaso y registro de las propiedades adquiridas.

- Documentar, al final de la reubicación, la situación de todas las familias y/o negocios reubicados y tomar fotografías de las viviendas o locales adquiridos

- De existir  casos de guardianes y otras personas que residen en el predio afectado y mantienen una relación laboral con el poseedor, se verificará si la relación continuará luego de la afectación del predio. Si la relación laboral se rompe y, como consecuencia, los empleados se quedan sin vivienda, se asistirá a estas personas a encontrar una solución a su problema habitacional.

Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución estimado es de 120 días.

Costo Estimado

El costo estimado para el proceso es de US $12 800.00 corresponden a costos operativos del programa.

Costos Operativos del Programa

| CONCEPTO | CANTIDAD | PERÍODO (Mes) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |
| Trabajadora Social | 2 | 4 | 363.64 | 2,909.09 |
| Abogado | 2 | 4 | 363.64 | 2,909.09 |
| Promotores Sociales | 4 | 2 | 181.82 | 1,454.55 |
| Ingeniero Agrónomo | 1 | 3 | 363.64 | 1,090.91 |
| GASTOS OPERATIVOS |  |  |  |  |
| Viáticos y pasajes | Global |  |  | 1,393.94 |
| Equipos y Vehículos | Global |  |  | 545.45 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| Comunicaciones | Global |  |  | 212.12 |
| Oficina | Global |  |  | 757.58 |
| Materiales | Global |  |  | 363.64 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 11,636.36 |
| IMPREVISTOS (10%) |  |  |  | 1,163.64 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 12,800.00 |

Cronograma

| ETAPAS | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Informar y coordinar con afectados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Asesoría individualizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Concertación con Junta Directiva de la Comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Documentación y registro de proceso de indemnización | De acuerdo a Cronograma de Pagos MTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Asistir en el proceso de inversión de la indemnización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Asistir técnicamente en proceso de reposición de actividades económicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Acciones de promoción y capacitación de población afectada de acuerdo a propuestas de inversión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista de Beneficiarios del Programa

| Nº | Código | APELLIDOS Y NOMBRES | COMUNIDAD | DISTRITO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ML006 | VITALIO POMA MENDOZA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 2 | ML044 | REINA CANTARO MEJIA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 3 | ML054 | ESPERANZA CACERES | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 4 | ML055 | FLORINDA ORELLANA | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 5 | ML056 | GERARDO ORTIZ | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 6 | ML057 | HENRY FALCON | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 7 | ML058 | ISABELA BAUTISTA | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 8 | ML059 | MIGUEL TORRES | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 9 | ML061 | PABLO VEGA CANO | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 10 | ML082 | COLEGIO SAN JOSE CHACCHÁN | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 11 | ML084 | CONSTANTINA MEJIA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 12 | ML085 | TEOFILO JINEZ HUERTA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 13 | ML086 | MAXIMINA JINEZ FLORES | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 14 | ML087 | TEDORO LOLY COLLAS | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 15 | ML088 | LUCIO RODRIGUEZ | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 16 | ML089 | ROBERT MEJIA LEYVA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 17 | ML093 | ADRIAN JINEZ | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 18 | ML094 | ROSA SANCHEZ | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 19 | ML095 | JULIA JINEZ | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 20 | ML096 | LINARIA JINEZ MEJIA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 21 | ML097 | SONIA CATALINO / IRENE JINEZ M. | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 22 | ML098 | BENITO MEJIA / PETRONILA MEJIA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 23 | ML099 | SANTIAGO RAMIREZ | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 24 | ML100 | DOMINGO ALVINO | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 25 | ML101 | MANUEL TORRES HUERTAS | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 26 | ML102 | PEDRO HUERTA MEJIA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 27 | ML103 | MANUEL JINEZ MEJIA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 28 | ML115 | FORTUNATO ARAUCANA | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 29 | ML116 | ARAPITA ARAUCANA SANCHEZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 30 | ML117 | JOVENCIO VEGA | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 31 | ML118 | RUBEN VEGA | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 32 | ML119 | PEDRO GUERRERO | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 33 | ML120 | VICTOR GUERRERO LEON | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 34 | ML134 | MAXIMO PEREZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 35 | ML141 | SERGIO RODRIGUEZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 36 | ML142 | VICTOR ARIAS | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 37 | ML143 | JOSE JINEZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 38 | ML144 | FAVIO HUERTA LOLY | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 39 | ML161 | FELIX INTI GOMEZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 40 | ML171 | DESCONOCIDO (NO HABIDO) | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 41 | ML172 | DESCONOCIDO (NO HABIDO) | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 42 | ML173 | DESCONOCIDO (NO HABIDO) | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 43 | ML174 | ROGER RODIGUEZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 44 | ML175 | DESCONOCIDO (NO HABIDO) | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 45 | ML176 | DESCONOCIDO (NO HABIDO) | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 46 | ML177 | DESCONOCIDO (NO HABIDO) | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 47 | ML178 | DESCONOCIDO (NO HABIDO) | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 48 | ML179 | DESCONOCIDO (NO HABIDO) | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 49 | ML184 | FIDEL FALCÓN MENACHO | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 50 | ML185 | CLUB MUJERES | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 51 | ML186 | JULIO MILLA SERNA | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 52 | ML187 | ESTEBAN FIGUEROA | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 53 | ML188 | EDMUNDO RAMIREZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |

- Programa Rehabilitación de Remanentes.

Objetivo:

El objetivo es la rehabilitación de las viviendas, cultivos e infraestructura en el remanente del lote rural, siempre y cuando el tamaño de éste, permita la continuidad de las actividades productivas.

La experiencia enseña que la indemnización que se paga a personas desplazadas por obras públicas no siempre es utilizada de manera óptima. Esto sucede especialmente entre sectores vulnerables, tales como pequeños productores rurales y familias de bajos ingresos, habiéndose también considerado para el presente, la afectación de propiedades únicas, además se ha tomado como referencia, el tamaño de la familia, así como la edad de aquellos miembros que contribuyen a la economía del hogar.

Población Objetivo:

El total de afectados beneficiados por este Programa son 37, que se caracterizan por tener áreas remanentes, factibles de uso, sea en calidad de residencia o producción agrícola. Del total de potenciales beneficiarios de este programa, 30 tiene afectación de edificación y 07 casos tienen afectación de área de cultivo.

De acuerdo al análisis efectuado se concluye en la implementación de las siguientes acciones:

- Asesorar individualmente en los planes de reordenamiento del lote (cultivos), la elaboración de croquis y en trámites necesarios para la reconstrucción y rehabilitación del área afectada.

- Concertar con la Junta Directiva de la Comunidad, sobre la afectación a fin de establecer las coordinaciones necesarias para una nueva asignación de lote de cultivo de ser necesario.

- En el caso de reubicación de infraestructura, actualizar costos y plazos de reconstrucción y adquisición de materiales y asesorar la contratación de mano obra.

- Brindar a los afectados apoyo técnico para la reconstrucción de viviendas y reubicación de cultivos.

- Documentar situación de cultivos reubicados y fotografiar infraestructura reconstruida (de existir ésta).

Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución estimado es de 120 días.

Costo Estimado

El costo estimado para el proceso es de US $8 800.00 corresponden a costos operativos del programa.

Costos Operativos del Programa

| CONCEPTO | CANTIDAD | PERÍODO (Mes) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |
| Ing. Agrónomo | 1 | 3 | 363.64 | 1,090.91 |
| Técnicos Agropecuarios | 4 | 2 | 181.82 | 1,454.55 |
| Trabajadora Social | 1 | 4 | 363.64 | 1,454.55 |
| Personal de Apoyo | 2 | 2 | 181.82 | 727.27 |
| GASTOS OPERATIVOS |  |  |  |  |
| Viáticos y pasajes | Global |  |  | 1,393.94 |
| Equipos y Vehículos | Global |  |  | 545.45 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| Comunicaciones | Global |  |  | 212.12 |
| Oficina | Global |  |  | 757.58 |
| Materiales | Global |  |  | 363.64 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 8,000.00 |
| IMPREVISTOS (10%) |  |  |  | 800.00 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 8,800.00 |

Cronograma

| ETAPAS | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Diseño de reordenamiento de lote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Coordinación con afectados para técnicas reconstructivas de cultivos y rehabilitación de infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Concertación con Junta Directiva de la Comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Apoyo a los afectados para compra de materiales y apoyo en mano de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Brindar a los afectados apoyo técnico para la reconstrucción de viviendas y reubicación de cultivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Documentar y registrar situación del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista de Beneficiarios del Programa

| Nº | Código | APELLIDOS Y NOMBRES | COMUNIDAD | DISTRITO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ML004 | TEOFILA RODRIGUEZ ZUÑIGA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 2 | ML008 | UBENCIA CANCAN JAMANCA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 3 | ML010 | ELIAS SANTOS CHINCHAY | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 4 | ML011 | EDMUNDO CACERES | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 5 | ML013 | JORGE NIVIN | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 6 | ML014 | PIO VISITACIÓN | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 7 | ML015 | C. E. EL MILAGRO | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 8 | ML025 | MIRTA MOTA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 9 | ML027 | JUANA ROBLES | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 10 | ML030 | RESERVORIO AGUA FONCODES | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 11 | ML031 | SUCESION MATIAS FLORES | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 12 | ML033 | IGNACIO GOMERO | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 13 | ML035 | EUGENIO CANTARO MEJIA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 14 | ML040 | PABLO VISITACION | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 15 | ML051 | INCACARIO ORIHUELA | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 16 | ML052 | LEONCIO CACERES | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 17 | ML053 | CATALINA TORRES | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 18 | ML062 | LISERIO VEGA | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 19 | ML064 | FRANCISCO MEJIA | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 20 | ML065 | ALBERTO CANO | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 21 | ML066 | RICARDO MEJIA | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 22 | ML067 | JULIO RAPRAY | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 23 | ML069 | EUSTAQUIO ALFARO | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 24 | ML070 | ALFREDO SANCHEZ | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 25 | ML127 | JUAN LEON | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 26 | ML135 | PABLO RODRIGUEZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 27 | ML137 | MIGUEL RODRIGUEZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 28 | ML139 | ANICETO CHUAN | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 29 | ML140 | MAXIMO GUERRERO | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 30 | ML145 | ELEUTERIO GONZALES | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 31 | ML154 | ISIDRO RODRIGUEZ GONZALES | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 32 | ML157 | LUIS RUIZ ROMERO | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 33 | ML159 | FURGENCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 34 | ML160 | ANICETO INTI GOMEZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 35 | ML162 | CATALINO TAMARA | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 36 | ML168 | HUMBERTO CADILLO ZARZOZA | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 37 | ML180 | CEMENTERIO YUPASH | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |

c.3 Pautas para la Rehabilitación del Cuadro de Vida.

- Programa Asistencia Técnica Agropecuaria

Objetivo:

Propiciar mejoras en la producción y productividad de las áreas habilitadas para cultivo, mediante acciones de capacitación en metodologías y herramientas de gestión.

Si bien los poseedores recibirán un precio justo por la venta del área afectada, existirá una afectación directa en sus niveles de producción.  Por tanto, la única manera de compensar la reducción de sus áreas de cultivo, es a través de mejoras en la producción y productividad.

Población Objetivo:

Las actividades de capacitación y asistencia técnica de este programa se dirigirán a personas que realizan actividades agrícolas en predios afectados por el proyecto. De acuerdo a la información, existen 105 terrenos de cultivo afectados, se deberá asegurar la participación de los posibles beneficiarios, mediante una visita y coordinaciones previas. Actualmente, el programa contempla la participación de 44 afectados, con la posibilidad de ir asignando una mayor cantidad de beneficiarios de acuerdo al deseo de participación en los procesos de capacitación que se llevarían a cabo.

De acuerdo al análisis efectuado se concluye en la implementación de las siguientes acciones:

- Difundir información sobre la aplicación del Programa entre los propietarios de predios afectados parcialmente.

- Definir la conformación de los grupos que se conformaran para cada uno de los talleres, teniendo en consideración, los temas de interés, su ubicación de acuerdo a los tramos donde viven, y el periodo en que están aptos para ser beneficiarios del programa.

- Identificar y dar prioridad a los agricultores cuyos ingresos puedan disminuir como consecuencia de pérdidas significativas de áreas de cultivo.

- Mejorar los niveles teórico – prácticos de los agricultores:

- Realizar talleres orientados a promover la innovación en las prácticas agropecuarias, capacitando a los agricultores el Manejo Agronómico de Cultivos (Manejo de Suelos, Cosecha y Post Cosecha).

- En tanto, existe un uso y abuso de plaguicidas químicos, promovido por los vendedores de estos productos, se ha visto conveniente desarrollar talleres teórico – prácticos sobre Control de Plagas, poniendo énfasis en los controladores biológicos (bolsas amarillas, feromonas, lámparas, etc.)

- Con la finalidad de que los agricultores, conozcan técnicas básicas, que les permita mejorar la administración de sus predios, y articularla a la producción de otros ámbitos, se realizarán talleres sobre Gestión de Predios, y Planes de Cultivo.

- Finalmente, con la finalidad de que sus productos encuentren nuevos nichos de mercado y obtengan mejores precios, se desarrollan talleres, sobre el cultivo de productos ecológicos, que puedan desarrollarse en el ámbito del proyecto.

- Para mostrar la mejor manera de aplicación de todo lo anterior se ha previsto contar una “parcela demostrativa”.

Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución estimado es de 120 días.

Costo Estimado

El costo estimado para el proceso es de US $6,266.67 corresponden a costos operativos del programa.

Costos Operativos del Programa

| CONCEPTO | CANTIDAD | PERÍODO (Mes) | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |
| Ing. Agrónomo | 1 | 4 | 363.64 | 1,454.55 |
| Técnicos Agropecuarios | 2 | 2 | 181.82 | 727.27 |
| Capacitadores | 4 | 1 | 242.42 | 969.70 |
| GASTOS OPERATIVOS |  |  |  |  |
| Viáticos y pasajes | Global |  |  | 848.48 |
| Equipos y Vehículos | Global |  |  | 363.64 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| Comunicaciones | Global |  |  | 212.12 |
| Oficina | Global |  |  | 757.58 |
| Materiales | Global |  |  | 363.64 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 5,696.97 |
| IMPREVISTOS (10%) |  |  |  | 569.70 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 6,266.67 |

Cronograma

| ETAPAS | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Convocatoria de afectados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Coordinación con afectados para temas de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Concertación con Junta Directiva de la Comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Establecimiento de grupos de capacitación por áreas de interés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Diseño y elaboración de la parcela demostrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ejecución de los Cursos de Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Listado de Beneficiarios

| Nº | Código | APELLIDOS Y NOMBRES | COMUNIDAD | DISTRITO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ML001 | LUISA CAMARA VEGA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 2 | ML002 | DEODATA CHURANO Y HNAS. | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 3 | ML003 | DOMINGO SIFUENTES | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 4 | ML004 | TEOFILA RODRIGUEZ ZUÑIGA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 5 | ML005 | RICARDO BERROSSI MATTA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 6 | ML007 | SUCESIÓN ALEJANDRINA MENACHO | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 7 | ML008 | UBENCIA CANCAN JAMANCA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 8 | ML010 | ELIAS SANTOS CHINCHAY | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 9 | ML011 | EDMUNDO CACERES | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 10 | ML012 | MISAEL PATRICIO CAMARA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 11 | ML016 | CESAR VEGA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 12 | ML017 | JOVENCIO BAUTISTA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 13 | ML018 | LUIS MERCEDES | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 14 | ML026 | CORENTINO MOTA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 15 | ML027 | JUANA ROBLES | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 16 | ML028 | GENOVEVA RAMOS | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 17 | ML029 | SUCESION ALBERTO MERCEDES | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 18 | ML032 | MARIO CABALLERO | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 19 | ML033 | IGNACIO GOMERO | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 20 | ML036 | ARCADIO SANDOVAL | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 21 | ML037 | ERNESTO CANTARO VALERIO | SR. DE LOS MILAGROS | COCHABAMBA |
| 22 | ML038 | DIONICIO CANTARO MEJIA | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 23 | ML039 | TRINIDAD VISITACIÓN | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 24 | ML041 | SUCESIÓN ALEJANDRO VISITACIÓN | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 25 | ML042 | FORTUNATO VISITACIÓN | SR. DE LOS MILAGROS | PARIACOTO |
| 26 | ML045 | IGNACIO RODRIGUEZ | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 27 | ML046 | DIONICIO BAUTISTA VEGA | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 28 | ML047 | EMETERIO BAUTISTA | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 29 | ML051 | INCACARIO ORIHUELA | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 30 | ML052 | LEONCIO CACERES | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 31 | ML053 | CATALINA TORRES | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 32 | ML060 | FLORENCIO VEGA | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 33 | ML063 | FIDEL RAMIREZ LOPEZ | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 34 | ML067 | JULIO RAPRAY | VIRGEN DE FÁTIMA | PARIACOTO |
| 35 | ML068 | VICTOR RAMIREZ | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 36 | ML071 | ALVINO VERGARA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 37 | ML072 | TEODOSIA RAPRAY DIAZ | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 38 | ML074 | ALFONSO QUIÑONES MENDOZA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 39 | ML079 | PORFIRIO MEJIA AYALA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 40 | ML080 | CESAR SANCHEZ VERGARA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 41 | ML083 | SANTA MEJIA | C.C.I. CHACCHAN | PARIACOTO |
| 42 | ML111 | SERGIO ROSAS | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 43 | ML126 | ROMAN VEGA PEREZ | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |
| 44 | ML128 | ESTEBAN VEGA | S.A.I.S. - HUARAZ | PIRA |

Presupuesto General del PACRI

| ADQUISICIÓN DE ÁREAS |  |
| --- | --- |
| Programa de Regularización de la Tenencia | 23,573.41 |
| Regularización de la Persona Jurídica | 3,056.67 |
| Inscripción Acta Asamblea | 4,040.00 |
| Independización de las Áreas Afectadas | 16,476.75 |
| Programa Adquisición de Áreas (***) | 173,067.24 |
| Trato Directo | 173,067.24 |
| Programa Inscripción y Registro | 20,403.33 |
| SUB TOTAL ADQUISICIÓN DE ÁREAS | 217,043.98 |
| REPOSICIÓN FÍSICA DE LAS PÉRDIDAS |  |
| Programa de Indemnización Asistida | 12,800.00 |
| Programa Rehabilitación de Remanentes | 8,800.00 |
| SUB TOTAL REPOSICIÓN FÍSICA DE PÉRDIDAS | 21,600.00 |
| REHABILITACIÓN CUADRO DE VIDA |  |
| Programa Asistencia Técnica Agropecuaria | 6,266.67 |
| SUB TOTAL REHABILITACIÓN CUADRO DE VIDA | 6,266.67 |
| TOTAL GENERAL PROGRAMAS SOCIALES | 244,910.65 |

(***) Nota: Los costos son a precio de mercado. Los costos finales los dará CONATA.

Cronograma General de Programas

| ETAPAS | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Indemnización Asistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Informar y coordinar con afectados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Asesoría individualizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Concertación con Junta Directiva de la Comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Documentación y registro de proceso de indemnización | De acuerdo a Cronograma de Pagos MTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Asistir en el proceso de inversión de la indemnización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Asistir técnicamente en proceso de reposición de actividades económicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Acciones de promoción y capacitación de población afectada de acuerdo a propuestas de inversión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitación de Remanentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diseño de reordenamiento de lote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Coordinación con afectados para técnicas reconstructivas de cultivos y rehabilitación de infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Concertación con Junta Directiva de la Comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Apoyo a los afectados para compra de materiales y apoyo en mano de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Brindar a los afectados apoyo técnico para la reconstrucción de viviendas y reubicación de cultivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Documentar y registrar situación del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistencia Técnica Agropecuaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Convocatoria de afectados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Coordinación con afectados para temas de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Concertación con Junta Directiva de la Comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Establecimiento de grupos de capacitación por áreas de interés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Diseño y elaboración de la parcela demostrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ejecución de los Cursos de Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.7 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de la obra. De acuerdo a la evaluación ambiental efectuada, se tiene que el elemento ambiental que esta expuesto a mayor riesgo es la flora y los suelos.

La señalización ambiental que debe implementarse será de tipo informativo y preventivo en torno a la protección del Ambiente, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

- Se colocarán letreros de advertencia, exteriores a la obra, para los transeúntes o público en general, referentes a las diversas actividades que se realicen.

- Se debe prever que la señalización, sobre todo la exterior, sea visible de día y de noche, para lo cual se deberán utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminación.

- Se deberán colocar letreros de sensibilización ambiental.

- Los vehículos que inicien un movimiento lo anunciarán mediante señales acústicas, esto incluye la señal de retroceso que es de carácter obligatorio para todo vehículo.

- Se preverá la actuación de señales para advertir del movimiento de vehículos, especialmente la salida y entrada de vehículos en lugares como en las canteras y sus accesos.

- La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de paneles informativos en los que se indique al personal de obra sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, los que serán colocados en el área de obras en puntos estratégicos designados por la supervisión ambiental.

6.3.8 PROGRAMA DE INVERSIONES

Luego de haberse indicado las medidas a adoptar en el Plan de Manejo Ambiental, a fin de evitar y/o mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente en el área de influencia de la carretera, se procede a determinar la inversión necesaria para la implementación de dicho Plan.

Presupuesto Estimado del Plan de Manejo Socioambiental

- Fecha:	Septiembre del 2006

| DESCRIPCIÓN |  | TOTAL S/. | Responsable de ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación Ambiental | 48,000.00 | Contratista |
|  | Aplicación de riego para mitigar los niveles de inmisión (Planta de zarandeo, chancadoras, canteras, pasivos, caminos de acceso). |  |  |
|  | Conformación y perfilado de taludes (canteras, pasivos). |  |  |
| 2.00 | Programa de Monitoreo Ambiental | 14,000.00 | Contratista |
| 3.00 | Programa de Contingencias | 3,000.00 | Contratista |
| 4.00 | Programa de Educación y Capacitación Ambiental | 10,000.00 | Contratista |
| 5.00 | Programa de Abandono | 14,000.00 | Contratista |
| 6.00 | Programa de Compensación y Reasentamiento Involuntario | 244,910.65 | Estado |
| 7.00 | Programa de Señalización | 4,000.00 | Contratista |
|  | Total | 337,910.65 |  |

Los montos son referenciales

6.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS AMBIENTALES

Estas se encuentran indicadas en las Especificaciones Técnicas del Proyecto, mostrándose a continuación solo el listado de las mismas.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 905.A Revegetalización | Metro cuadrado(m2) |
| 905.B Reforestación | Metro cuadrado (m2) |
| 906.A Depósito de desechos | Metro cúbico (m3) |
| 908.A Programa de monitoreo ambiental | Mes (mes) |
| 909.A Programa de Contingencias | Mes (mes) |
| 910.A Programa de Educación y capacitación ambiental | Incluido en los Costos indirectos |
| 911 Programa de abandono 911.A Restauración de canteras 911.B Restauración de áreas ocupadas por planta chancadora y zaranda 911.C Restauración de área ocupada por campamento 911.D Restauración de patio de máquinas 911.E Sellado de letrinas | Metro cuadrado (m2) Metro cuadrado (m2) Metro cuadrado (m2) Metro cuadrado (m2) Unidad (u) |
| 912.A Programa de señalización | Unidad (u) |
| 913.A Programa de Medidas preventivas, correctivas y/o mitigación ambiental | Incluido en los Programas de Manejo y las obras del Expediente |