702. B   TRANSPORTE DE ESCOMBROS A MAS DE 1 KM

DESCRIPCIÓN

Esta partida consiste en la eliminación del material excedente proveniente de explanaciones, bases, parches, limpiezas de obras de arte y drenaje. Comprende el transporte de material excedente a una distancia mayor a 1000 metros (un kilómetro).

Consideraciones Generales

Los volúmenes de material a eliminar, serán medidos en su posición original hasta su posición final; disminuyendo la distancia de un kilómetro. El esponjamiento de los excedentes transportados está incluido en los precios unitarios.

El carguìo y los costos fijos relacionados con los tiempos de carga y de descarga de todos los materiales están incluidos en la partida: 700.C “TRANSPORTE DE ESCOMBROS HASTA 1 KM”.

MEDICIÓN

El transporte de material excedente a eliminar, se pagará tomando en cuenta el volumen transportado por la distancia, es decir, que la unidad de medida es el metro cúbico kilómetro (M3 – Km).

PAGO

El volumen de material excedente transportado, será pagado al precio unitario del Contrato por metro cúbico m3 - km de la partida 700.D  “TRANSPORTE DE ESCOMBROS A MAS DE 1 KM”, sea cual sea la distancia transportada, dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, herramientas, equipo e imprevistos necesarios para ejecutar esta partida.

| Ítem de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 700.D Transporte de Escombros a más de 1 km | Metro Cúbico Kilómetro (M3 - Km) |