ESTRUCTURAS - OBRAS DE ARTE

1GENERALIDADES

La presente memoria descriptiva es un resumen sobre las consideraciones y procedimientos seguidos para el análisis correspondiente de los sistemas y/o miembros estructurales, seguido del procesamiento de cómputo, interpretación de los resultados y diseño de las obras de arte y drenaje de la Carretera.

ALCANTARILLAS

En principio, se ha hecho un inventario y una evaluación física de las alcantarillas existentes, determinando en sitio la necesidad de considerar otras alcantarillas en zonas donde la simple visualización y condiciones así lo determinasen.

Posteriormente, en coordinación con los Especialistas en Hidrología y en topografía, se han hecho ajustes a los datos de campo en función a los caudales de diseño calculados por la parte hidrológica y proyectando otras alcantarillas necesarias para las descargas de los caudales de arrastre de las cunetas, tomando como base las quebradas, las abras y formas topográficas del terreno los cuales nos han permitido ubicar las alcantarillas en posición óptima para asegurar el correcto funcionamiento de este sistema de drenaje.

En tal sentido se ha seleccionado las alcantarillas tipo tubería metálica corrugada (TMC) con diámetros de Ø 36”, Ø 48” y de Ø 60” las  propuestas en mayor cantidad, cuyo diámetro se ha considerado como mínimo,  para el mantenimiento y/o limpieza sin dificultades.

También se han propuesto alcantarillas tipo Marco de Concreto Armado (M.C.A.) para aquellas donde las condiciones de caudal y la mayor durabilidad  de las estructuras se consideran necesarias. En tal sentido se han tipificado las dimensiones transversales de las mismas, con valores 1.00x1.00  1.50x1.50,  2.0x2.0,  3.50x 3.50 y 4.50x3.50 medidas en metros.

Diseño Estructural

El diseño estructural se ha realizado tomando en cuenta el Manual de Diseño de Puentes del MTC así como la aplicación de las Normas AASHTO – LRFD, ambos con actual vigencia, las misma que toma en cuenta la aplicación de los estados límites, que para el caso de alcantarillas resulta aplicar el estado límite de Resistencia I.

Para el diseño de los tramos de marco de concreto armado, se ha considerado la profundidad  más desfavorable de las alcantarillas, que evidentemente se refiere a las de mayor proximidad a la superficie de rodadura, empleado la misma nomenclatura  que señalan las normas para las condiciones de peso propio, carga permanente, carga viga, impactos, presiones de tierra, presiones de agua, entre otros.

Para la aplicación de las cargas vivas, se ha considerado la carga la carga equivalente de camión HL-93K, cuyo efecto o presión de carga se atenúa o disipa en función  a la profundidad del nivel superficial de la alcantarilla.

Las cargas de impacto se consideran variables en razón a la profundidad de enterramiento de las alcantarillas, conforme lo señalan las vigentes normas AASHTO-LRFD.

Para el caso de las presiones laterales del terreno sobre la estructura, se aplica el coeficiente de reposo Ko por las condiciones de rigidez del marco con desplazamiento restringido.

Los efectos de subpresión han sido desestimados, ya que no se ha encontrado napa freática en los niveles de diseño.

Asimismo en el análisis se ha considerado la aplicación del método de fundación elástica, con constante elástica K, en función al coeficiente de balasto Ks de terreno de fundación.

Las combinaciones de carga empleadas han tomado en cuenta la fórmula:

Q=nγi qi

Conforme se detalla para cada caso.

El software empleado para estos casos ha sido el SAP2000 V10.01.

Por su parte, las Alas de las alcantarillas han sido diseñadas tomando en cuenta la formación de líneas de fluencia en la losa vertical, lo cual nos permite analizar el elemento como un muro de contención en voladizo. Se ha considerado una carga estimada de equipo autopropulsado de compactación de relleno en la proximidad de las Alas de alcantarillas, sin embargo es recomendable que la referida compactación se realice con medios mecánicos de compactación manual.

Al respecto se ha empleado hoja de cálculo en Excel, que señala detalladamente el Análisis de Muros de Concreto Armado en  Voladizo siguiendo las recomendaciones de las vigentes normas AASHTO-LRFD.

El ingreso de datos y los resultados pertinentes se anexan al presente.

MUROS DE SOSTENIMIENTO

Los Muros de Sostenimiento o de Contención que se requieran en el tramo han sido clasificados como Muros de Gravedad de Concreto Simple  y Muros de Concreto Armado en voladizo y su análisis y diseño de los mismos se han realizado en cumplimiento de las referidas normas AASHTO-LRFD.

La aplicación y ubicación de los mismos han quedado definidas por las condiciones topográficas existentes y del diseño geométrico de la vía, así como por una capacidad resistente del terreno no menor a la presión transmitida por cada muro típico.

Se ha considerado diseñar Muros de Gravedad a aquellos cuya altura requerida para el sostenimiento lateral del suelo sea de 2.50, 3.00, 3.50 y 4.00m de altura; y Muros de Concreto Armado en voladizo con 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 y 5.50m de altura.

BADENES

Los Badenes que se emplearán en obra serán de Concreto Armado y el análisis y diseño de los mismos se rige por lo establecido en las normas AASHTO-LRFD.

La aplicación y ubicación de los mismos en tramos curvos o tangentes de la vía, han quedado definidas por importantes cruces transversales de agua y arrastre de sedimentación permanente o temporal a nivel de rasante de la vía existente y/o proyectada y en determinadas zonas de la misma.

Del inventario y evaluación física de los badenes existentes, y tomando en cuenta lo señalado por los Especialistas en Hidrología y en Topografía, se ha optado por la demolición de los mismos y el reemplazo por otros badenes de concreto amado, que garanticen la capacidad hidráulica,  el soporte vehicular y la durabilidad de la misma.

Las losas de los badenes han sido diseñadas en su conjunto, por paños, con el propósito de  facilitar su proceso constructivo durante la ejecución de la obra y su mantenimiento a futuro.

El sistema estructural del badén está conformado por losa y muros de apoyos en la entrada y salida del cauce.

Diseño Estructural

El diseño estructural se ha realizado tomando en cuenta el Manual de Diseño de Puentes del MTC así como la aplicación de las Normas AASHTO – LRFD, ambos con actual vigencia, las misma que toma en cuenta la aplicación de los estados límites, que para el caso de badenes resulta aplicar el estado límite de Resistencia I.

Para el diseño de los badenes de concreto armado, se ha considerado la misma nomenclatura  que señalan las normas para las condiciones de peso propio, presión de agua, carga viga vehicular, impactos,  entre otros.

Para la modulación del badén, se ha empleado el software SAP2000 V10.01, cuya losa de concreto ha sido considerado como un elemento tipo área, apoyado sobre el terreno.

Sobre la losa se ha considerado la aplicación de la carga viva vehiculas HL-93K y HL-93M e impacto  del AASHTO-LRFD sobre dos vías.

Asimismo para el análisis, además de las cargas señaladas, se ha considerado la aplicación del método de fundación elástica, con constante elástica K, en función al coeficiente de balasto Ks de terreno de fundación.

Las combinaciones de carga empleadas han tomado en cuenta la fórmula:

Q=nγi qi

Conforme se detalla para cada caso.

El ingreso de datos y los resultados pertinentes se anexan al presente.