REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA  DE TRANSPORTE NACIONAL

#### PROVIAS NACIONAL

LICITACION PUBLICA  POR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO

LP PSA  N° 0001 - 2007 - MTC/20

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUÍ, TRAMO: Km. 34+000 - Km. 59+000

BASES

Financiado por:

Recursos Ordinarios

Provenientes del Crédito Suplementario autorizado por

Ley N° 28880

LIMA  -  PERU

I N D I C E

BASES DE LICITACIÓN

1.0	GENERALIDADES	2

- VALOR REFERENCIAL	2

- CONDICIONES GENERALES - REQUISITOS DE LA LICITACION	2

- SISTEMA DE LICITACIÓN Y MODALIDAD	3

- FINANCIAMIENTO	3

- CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	3

- REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION	3

- DOCUMENTOS DE LA LICITACION	4

- INSPECCIÓN PREVIA	4

- PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN  CONSORCIO	4

- CONTENIDO DE LA PROPUESTA	5

- DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	6

- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	7

- APERTURA DEL SOBRE 2 -  PROPUESTA ECONÓMICA	9

- DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	11

- IMPUGNACIONES	11

- DECLARATORIA DE DESIERTO	11

- SUSCRIPCION DEL CONTRATO	12

- ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS	12

- ASPECTOS ESPECIFICOS EN LA EJECUCION DE OBRA	13

- SOLUCION DE CONTROVERSIAS  DURANTE LA  EJECUCIÓN DEL CONTRATO	13

- POLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR	13

- RELACION DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO	13

FORMATOS	14

FORMATO N° 1:  DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR	15

FORMATO N° 2:  DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR ( Artículo 76º del Reglamento)	16

FORMATO N° 3:  COMPROMISO DE INTEGRIDAD	17

FORMATO Nº 4 :  PROMESA DE CONSORCIO 	18

FORMATO N° 5 : PLAZO DE EJECUCION 	19

FORMATO N° 6:  CUMPLIMIENTO DE EQUIPO MINIMO 	20

FORMATO N° 7:  OBRAS EN GENERAL 	21

FORMATO N° 8:  EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 	22

FORMATO Nº 9: EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL	23

FORMATO N° 10: SITUACION FINANCIERA			                                                                24

VARIOS

FORMATO Nº 11: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON MODELO

DE PROPUESTA ECONÓMICA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	25

FORMATO Nº 12: CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES	27

PROFORMA DE CONTRATO									          28

LICITACIÓN PUBLICA POR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO

LP PSA N° 0001-2007-MTC/20

Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Km. 34+000 - Km. 59+000

###### BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

###### 1.0	GENERALIDADES

El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, considera la ejecución de un proceso cuyo objeto es la ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Km. 34+000 - Km. 59+000, que corresponde a la Licitación Pública por Proceso de Selección Abreviado Nº 0001-2007-MTC/20, de acuerdo con lo especificado en las presentes Bases, el Expediente Técnico y demás documentos complementarios.

1.1 	Objeto

El objeto de la presente Licitación Pública es seleccionar a la empresa o consorcio que ejecute la Obra a que se refiere el numeral precedente, la misma que por ser un proyecto en ejecución, no necesita la declaratoria de viabilidad según lo indicado mediante Memorandum N° 1093-2005-MTC/09.02 de fecha 01.09.05, del Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del MTC.

1.2	Entidad  convocante

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte  Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante denominado  PROVIAS NACIONAL, con RUC N°  20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos  N° 1203, Lima 01.

1.3	Localización y descripción del proyecto

El Tramo: Km. 34+000 - Km. 59+000 de la Carretera Tarapoto - Juanjuí, objeto de la presente Licitación Pública, está localizado en el departamento de San Martín, provincia de Picota; y es una vía con una longitud de 25.00 Km., aproximadamente.

1.4	Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de la presente Obra es de trescientos sesenta (360) días calendario, el cual constituye un requerimiento técnico mínimo de acuerdo al artículo 63° del Reglamento y, por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento.

1.5	Base Legal

Decreto de Urgencia N° 24-2006 Procedimiento especial para la ejecución de las actividades y proyectos bajo el ámbito de la Ley N° 28880, Ley que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2006, y supletoriamente la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados con Decretos Supremos Nos. 083 y 084-2004-PCM, y sus modificatorias.

2.0	VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la ejecución de la Obra materia de la presente convocatoria es de Ochenticinco Millones Doce Mil Quinientos Cuatro y 71/100 Nuevos Soles (S/. 85 012 504.71), incluido el I.G.V., con precios vigentes al mes de enero del 2007.

3.0	CONDICIONES GENERALES - REQUISITOS DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA

Son requisitos para ser participantes:

a)	Haber cancelado los derechos de participación; en caso de participantes que se presenten en Consorcio, bastará que uno de los integrantes haya cancelado estos derechos.

b)	Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para contratar con el Estado. (Pronunciamiento N° 024-2006/GTN)

c)	No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

- SISTEMA DE LICITACIÓN  Y MODALIDAD

Se utilizará el Sistema a Precios Unitarios.

- FINANCIAMIENTO

Con Recursos Ordinarios, bajo el ámbito de la Ley N° 28880, Ley que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006.

6.0	CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El siguiente es el Calendario del Proceso de Selección:

| Convocatoria | El 28.03.07, vía el SEACE |
| --- | --- |
| Registro de Participantes | Desde el 29.03.07 hasta el 10.04.07. Lugar: Unidad de Procesos de Selección, Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso – A, Lima |
| Presentación de Consultas y Observaciones | Del 29.03.07 al 30.03.07 |
| Absolución de Consultas y Observaciones | El 03.04.07 |
| Integración de las Bases | El 04.04.07 |
| Presentación de Propuestas | El 12.04.07 a las 10.00 horas Lugar: Sala de Licitaciones de PROVIAS NACIONAL. Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso - A. |
| Otorgamiento de la Buena Pro | El 19.04.07 a las 10.00 horas Lugar: Sala de Licitaciones de PROVIAS NACIONAL. Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso - A. |

El calendario con las diferentes etapas del proceso de selección se encuentra en la convocatoria publicada en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, en adelante “SEACE”, de acuerdo al artículo 10° del Decreto de Urgencia N° 024-2006.

Las Bases de la Licitación se encontrarán publicadas a partir de la convocatoria en la página web de PROVIAS NACIONAL:  http://www.proviasnac.gob.pe

7.0	REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES.

7.1	El Registro de Participantes

El Registro de Participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y finaliza a los dos (2) días hábiles antes del acto de presentación de propuestas. Para registrarse, la persona jurídica  y/o consorcio que solicite participar en el proceso de selección deberá abonar el costo del derecho de participación, el cual asciende a Ciento Veinte y 00/100 Nuevos Soles (S/. 120.00).

Es de responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso de selección a través del SEACE.

7.2	Documentos suministrados por la Entidad para el proceso de selección

La documentación que se entrega a los postores es:

- Bases

- Expediente Técnico

7.3	Consultas y Observaciones

Los Participantes podrán formular sus consultas y/u observaciones a las bases en forma simultánea, en los plazos señalados en el calendario del proceso, empleando el Formato Nº 12, de las formas siguientes:

- De manera personal: Por escrito, adjuntando opcionalmente un diskette, en la dirección de PROVIAS NACIONAL consignada en la convocatoria; y/o,

- Electrónicamente a la dirección: comite_especial@proviasnac.gob.pe, en el asunto se indicará el proceso de selección que corresponda (Ejemplo: LP PSA N° 0001-2007-MTC/20).

Para la absolución de consultas y observaciones se procederá de acuerdo a lo indicado en los artículos 10° literal d) del Decreto de Urgencia N° 024-2006.

7.4	Integración de Bases

Se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 10° literal e) del Decreto de Urgencia N° 024-2006.

8.0	DOCUMENTOS  DE LA  LICITACION PÚBLICA

Los documentos del presente proceso son:

- Bases de la Licitación Pública (Incluye el Expediente Técnico de Obra y la Proforma de Contrato)

- Bases Integradas (La que contiene las modificaciones a consecuencia de las Consultas formuladas u observaciones acogidas, de ser el caso)

9.0	INSPECCIÓN PREVIA

  - Es responsabilidad de los participantes la inspección previa, a efectos que conozcan el lugar donde se ejecutará efectivamente la prestación y puedan contar con más y mejor información respecto a las formas y mecanismos para ejecutar la obra que, eventualmente, estará a su cargo y con el fin que la constatación y evaluación correspondiente pueda optimizar la presentación de su propuesta y la ejecución de sus prestaciones.

9.2	No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, es recomendable que el Postor efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo; la visita a la zona de trabajo y la posterior presentación de la propuesta no enerva la responsabilidad de la Entidad en la determinación de las especificaciones técnicas.

10.0	PARTICIPACION DE POSTORES EN CONSORCIO

En el proceso de selección podrán participar distintos postores en Consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de  Consorcio, la que se perfeccionará luego de consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato.

Las partes del Consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de su participación individual en el Consorcio durante el proceso de selección o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de éste. Deberán designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su condición de  postores y del contrato hasta su liquidación.

Las partes del Consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo de Ejecutores de Obras y encontrarse hábiles para contratar con el Estado.

En el caso de propuestas a ser presentadas por un Consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes. Para el caso de postores que se presenten en Consorcio, se tendrá presente lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 024-2006 y la Directiva Nº 004-2007/CONSUCODE/PRE publicada en el Peruano el 16.03.07.

# 11.0	CONTENIDO DE LA PROPUESTA

11.1	La Propuesta se presentará en dos (2) sobres, identificados como sigue:

"Sobre Nº 1: Propuesta Técnica" y "Sobre Nº 2: Propuesta Económica".

11.2	Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y dos (2) copias. El original marcado como "ORIGINAL" y las copias como “COPIA” y se presentarán consignados como sigue:

Señores: PROVIAS NACIONAL Atención: Comité Especial LP PSA N° 0001-2007-MTC/20 Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Km. 34+000 - Km. 59+000 Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso, Sector A, Lima Sala de Licitaciones y Concursos de PROVIAS NACIONAL Lima - PERÚ POSTOR:. ___________ SOBRE Nº:_________

11.3	Sobre Nº 1:  Propuesta Técnica

11.3.1	Índice

El Postor presentará un índice que facilitará la búsqueda y ubicación de los documentos solicitados (opcional).

11.3.2	Contenido del Sobre Nº 1

Doc.1:	Declaración Jurada de Datos del Postor (Formato Nº 1). - Obligatorio.

En caso de consorcios debe ser presentada por cada uno de sus miembros.

Doc.2:	Constancia de Inscripción en el RNP. - Obligatorio.

Copia Simple del Certificado de inscripción  vigente en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo de Ejecutores de Obras, expedido por CONSUCODE. En caso de consorcios debe ser presentada por cada uno de sus miembros.

Doc.3:	Declaración Jurada  (Formato N° 2). - Obligatorio.

Conforme a lo establecido en el Artículo 76º del Reglamento.

Doc. 4:	Compromiso de Integridad  (Formato Nº 3). - Facultativo.

En caso de consorcios debe ser presentada por cada uno de sus miembros.

Doc. 5	Promesa de consorcio (de ser el caso) (Formato N° 4) . - Obligatorio.

De conformidad con el Artículo 37° de la Ley y la Directiva Nº 004-2007/CONSUCODE/PRE.

Documentación relacionada a los requerimientos técnicos mínimos:

Doc. 6	Plazo de Ejecución. (Formato Nº 5). - Obligatorio.

Compromiso de ejecutar la obra en el plazo establecido en las Bases.

Doc.7:	Declaración Jurada de Equipo Mínimo. (Formato Nº 6). - Obligatorio.

Doc.8:	 Tiempo de Colegiatura del Ing. Residente Propuesto. - Obligatorio.

Se adjuntará copia simple de la colegiatura.

Documentación relacionada a los factores de evaluación:

Doc. 9: 	Experiencia en Obras en General. (Formato Nº 7). - Facultativo.

Doc. 10: 	Experiencia en Obras Similares. (Formato Nº 8). - Facultativo.

Doc. 11: 	Experiencia del personal profesional propuesto. (Formato Nº 9). - Facultativo.

Doc.12: 	Situación Económica Financiera de la Empresa. (Formato Nº 10). - Facultativo.

El postor deberá presentar todos los documentos obligatorios para que su propuesta sea admitida.

Los documentos facultativos están relacionados a la acreditación de los factores de evaluación. En ese sentido de no presentarse un documento facultativo, la propuesta será admitida pero no se asignará el puntaje correspondiente al factor de evaluación que no se acreditó.

11.4	Sobre Nº 2:  Propuesta Económica

El Sobre Nº  2, deberá contener la documentación siguiente:

Doc. 13:	Carta de Presentación de la Propuesta Económica (Formato Nº 11).

El postor presentará el Monto Total de su Propuesta Económica, el que debe incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Formato Nº 11, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

Doc.14:	Propuesta Económica y detalle de los Precios Unitarios.

El contenido mínimo de las propuestas económicas debe ser:

Monto de la propuesta económica, en la que se debe presentar el desagregado por partidas que dan origen a su propuesta, el detalle de los gastos generales, fórmula polinómica, la utilidad y los tributos aplicables.

El monto total de la propuesta económica será en Nuevos Soles (S/.         ), y las cifras monetarias a consignar deberán ser expresadas con dos (2) decimales.

12.0	DE LA  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

12.1	El acto de presentación de propuestas será público y se realizará en la fecha y hora exacta señaladas en  la  convocatoria, en presencia del Comité Especial, los postores y  con la participación de Notario Público.

12.2	Las personas naturales concurrirán personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante  el Comité Especial mediante carta poder simple, mientras que las personas jurídicas lo harán por  medio de su representante legal o apoderado acreditado con carta poder simple.

12.3	El acto se inicia cuando el Comité Especial llama a los participantes en el orden en que se registraron, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago por derecho de participación.

12.4	El Comité Especial procederá a abrir los Sobres Nº 1 que contienen la propuesta técnica de cada postor y comprobará que los documentos presentados sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, el Comité Especial devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el Acta y el Notario Público mantendrá la propuesta en su poder hasta que el postor interponga revisión. Si se interpone ésta, se estará a lo que  finalmente  se resuelva al respecto.

La evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realizará en fecha posterior, por lo que el Notario Público procederá a sellar y firmar  cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica y colocará los Sobres Nº 2 cerrados, que contienen las propuestas económicas de cada postor, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, los miembros del Comité Especial  y los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. El Comité Especial recordará a los postores la fecha del siguiente acto público.

El Comité Especial levantará el Acta respectiva, la que será suscrita por todos sus miembros y los postores que lo deseen.

  - La subsanación de propuestas se realizará de acuerdo a lo indicado en el artículo 125° el Reglamento.

La subsanación se aplica en caso de errores u omisiones en los documentos presentados en la propuesta técnica. No corresponde otorgar plazo para subsanación cuando el postor haya omitido la presentación  de algún documento en la propuesta técnica.

13.0	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

13.1	Terminado el Acto de Recepción de propuestas y apertura de la Propuesta Técnica o Sobre 1, el Comité Especial procederá en privado a la evaluación de los Documentos del Sobre Nº 1.

13.2	Evaluación de la Propuesta Técnica

El puntaje máximo que podrá obtener una Propuesta Técnica será de cien (100) puntos.

Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuyo puntaje sea igual o mayor a sesenta (60) puntos.

Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo serán consideradas como no aptas y no podrán participar en la segunda etapa apertura del Sobre Nº 2 - Propuesta Económica.

En base al resultado de la evaluación de los Sobres Nº 1, el Comité Especial elaborará el correspondiente informe a ser aprobado por Acta, el mismo que incluirá las Hojas Individuales de Evaluación de Propuesta Técnica (una por cada postor) y el Cuadro Resumen de Evaluación Propuesta Técnica (REPT).

Los Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son:

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 100 puntos, Puntuación Mínima: 60 puntos)

Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuya puntuación sea igual o mayor a Sesenta (60) puntos.

Los postores que no alcancen la puntuación mínima, serán consideradas como no aptos para la apertura de la Propuesta Económica, devolviéndosele su propuesta.

Los Factores y Criterios de evaluación son los siguientes :

| Factores de Evaluación | Puntuación Mínima | Puntuación Máxima | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Experiencia en Obras en General para el postor (Formato Nº 7) Se asignará puntaje a Obras en General ejecutadas en los últimos diez (10) años, según se indica a continuación Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado menor a una (01) vez el valor referencial. (S/. 85 012 504,71) se le asignará cero (00) puntos. Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado mayor o igual a cinco (05) veces el valor referencial. (S/. 425 062 523.55) se le asignará veinte (20) puntos. Para montos intermedios se considerará interpolación lineal |  | 20 |  |
| Experiencia en Obras Similares para el Postor (Formato Nº 8) Se asignará puntaje a Obras Similares ejecutadas en los últimos quince (15) años, según se indica a continuación: Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado menor al sesenta por ciento (60%) del valor referencial. (S/. 51 007 502.83) se le asignará cero (00) puntos. Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o mayor al cien por ciento (100%) del valor referencial. (S/. 85 012 504.71) se le asignará cuarenta (40 puntos) Para montos intermedios se considerará interpolación lineal |  | 40 |  |
| Experiencia y Calificación del personal profesional propuesto (Formato Nº 9). c.1 Ingeniero Residente de Obra Mayor o igual a 10 años como Residente de Obra... quince (15) puntos. Menor o igual a 5 años como Residente de Obra........ cero (00) puntos. Para valores intermedios se considerará interpolación lineal c.2 Especialista en suelos y pavimentos Mayor o igual a 5 años en la especialidad.................cinco (05) puntos Menor o igual a 2 años en la especialidad................ cero (00) puntos Para valores intermedios se considerará interpolación lineal c.3 Especialista en metrados, costos y presupuestos Mayor o igual a 5 años en la especialidad.................cinco (05) puntos Menor o igual a 2 años en la especialidad................ cero (00) puntos Para valores intermedios se considerará interpolación lineal |  | 15 5 5 |  |
| D. Situación Económica Financiera (Formato Nº 10). Índice de Endeudamiento ≤ 0.75 ............................ cinco (05) puntos Índice de Endeudamiento > 1.00 ............................. cero (00) puntos Índice de Liquidez ≥ 1.00 ....................................... cinco (05) puntos Índice de Liquidez < 0.65 ........................................ cero (00) puntos Índice Patrimonial ≥ 0.24 ...................................... cinco (05) puntos Índice Patrimonial < 0.10 ....................................... cero (00) puntos Para valores intermedios se considerará interpolación lineal. |  | 15 |  |
| PUNTUACIÓN | 60 | 100 | - |

El Requerimiento Técnico Mínimo para el Ing. Residente de Obra es el siguiente:

- Título de Ingeniero Civil.

- Deberá contar con no menos de 10 años de Colegiado.

El Requerimiento Técnico Mínimo para los especialistas es el siguiente:

- Título de Ingeniero Civil.

- Deberá contar con no menos de 5 años de Colegiado.

La evaluación de la experiencia y calificación del Ing. Residente se realizará en base a la sumatoria del tiempo efectivo, como Ing. Residente en Obras similares, de acuerdo a lo indicado en el Formato N° 9. Las experiencias deberán estar  sustentadas con las constancias o certificados correspondientes.

La evaluación de la experiencia y calificación de los especialistas se realizará en base a la sumatoria del tiempo efectivo, en la especialidad requerida en Obras similares, de acuerdo a lo indicado en el Formato N° 9. Las experiencias deberán estar  sustentadas con las constancias o certificados correspondientes.

Se entiende como Obra Similar a las obras de: Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras a nivel de asfaltado (Asfalto en caliente, en frío, TSB).

Una vez otorgada y consentida la buena pro, los profesionales propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarán en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos.

Los profesionales pueden participar con más de un postor, sin ser esto, motivo de descalificación para el postor y el profesional.

Para efectos de evaluación no se considerarán experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen (El tiempo de traslape no se considerará en uno de los servicios presentados).

14.0	APERTURA DEL SOBRE Nº 2. - PROPUESTA  ECONÓMICA

14.1	El segundo Acto Público corresponde a la Apertura del Sobre Nº 2 y se realizará en la fecha indicada en la convocatoria, salvo comunicación expresa  del Comité Especial.

14.2	En este Acto Público, antes de la apertura de las Propuestas Económicas, se procederá como sigue:

- El Notario Público presentará al Comité Especial los Sobres Nº 2 Propuesta Económica, los mismos que permanecieron en su custodia y que también serán mostrados a los asistentes.

- Seguidamente, se dará lectura al Acta  del Comité Especial señalando el resultado de la Evaluación de los  Sobres Nº 1 -  Propuesta Técnica.

- A los Postores descalificados en el Sobre Nº 1, les será devuelto su correspondiente Sobre Nº 2, sin abrir.

14.3   A continuación, se procederá a abrir los sobres que contienen la Propuesta Económica de los postores aptos en la  evaluación de la Propuesta Técnica. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las bases, de no ser así, el Comité Especial devolverá los  documentos al postor, teniéndolos por no presentados.

La propuesta económica de los postores debe incluir todos los conceptos que incidan sobre ella, salvo que los postores gocen de exoneraciones legales. Así, los postores de la región amazónica -siempre que cumplan con los supuestos previstos en Ley 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía y el Decreto Supremo Nº 083-2005-PCM y demás normas relacionadas- no deberán incluir dentro de sus propuestas el monto correspondiente al IGV, el cual es objeto de exoneración legal.

No obstante, en la medida que los límites del valor referencial no constituyen parámetros válidos cuando se comparan con ofertas que no incluyen IGV -como es el caso de las ofertas de los postores de la región amazónica-, en los procesos de selección convocados en la región amazónica, las Entidades deben efectuar la comparación de las ofertas económicas de los proveedores exonerados del pago del IGV con los límites 90% y 110%, calculando estos últimos sobre el valor referencial sin IGV. En atención a lo anterior, a efecto de determinar la admisión de las propuestas económicas se deberán observar los siguientes límites:

Límites para las propuestas de postores no exonerados del pago del IGV

Monto Mínimo 90%:	Setentiseis Millones Quinientos Once Mil Doscientos Cincuenticuatro y 24/100 	Nuevos Soles (S/. 76 511 254,24)

Monto Máximo 110%:		Noventitrés Millones Quinientos Trece Mil Setecientos Cincuenticinco y 18/100 Nuevos Soles (S/. 93 513 755,18)

Límites para las propuestas de postores exonerados del pago del IGV

Monto Mínimo 90%:	Sesenticuatro Millones Doscientos Noventicinco Mil Ciento Setentiuno y 64/100 	Nuevos Soles (S/. 64 295 171,64)

Monto Máximo 110%:	Setentiocho Millones Quinientos Ochentidos Mil Novecientos Ochentisiete y

54/100 Nuevos Soles  (S/. 78 582 987,54)

Las propuestas que excedan tales límites serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

14.4	La evaluación de la propuesta económica se llevará a cabo de acuerdo al Artículo 69° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido (100 puntos) a la propuesta económica de menor costo, independiente de si ésta contempla o no el IGV. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula (Artículo 69º del Reglamento):

Pi = Om x PMPE Oi

Donde :

i		=	Propuesta

Pi	=	Puntaje de la oferta económica i

Oi	= 	Oferta Económica i

Om	=	Oferta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=	Puntaje máximo de la Propuesta Económica   (100 puntos)

14.5	Sobre la base de la integración de los Datos Contenidos en los Cuadros Resumen de Evaluación Propuesta Técnica y Resumen de Evaluación Propuesta Económica (REPT y REPE respectivamente), se confeccionará y presentará el Cuadro Resumen del Puntaje Total (RPT).

El Puntaje Total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes alcanzados en la Evaluación Técnica y Evaluación Económica, como se describe a continuación:

PTPi = C1 x PTi + C2 x PEi

Donde:

PTPi		=	Puntaje Total del postor i.

PTi			=	Puntaje por Evaluación Técnica del postor i

PEi		=	Puntaje por Evaluación Económica del postor i

C1		=	0.6

C2		=	0.4

El Postor con el Puntaje Total más alto, se hará acreedor a la Buena Pro. En todos los casos el puntaje será calculado hasta el tercer decimal sin redondeo.

15.0	DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

15.1	Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones respectivas, se procede a determinar el Puntaje Total de las mismas, según lo señalado en el Artículo 72º del Reglamento. El Comité Especial, a través de un Cuadro Comparativo, anunciará el orden de prelación de los postores. Se elegirá como oferta ganadora a la que obtenga el mayor Puntaje Total, previa verificación aritmética de la oferta económica.

15.2	En caso de Empate se procederá de acuerdo al artículo 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

15.3	En atención al artículo 32º de la Ley, el Comité Especial otorgará la Buena Pro aún en los casos en que  se declare como válida una única oferta.

15.4	En caso que la propuesta con el mayor puntaje total sea superior al valor referencial hasta los límites establecidos, se procederá de acuerdo al artículo 33° de la Ley.

15.5	Los resultados se tendrán por notificados el día del acto público de otorgamiento de la buena pro, sin admitir prueba en contrario. En esa misma fecha se publicará en el SEACE el acta correspondiente y los cuadros de calificación técnica y económica.

15.6	Una vez otorgada la buena pro los postores que lo requieran podrán tener acceso al expediente de contratación, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

15.6.1	Debe solicitarse con un escrito dirigido al Presidente del Comité Especial, durante los dos días inmediatos siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento de la Buena Pro, indicando el nombre, además del tipo y número de documento de identidad de las personas que efectuarán la revisión, en un máximo de dos (02) personas.

15.6.2	La solicitud debe ser concedida el mismo día en que es solicitada. Solo podrá ser denegada  si quien la solicita no tiene la condición de postor. Los adquirientes de Bases que no hubieran presentado propuestas no pueden tener acceso a las propuestas mientras se encuentre en trámite el proceso de selección, luego solo podrán hacerlo a través de los mecanismos de acceso a la información a que se refiere la Ley N° 27806 y la Resolución Ministerial N° 194-2003-MTC/01 del 17.03.2003. Las solicitudes presentadas a partir de las 16:00 horas serán concedidas el día hábil inmediato siguiente.

15.6.3	La revisión de las propuestas de los postores se realizará en presencia de un representante del área (Gerencia o Unidad) a la que pertenece el Presidente del Comité Especial, el que deberá vigilar que la persona que efectúa la revisión no deteriore, marque, adultere ni desglose la propuesta, en cuyo caso deberá pedir el concurso del personal de seguridad de la Entidad y de ser  el caso de la Policía Nacional.

15.6.4	La sola participación en el proceso autoriza a la Entidad a que permita el acceso a las propuestas, en la forma, modo y oportunidad indicada en los párrafos anteriores. Asimismo, el acceso a las propuestas sólo es permitido a efectos de garantizar que la elección de la propuesta ganadora se encuentra arreglada a Ley, por lo que quienes solicitan la revisión asumen plena y exclusiva responsabilidad por el uso de la información contenida en éstas.

16.0	IMPUGNACIONES

Se procederá de acuerdo a lo indicado en el Artículo 11° del DU 24-2006.

17.0 	DECLARATORIA  DE DESIERTO

17.1	El Comité Especial declarará desierta la Licitación en los siguientes casos:

- Cuando no se presenten propuestas

- Cuando no quede  válida ninguna oferta.

La Entidad declarara desierta la Licitación de presentarse la situación descrita en el numeral 2), Artículo 203º del Reglamento, relacionado con la negativa del Postor que quedó en segundo lugar para firmar el contrato.

17.2	En atención al artículo 85º del Reglamento, la publicación sobre la declaratoria de desierto de la Licitación, será registrada en el SEACE, dentro de los dos (2) días de producida.

18.0	SUSCRIPCION DE CONTRATO

18.1	Al día hábil siguiente al consentimiento de la buena pro, PROVIAS NACIONAL citará al postor ganador, otorgándole un plazo de tres (03) días hábiles dentro del cual deberá presentarse a suscribir el contrato con toda la documentación requerida.

18.2	La documentación requerida para efectos de la suscripción del Contrato, es la siguiente:

- Constancia  vigente de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado, emitida por el CONSUCODE.

- Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

- Copia simple del Testimonio de Constitución y poder del Representante Legal.

- Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC).

- Contrato de Consorcio, con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

- Calendario de Avance de Obra Valorizado, en concordancia con el Cronograma de Desembolsos establecido y sustentado en la programación de obra PERT-PCM concordante con el plazo, la que también deberá ser presentada.

- El Calendario de Adquisición de Materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

- Declaración Jurada de confirmación de la utilización del equipo mecánico ofertado.

- Bases integradas y expediente técnico visado por el Representante Legal de la Empresa, en señal de conformidad con los mismos. La presentación de este documento no exime a la Entidad de responsabilidad por defectos que pudieran detectarse en el expediente técnico.

En caso de Consorcio, se tomará en cuenta lo indicado el numeral 10.0 de las presentes Bases en concordancia con la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE-PRE.

El Postor adjudicado tendrá un plazo de diez (10) hábiles contados a partir de la suscripción del contrato para presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento. Dicha garantía -Carta Fianza y/o Póliza de Caución- será incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, debiendo ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. La garantía será por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, con vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De no presentarse la garantía en el plazo establecido el contrato será resuelto, remitiendo los actuados a CONSUCODE para su inhabilitación.

18.3	En caso que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado para la suscripción del contrato,   perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En este caso se citará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, aplicando los mismos plazos establecidos en el numeral anterior. Si este postor llamado como segunda opción no suscribe  el contrato, se declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.

18.4	El Contrato se ajustará a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas, tal como lo establece el     artículo 36º  del TUO de la Ley.

19.0	ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS

Forman parte integrante del Contrato, además del documento contractual, las Bases integradas del      proceso de selección y las Propuestas Técnica y Económica del Contratista. El orden de prelación de  estos documentos es el siguiente:

1º     El Contrato de Obra

2º  Las Bases integradas, conteniendo los Pliegos Absolutorios de Consultas y Observaciones y el                      Pronunciamiento del CONSUCODE, si los hubiera.

3º     El Expediente Técnico

4º     Propuestas Técnica y Económica del Contratista

20.0	ASPECTOS  ESPECÌFICOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Los rubros que se indica a continuación se regirán por lo dispuesto en el Título IV.  Ejecución Contractual,  Capítulo III . Normas Especiales para la Ejecución de Obras, que comprende desde el Artículo 239° hasta el Artículo 271° del  Reglamento:

  - Aspectos Generales (**)

  - Adelantos

  - Control de las Obras

  - Cuaderno de Obra

  - Valorizaciones y Pagos.

  - Ampliaciones de Plazo

  - Obras adicionales

  - Resolución del contrato de obra

  - Recepción de Obra

  - Liquidación del Contrato de Obra

(**) En referencia a lo establecido en el Articulo 240 inciso 3, se indica que PROVIAS NACIONAL ha previsto efectuar entregas parciales de terreno, para lo cual realizara coordinaciones previas con el  Contratista y el Supervisor.

21.0	SOLUCIÒN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Según Proforma de Contrato.

22.0	POLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR

Según Proforma de Contrato.

23.0		RELACION DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO

La relación de equipo mínimo requerido se encuentra precisada en  los Documentos de Licitación (Expediente Técnico, Volumen: Presupuesto, bajo el título: “Relación de Equipo Mínimo”, folio N° 71).

La Entidad podrá verificar la exactitud de la Declaración Jurada propuesta por EL CONTRATISTA en su propuesta técnica.

En caso de verificarse que no se cuenta con la disponibilidad del equipo mínimo, dicha situación será comunicada al CONSUCODE para las acciones correspondientes.

Si durante la ejecución de la obra el equipo ofertado necesitase ser sustituido por otro u otros de mayor rendimiento, este hecho no será causal de un adicional de costos o de una ampliación de plazo.

FORMATOS

FORMATO Nº 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El representante legal del Postor .................................................., que suscribe el presente documento, declara Bajo Juramento que los datos consignados en este formato, se ajustan a la verdad.:

1.	NOMBRE O RAZON SOCIAL

(Debe ser conforme a la Escritura de Constitución)

2.	NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS

.................................................................................................................................

- REPRESENTANTE LEGAL ............................  , inscrito en el Registro de Mandatos con el N° ....................

4.	DOMICILIO LEGAL

5.	CIUDAD

6.	PAIS

7.	CORREO ELECTRÓNICO

8.	TELEFONO

9.	RUC .............................................................................................…......................................................

10.	FAX

11.	NOMBRE ORIGINAL ……………………………………………………………………………………………

12.	AÑO DE CONSTITUCION  ........................................ ..........................................................

_____________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

NOTA:	En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que lo integran deberán presentar este formato.

FORMATO Nº 2

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

(Referencia: Artículo 76º del Reglamento)

El postor que suscribe declara bajo juramento:

- Que no tiene impedimento para participar en el presente proceso de selección, ni para contratar con el Estado,  conforme al Artículo  9º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

- Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso.

- Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

- Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones complementarias y modificatorias .

Lima,

_____________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

NOTA:	En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que lo integran deberán presentar este formato.

FORMATO Nº 3

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Yo, ____________________________________________________________, Representante Legal del Postor ________________________________________________, confirmo que en atención al Principio de Moralidad señalado en el Reglamento del TUO de la Ley  de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no se ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o indirectamente a través de  terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicación, y no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la Libre Competencia.

Atentamente,

Lima,

FORMATO Nº 4

PROMESA DE CONSORCIO

Los que suscriben, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por el presente documento, hemos convenido en formar un Consorcio, para participar en la LP PSA N° 0001-2007-MTC/20 cuyo objeto es la ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Km. 34+000 - Km. 59+000, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.	La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

2.	Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones:

| Empresa | Participación (1) | Obligaciones ( Ref.: Directiva Nº 003-2003/COMSUCODE/PRE) |
| --- | --- | --- |

(1)	El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3.	El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.

4.	La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5.	El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con DNI/CE. No. ______________ , quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6.	La sede del Consorcio es:

Dirección postal	___________________________________________

Dirección electrónica	___________________________________________

Teléfono	___________________________________________

En señal de conformidad, se firma el ________ de _______del 2007.

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

de cada uno de los integrantes)

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

Nota: 	El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio, manteniendo las condiciones mínimas indicadas.

FORMATO N° 5

PLAZO DE EJECUCION

Lima, __________________

Señores

Comité Especial de la LP PSA N° 0001-2007-MTC/20

Jr.  Zorritos Nº 1203 -  Lima

Lima.

REFERENCIA:	LP PSA N° 0001-2007-MTC/20

Con relación a la Licitación Pública de la Referencia, comunicamos a ustedes que nuestra propuesta Técnico - Económica considera un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario, en cumplimiento del requisito técnico mínimo establecido en el numeral 1.4 de las Bases.

Atentamente,

______________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO Nº 6

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE EQUIPO MINIMO

| UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA | CANTIDAD | TIPO DE TENENCIA | ANTIGUEDAD | UBICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Propio, Leasing o alquiler |  |  |

Nota: El Postor ofertará el equipo mínimo necesario para la ejecución de la obra de acuerdo a su estudio económico, pero deberá respetar y tener en cuenta el mínimo precisado.

La relación de equipo mínimo de referencia se encuentra precisada en  los Documentos de Licitación (Expediente Técnico, Volumen: Presupuesto, bajo el título: “Relación de Equipo Mínimo”, folio N° 71).

La acreditación de la relación de equipos mínimos se deberá efectuar mediante declaración jurada. No será necesaria la presentación de copias de las facturas o compromisos de alquiler.

Se acepta una antigüedad de 15 años para la maquinaria y de 10 años para los vehículos. Se aceptará antigüedad hasta 20 años para maquinaria y 15 años para vehículos siempre y cuando en la propuesta técnica se demuestre con certificados de talleres especializados que el equipo referido ha sido sometido a reparación integral (overhaul)  que garantice su desempeño en obra.

El Postor que suscribe se compromete a mantener y emplear en la obra el equipo ofertado precedentemente lo cual se avalará con la firma del presente formato.

_____________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO N°  07

EXPERIENCIA EN OBRAS  EN GENERAL

Postor:  ________________________________________________________________________________________________

| Contratista | Descripción de la Obra | Cliente | Fecha | Monto de la Liquidación | Consorcio | % Particip. | IPC | Monto actualizado al mes del Valor Referencial | % Particip. (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Término |  |  |  | A la fecha de la Liquidación | Al mes del Valor Referencial |  |  | Nº de Folio |

(*).-	IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptarán las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

- Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de la liquidación hasta  la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio promedio del mes de la liquidación y luego se actualizará a la fecha solicitada.

-	Se considerará el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra

- Se calificarán las obras consignadas en el formato debidamente sustentadas con copias simples de contrato y sus respectivas actas de recepción y conformidad cuando se trate de contratos suscritos con entidades publicas nacionales. Para acreditar experiencia con entidades privadas o públicas extranjeras se aceptará copia simple del contrato, certificado y/o constancia de conformidad de la ejecución de obra que deberá incluir el monto final de obra, fecha de inicio y término de la obra.

- Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

- En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, debiendo acreditarse documentadamente, el porcentaje de participación.

(5):   La evaluación de los Consorcios, se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº 004-2007/CONSUCODE/PRE publicado en el Peruano el 16.03.07

_____________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO Nº  08

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (*)

Postor:  ________________________________________________________________________________________________

| Contratista | Descripción de la Obra | Cliente | Fecha | Monto de la Liquidación | Consorcio | % Particip. | IPC | Monto actualizado al mes del Valor Referencial | % Particip. (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Término |  |  |  | A la fecha de la Liquidación | Al mes del Valor Referencial |  |  | Nº de Folio |

(*).- Se considera Obra Similar para efecto de la presente Licitación: Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras a nivel de asfaltado (Asfalto en caliente, en frío, TSB).

-  IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptarán las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

-  Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de la liquidación hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional,  considerando el tipo de cambio promedio del mes de la liquidación y luego se actualizará a la fecha solicitada.

-  Se considerará el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 15 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de Obra

-  Se calificarán las obras consignados en el formato debidamente sustentadas con copias simples del contrato y su respectivas actas de recepción y conformidad cuando se trate de contratos sucritos con entidades publicas nacionales.    Para

acreditar experiencia con entidades privadas o publicas extranjeras se aceptará copia simple del contrato, certificado y/o constancia de conformidad de la ejecución de la obra que deberán incluir monto final de la  obra, fecha de inicio y termino de    la obra. El valor mínimo de cada obra es el 20% del valor referencial.

-  Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o

constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

-  En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, debiendo acreditarse documentadamente, el porcentaje de participación. Asimismo, se aceptará obras que han sido ejecutadas en consorcio

cuyo monto total de la Obra es mayor del 20% del Valor Referencial de esta licitación, pero que al aplicarle el porcentaje de participación resulta un monto menor del 20% de este valor referencial, teniendo en cuenta el

Pronunciamiento Nº 318-2005/GTN.

(5):   La evaluación de los Consorcios, se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº 004-2007/CONSUCODE/PRE publicado en el Peruano el 16.03.07

_____________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO Nº 09

#### EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el C.V. de cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes certificados y/o Constancias.

NOMBRE:______________________		PROFESIÓN:____________________________________

CARGO POR OCUPAR: ____________________________________________________________________

| 1. DATOS DEL PROFESIONAL |
| --- |
| UNIVERSITARIOS |
| Nº DE ORDEN | UNIVERSIDAD | TITULO OBTENIDO | FECHA DE GRADO (mes – año) | COLEGIATURA |
|  |  |  |  | Nº | Fecha | Nº Folio |

| 2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD |
| --- |
| Nº DE ORDEN | OBRA | RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE | CARGO DESEMPEÑADO | PERIODO |
|  |  |  |  | Inicio Término | Duración | Nº Folio |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Notas:

1.	El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2.	La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberán anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.

3.	La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

____________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO Nº 10

SITUACION ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA

El Postor deberá presentar los valores de los siguientes Indicadores Financieros del año 2006:

| Índice solicitado | Valor presentado | Valor promedio (Sólo en caso de consorcios) |
| --- | --- | --- |
| Índice de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) |  |  |
| Índice de Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) |  |  |
| Índice Patrimonial (Patrimonio Neto/Activo Total) |  |  |

Los valores presentados deberán ser sustentados con el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas presentado a la SUNAT para el año 2006.

Los índices deberán redondearse al segundo decimal.

En caso de consorcios se tendrán las siguientes consideraciones:

-  Para efectos de la asignación de puntajes de cada Índice, se tomará el promedio ponderado, de los índices presentados por cada empresa integrante del Consorcio. El promedio deberá ser redondeado al segundo decimal.

_____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO N° 11

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA  ECONOMICA

Lima , _____  de ___________  del 2007

Señores

COMITÉ ESPECIAL DE LA LP PSA N° 0001-2007-MTC/20

Jr.  Zorritos  Nº 1203 - Lima

Lima-Perú

Referencia: LP PSA N° 0001-2007-MTC/20

Después de haber examinado los Documentos de Licitación presentamos nuestra Propuesta Económica para Ejecutar la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Km. 34+000 - Km. 59+000, objeto de la LP PSA N° 0001-2007-MTC/20, convocada por PROVIAS NACIONAL.

El monto de nuestra Propuesta  Económica es de: ___(monto en letras)____  Nuevos Soles (S/.____(monto en números)___.xx ), incluido el IGV.

El presupuesto ofertado ha sido elaborado con precios vigentes al mes de enero del 2007.

La Propuesta Económica que se presenta, está en concordancia con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, PROVIAS NACIONAL tiene derecho a invalidar nuestra participación.

La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y está contenida en el segundo Sobre - Propuesta Económica - según lo establecen las Bases.

### Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

Atentamente,

_____________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

Anexos:

Propuesta Económica

PROPUESTA ECONÓMICA

LP PSA N° 0001-2007-MTC/20

Objeto.-  Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Km 34+000 - Km 59+000, objeto de la LP PSA N° 0001-2007-MTC/20, convocada por PROVIAS NACIONAL.

Precios vigentes al: mes de enero del 2007

| Partida | Descripción | Unidad | Metrado (1) | Costo Unitario (2) | Parcial (1)*(2) | Sub Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

………………………..

……………………….

………………………

Costo Directo : ...……………………………………………………………

+ Gastos Generales Fijos  ( ____ % CD):  ………………………………

+ Gastos Generales Variables ( ______ % CD): ……………………….

+ Utilidad (______ % CD) : ……………………………………………….

________________________________________________________

Sub Total:……….....…………………………………………………………

+ I.G.V. ( 19% del ST):    …………………………………………………..

________________________________________________________

TOTAL ...................................................................................................

TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA:_________________________ Nuevos Soles ( S/.___________)

_____________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO Nº 12

FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

PROPONENTE:

Consulta N(..................

Referencia(s) de las Bases Sección: ............ Numeral:............. Página: ..............

Consulta:

PROPONENTE:

Consulta N(..................

Referencia(s) de las Bases Sección: ............ Numeral:............. Página: ..............

Consulta:

Nota.- Este formulario será llenado en Arial Narrow  11

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

N°           -2007-MTC/20

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra que celebran de una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, con RUC Nº 20503503639,  con domicilio legal en Jr. Zorritos Nº 1203, 3er Piso, Cercado de Lima, Perú, debidamente representado por su Director Ejecutivo (e), ING. OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS, designado por Resolución Ministerial Nº 704-2006-MTC/02 del 08 de setiembre de 2006 e identificado con D.N.I. N° 08647425; a quien en adelante se le denominará PROVIAS NACIONAL y, de la otra parte el NOMBRE DEL CONTRATISTA., con domicilio legal en DOMICILIO DEL CONTRATISTA, con RUC Nº ......................, con dirección electrónica ...........@............com.pe, representado por (Nombre del Representante Legal), identificado con DNI Nº ...................., según Testimonio ...................., que se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, y que suscriben en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA:  ANTECEDENTES

1.1	PROVIAS NACIONAL ha previsto la ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tarapoto - Juanjuí, Tramo: Km 34+000 - Km 59+000, en una longitud de 25.00 Km, ubicada en el departamento de San Martín, la misma que en adelante se denominará LA OBRA, que se ejecutará  financiada con Recursos Ordinarios del Gobierno Peruano, sujeto a la disponibilidad y presupuestal y financiera de la Entidad durante el periodo de ejecución de LA OBRA.

1.2	En tal sentido, PROVIAS NACIONAL convocó a la Licitación Publica por Proceso de Selección Abreviado LP PSA Nº 0001-2007-MTC/20, mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, por un Valor Referencial de S/. 85 012 504,71 (Ochenticinco Millones Doce Mil Quinientos Cuatro y 71/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, con precios referidos al mes de enero del 2007

1.3	La LP PSA Nº 0001-2007-MTC/20, ha sido convocada bajo el sistema de Proceso de Selección Abreviado, aprobado por Decreto de Urgencia N° 024-2006, publicado el 26.09.2006; rigiendo supletoriamente el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y sus modificatorias, excepto en aquello que expresamente ha sido regulado en el citado Decreto de Urgencia.

1.4	Como resultado de la Licitación Pública convocada, el Comité Especial encargado de su conducción otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su Propuesta Económica ascendente a la suma de S/. ..............(en letras/100 Nuevos Soles.), incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de enero del 2007.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de la Obra precisada en el Numeral 1.1 de la Cláusula Primera del Presente Contrato, de acuerdo a los documentos integrantes del Expediente Técnico y la propuesta técnica y económica respectiva, los que se incorporan como parte integrante de este Contrato.

TERCERA: VIGENCIA Y  PLAZO

3.1	El Contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción del documento que lo contiene y rige hasta el consentimiento de la liquidación de LA OBRA. El plazo de ejecución contractual se computa según Artículo 206° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, antes indicado.

El plazo de ejecución de los trabajos es de trescientos sesenta (360) días naturales.

El cómputo del plazo de la ejecución de la obra se efectuará desde el día siguiente en que se cumplan la totalidad de las condiciones contempladas en el artículo 240° del Reglamento. Asimismo con relación a lo previsto en el inciso 3 del artículo precedente, PROVIAS NACIONAL ha programado efectuar entregas parciales de terreno, para ello dicha parte a entregar, contará con la libre disponibilidad del terreno o lugar donde se ejecutará LA OBRA; previa coordinación con EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, para su ejecución.

3.2	LA OBRA está presupuestada con Recursos Ordinarios provenientes del crédito suplementario autorizado mediante Ley N° 28880 del 06.09.06; estando sujeta su ejecución a la disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego, en el marco de los calendarios de compromisos, las asignaciones trimestrales de gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondientes para el año 2007, conforme a lo establecido en el Artículo 5°.- Racionalidad y Disciplina de la Ley N° 28927, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 y Artículo 27°, Numeral 27.3,  de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respectivamente.

3.3	El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avances Valorizado, asimismo se adjunta el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras entregados, que constituyen anexos del presente Contrato.

3.4	El plazo sólo podrá ser ampliado cuando se justifiquen documentadamente las causales previstas en el Artículo 258º del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, anteriormente mencionado.

3.5	De igual forma para el cumplimiento del pedido de ampliación del plazo EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 259º del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, antes referido.

CUARTA: ASPECTOS ECONOMICOS

4.1	El monto del Contrato asciende a la suma de S/. ...............................(EN LETRAS /100 Nuevos Soles.), incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de enero del 2007, según la Oferta Económica de EL CONTRATISTA.

4.2	El pago se efectuará mediante valorizaciones de avance mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta del monto del Contrato.

4.3	Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por PROVIAS NACIONAL, no serán reconocidos.

4.4	Garantía de Fiel Cumplimiento

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser equivalente al 10% del monto del Contrato incluido el IGV, y extendida a favor de PROVIAS NACIONAL, a través de una Carta Fianza y/o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática emitida y ejecutable en la ciudad de Lima. Su otorgante (fiador solidario) debe ser una entidad autorizada para operar en el país y para emitir este tipo de instrumentos por la Superintendencia de Banca y Seguros. La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento será al solo requerimiento escrito de PROVIAS NACIONAL, y deberá mantenerse vigente hasta que quede consentida la Liquidación del Contrato. Su original permanecerá en custodia en la Unidad de Tesorería de la Gerencia de Administración.

PROVIAS NACIONAL ejecutará la Garantía si no fuese renovada oportunamente por EL CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en el Numeral 1) del Artículo 221° del Reglamento de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aludido.

Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 10°, inciso k) del Decreto de Urgencia N° 024-2006, la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento debe efectuarse, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes, contados desde la suscripción del presente Contrato.

El incumplimiento de EL CONTRATISTA en la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento determinará la resolución automática del Contrato y la obligación de PROVIAS NACIONAL de poner este hecho en conocimiento del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para la inhabilitación de EL CONTRATISTA para contratar con el Estado, por un plazo mínimo de un (01) año calendario.

A la firma del presente Contrato, EL CONTRATISTA está obligado a presentar, a excepción de la Garantía de Fiel Cumplimiento los documentos que establezcan las Bases del proceso y:

a) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Contrato de consorcio, con firmas legalizadas de los asociados o sus representantes, de ser el caso.

#### QUINTA: ADELANTO DIRECTO

5.1	PROVIAS NACIONAL otorgará a solicitud de EL CONTRATISTA un Adelanto Directo por un monto máximo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, o en el Contrato (Arts. 243º y 244º del Reglamento), incluyendo el I.G.V. y lo dispuesto por el Articulo 244º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, citado.

5.2	El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza y/o Póliza de Caución por igual monto, incluyendo el I.G.V., solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al sólo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, otorgada por una empresa autorizada para operar en el país y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, a favor de PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo  213º del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, indicado.

5.3	La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las valorizaciones mensuales.

5.4	La renovación de la Garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto Directo pendientes de amortización

5.5	Las amortizaciones y deducciones del reajuste por el Adelanto Directo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

5.6	El tratamiento del Adelanto Directo se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 219°, del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, referido.

### SEXTA: ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS

6.1	PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA, según Art. 245° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado referido, entregará el importe para materiales e insumos que se utilizarán de acuerdo al Calendario de Adquisición de Materiales, previa entrega de la Garantía referida en el Numeral 6.3 de esta Cláusula Contractual, y según lo dispuesto en el ultimo párrafo del Art. 219º del Reglamento de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, citado.

6.2	El valor de los materiales e insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA y no podrá exceder el 40% del monto del Contrato.

6.3	Los Adelantos para Materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Garantía, a través de una Carta Fianza Bancaria y/o Póliza de Caución solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de PROVIAS NACIONAL, vigente hasta la amortización total del Adelanto para Materiales.

6.4	La amortización del Adelanto para Materiales e Insumos, se efectuará según lo dispuesto en el Articulo 246 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, antes señalado.

###### SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA

7.1	LA OBRA, estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS NACIONAL, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la inspección de PROVIAS NACIONAL.

7.2	EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL.

7.3	Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la seguridad de la vida de personas y de LA OBRA, o la propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por excepción, acatará de inmediato y sin apelación, disposiciones que EL SUPERVISOR dicte, tendientes a mitigar o superar esa contingencia.

7.4	EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, separará a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA.

### OCTAVA: VALORIZACIONES Y METRADOS

8.1	Las valorizaciones de la ejecución de LA OBRA serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a cuenta, y serán elaboradas con los precios unitarios del Valor Referencial, conforme al Artículo 255 del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, antes mencionado.

8.2	A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, EL CONTRATISTA tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el Contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los Artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. Para el  pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.

##### NOVENA: CUADERNO DE OBRA

9.1	El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo estipulado en el Artículo 253° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, anteriormente mencionado.

9.2	Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con el Artículo 254° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, señalado anteriormente.

### DECIMA:  DE LAS OBRAS ADICIONALES Y  OBRAS NUEVAS

10.1	Sólo procederá la ejecución de trabajos adicionales cuando se cuente previamente con la Resolución de la máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL y en los casos en que su valor, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, no supere el diez por ciento (10%) del monto del Contrato Original.

10.2	Los Trabajos Adicionales que superen el 10% del monto total del Contrato Original, luego de ser aprobados por la máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL, requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo dispone el Artículo 266° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, indicado.

10.3	El concepto, trámite y pago de los Trabajos Adicionales está normado en los “Lineamientos para cautelar el adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de Obras Públicas”, Directiva Nº 0012-2000-CG/OATJ-PRO modificada por Resoluciones de Contraloría Nº 036-2001-CG, del 16.03.2001.

10.4	El presupuesto de cualquier trabajo Adicional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los precios unitarios del Contrato; y, de no existir, se pactarán de mutuo acuerdo. En el presupuesto Adicional, se tendrá en cuenta lo previsto en el Articulo 265 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, referido.

DECIMO PRIMERA: SEGUROS

11.1	EL CONTRATISTA antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el Numeral 11.2 de esta Cláusula contractual, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las Bases. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido recepcionado por PROVIAS NACIONAL.

Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la Cláusula Décimo Cuarta, Sub-cláusula 14.1 del presente Contrato.

11.2   EL CONTRATISTA presentará una Póliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas después de la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra y antes de la presentación de la primera valorización (no mayor de 30 días):

### Coberturas:

Cobertura Básica  “A"

Daños materiales que sufran los bienes asegurados.

Cobertura "B"

Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica

Cobertura "C"

Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

Cobertura "D"

Daños causados directamente por el CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la Cláusula de Mantenimiento del Contrato de Construcción.

Cobertura "E"

Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por daños causados a bienes de terceros.

Cobertura "F"

La Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones personales.

Cobertura "G"

Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente Póliza

# Cláusulas adicionales

Riesgos Políticos tales como huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje

Responsabilidad Civil Cruzada

Mantenimiento ampliado

Almacenaje de Material de Construcción

Transportes

Error de Diseño

Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso y flete aéreo

Propiedades Adyacentes (i)

Subsuelos y/o masas de tierra (ii)

Sumas Aseguradas y deducibles

| Cobertura | Suma Asegurada | Deducibles |
| --- | --- | --- |
| Principal A | Valor total de LA OBRA | 10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA |
| Cobertura B | Valor total de LA OBRA | 5% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA |
| Cobertura C | Valor total de LA OBRA | 5% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA |
| Coberturas E y F | Por el 20% del valor de LA OBRA | 10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 500 |
| Cobertura G | Mínimo por el 10% del valor de LA OBRA | Sin deducible |
| Riesgos políticos | Mínimo por el 10% del valor de LA OBRA | 10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA |
| Error de diseño | Mínimo por el 10% del valor de LA OBRA | 10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA |
| Propiedades Adyacentes | Mínimo por el 5% del valor de LA OBRA | 10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 500 |
| Subsuelos y Masas de Tierra | Mínimo por el 5% del valor de LA OBRA | 10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 500 |

1.- 	Se deberá incluir un importe adicional equivalente al 5% del valor total del Contrato, para cubrir los gastos de rehabilitación de subsuelos y/o masas de tierras y/o superficiales en los que sea necesario incurrir después de la ocurrencia de un siniestro para la restitución completa de la zona afectada. (ii)

2.-	Se deberá incluir un importe adicional al 5% del valor total del Contrato, para cubrir la propiedad adyacente al lugar de las obras, que sin formar parte de estas quedan bajo la custodia de EL CONTRATISTA. (i)

3.-	Un importe adicional equivalente al 5% del valor total del Contrato, para cubrir la responsabilidad civil extraordinaria derivada de la ejecución de las obras, incluyéndose los daños ocasionados por la maquinaria y/o vehículos utilizados, trabajos con explosivos, debilitamiento de bases y considerándose como terceros entre sí a los asegurados.

4.-	Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7 remuneraciones.

11.3	La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de Obra, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si la Póliza de Seguro no se encuentra vigente.

11.4	   EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL un Endoso o Adenda de Cesión de Derechos a favor de la Entidad en la que conste que la Compañía de Seguros que emite la Póliza de Seguro, se compromete a no anular ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra Nº ........, sin previo aviso por escrito a PROVIAS NACIONAL con 30 días de anticipación.

11.5	EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL copia de la Factura cancelada por el pago de la prima correspondiente.

11.6	EL CONTRATISTA será responsable  de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la tramitación de un siniestro a la Compañía de Seguros.

11.7	EL CONTRATISTA será responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de la obra y/o los familiares del personal de la obra que sufran daños a consecuencia de algún siniestro; así como por el incumplimiento en materia de seguros exigidos por la Ley.

11.8	Queda expresamente establecido que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demás derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con PROVIAS NACIONAL.

Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra PROVIAS NACIONAL será asumido directa y plenamente por el CONTRATISTA.

11.9	Las coberturas de la Póliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la Cláusula Décimo Primera de la Proforma de Contrato adjunta a las Bases del Proceso de Selección, coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, ente público supervisor en este tema.

Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas indicados en la cláusula C de cobertura están referidos a aquellos producidos por eventos de la naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones realizadas por el contratista.

DECIMO SEGUNDA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

12.1	Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL CONTRATISTA deberá proponer a PROVIAS NACIONAL con (10) diez días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente.

Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.

El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y no esté debidamente justificado, será causal de aplicación de la Cláusula Décimo Cuarta, Subcláusula 14.3.

12.2	 EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado aprobado por PROVIAS NACIONAL, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el Artículo 242° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

Así mismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su Propuesta, así como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los trabajos.

12.3	Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.

12.4	EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico - administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

12.5	EL CONTRATISTA dará por terminados los Servicios de cualesquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL.

En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a PROVIAS NACIONAL el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) días naturales y en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta, se considerará por aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL

13.1	Las partes acuerdan que cualquier controversia que se derive de la ejecución o interpretación del Contrato, incluida la que se refiera a su nulidad e invalidez, se resolverá mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

13.2   Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los artículos 276° y 277° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y  Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 084-2004-PCM.

13.3  El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral, según el procedimiento establecido en el Articulo 280° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, antes indicado.

13.4  En caso  que el monto de la cuantía de la solicitud de arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la solicitud, la controversia será resuelta por Arbitro Único, designado de acuerdo con el Artículo 280º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, referido anteriormente. En caso que la controversia verse sobre materia de cuantía indeterminable, ésta deberá ser resuelta por un Tribunal Arbitral conforme al numeral 13.3 precedente.

13.5    Vencido el plazo de ley, y ante la rebeldía y/o falta de acuerdo de las partes en cumplir con la designación o a falta de acuerdo entre los Árbitros para la designación del tercero, la designación será realizada por el CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - CONSUCODE. La decisión que emita el indicado Consejo es inimpugnable.

13.6    Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de  Árbitros del SNCA - CONSUCODE,  vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral.

13.7    El Tribunal Arbitral o el Arbitro Único, de común acuerdo con las partes, establecerán las reglas bajo las cuales se realizará el arbitraje, respetando la presente Cláusula Arbitral. En caso de no llegar a un acuerdo, las reglas del proceso arbitral serán establecidas por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único, respetando la presente Cláusula Arbitral.

13.8   El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.

13.9	Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado a favor de la parte vencedora.

DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES

  - En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las Garantías a que se refieren los Artículos 222° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº  084-2004-PCM; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x Monto Penalidad diaria = ------------------------------------------ F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F= 0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) días F= 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

14.2	Si EL CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que ejecuta, PROVIAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello.

Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato observando las formalidades consignadas en los artículos 40° de la Ley y 226° del Reglamento de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,  anteriormente mencionado.

14.3	En atención al Artículo 223º del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, referido, para los cambios del personal profesional calificado de EL CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica se tendrán las siguientes consideraciones:

14.3.1   Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, y el profesional de reemplazo tiene iguales o mayores calificaciones que el profesional reemplazado, PROVIAS NACIONAL optará entre resolver el contrato o aplicar una penalidad equivalente al 0.25% del monto del Contrato, el que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

14.3.2	Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, y el profesional de reemplazo tiene menores calificaciones que el profesional reemplazado, PROVIAS NACIONAL procederá a la resolución de contrato.

14.3.3	Si el cambio del profesional cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL no será de aplicación penalidad alguna.

DECIMO QUINTA:  INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

PROVIAS NACIONAL, podrá intervenir económicamente LA OBRA, por las causales y siguiendo el procedimiento establecido en la Directiva N° 001-2003/CONSUCODE/PRE, concordante con lo establecido en el Articulo 264º del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aludido.

DECIMO SEXTA:  RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

16.1	PROVIAS NACIONAL podrá dar por resuelto administrativamente este Contrato en los casos que EL CONTRATISTA:

16.1.1	Incumpla injustificadamente los plazos de inicio o de ejecución de LA OBRA o de cualquier otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia.

16.1.2	Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos.

16.1.3	No cumpla con presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento dentro del plazo máximo de diez (10) días contados desde la suscripción del presente Contrato.

16.1.4	Otras causales de conformidad con el Art. 225º del Reglamento de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, antes indicado.

16.2	La ejecución del presente contrato, queda condicionada a la asignación de recursos financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediéndose a la resolución del presente contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA, acorde a lo dispuesto por el Art. 27º, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

16.3	Sin perjuicio de lo establecido en las Cláusulas Tercera y Vigésimo Octava, las partes podrán resolver el Contrato de mutuo acuerdo por causas atribuibles a ésta o por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor estableciendo los términos de la resolución. Para efectos de la liquidación se seguirá el procedimiento establecido en el Articulo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,  antes  indicado, considerando exclusivamente la parte efectivamente ejecutada de la Obra.

16.4	El proceso de resolución se sujetará al Artículo 267° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aludido, a excepción de la resolución por la causal señalada en el Numeral 16.1.3  de la Cláusula Décimo Sexta del presente Contrato, la misma que operará automáticamente por el sólo incumplimiento.

DECIMO SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA

La recepción de LA OBRA, se efectuará en concordancia con el Artículo 268° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº  084-2004-PCM.

DECIMO OCTAVA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidación del Contrato se presentará de conformidad con lo establecido en el Artículo 269º del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, antes señalado.

### DECIMO NOVENA: DEVOLUCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

19.1	Para que PROVIAS NACIONAL proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe haber quedado consentida la Liquidación Final del Contrato y cumplirse previamente por EL CONTRATISTA, lo siguiente:

19.1.1	Que presente el Acta de Recepción de la Obra sin Observaciones.

19.1.2	Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada y los Planos Post-Ejecución.

19.1.3	Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos laborales.

19.1.4	Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecución y el Plan de Acción a seguir para su implementación.

19.2     La ejecución de las Garantías se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 221º del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aludido.

VIGESIMA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO

20.1	EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el tramo donde se ubique LA OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

20.2	El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.

### VIGESIMO PRIMERA : CONTROL DE CALIDAD

21.1	EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de PROVIAS NACIONAL.

21.2	EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las indicaciones de PROVIAS NACIONAL, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados.

VIGESIMO SEGUNDA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

22.1	EL CONTRATISTA y sus eventuales subcontratistas están obligados a tomar personal no calificado de la zona.

22.2	EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.

VIGESIMO TERCERA: PERIODO DE GARANTIA

Queda establecido que si en el curso de los Siete (07) años siguientes a su Recepción sin observaciones, LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, éste será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar. EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que PROVIAS NACIONAL aceptó o recibió LA OBRA o que devolvió las Garantías, de conformidad con el Articulo 51º del TUO de la Ley   Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, anteriormente mencionado.

VIGESIMO CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA

24.1	EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y estricto cumplimiento de las Leyes del Perú.

24.2	En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.

VIGESIMO QUINTA: ACUERDOS VERBALES

Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, antes, durante el proceso de ejecución o después podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente Contrato.

VIGESIMO SEXTA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

EL CONTRATISTA aceptará todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a PROVIAS NACIONAL de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

VIGESIMO SEPTIMA: REGIMEN LEGAL

27.1	El presente Contrato se regirá por las Bases de Licitación, las que EL CONTRATISTA aceptará sin reservas.

27.2	El orden de prelación de documentos es el siguiente:

1º    El Contrato de Obra

2º   Las Bases integradas, conteniendo los Pliegos Absolutorios de Consultas y Observaciones y el Pronunciamiento del CONSUCODE, si los hubiera.

3º    El Expediente Técnico

4º    Propuestas Técnica y Económica del Contratista

27.3	A excepción de lo expresamente regulado en el Decreto de Urgencia N° 024-2006, publicado el 26.09.2006, la relación jurídico contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Ds. Ss. Nos. 083 y 084-2004-PCM, respectivamente, y supletoriamente por el Código Civil y demás Normas Conexas, por lo que es obligatorio remitirse a estas normas y a los Principios que las inspiran para la aplicación de las cláusulas del Contrato, su correcta interpretación en caso de vacíos, discrepancia con las Bases Integradas y/o la propuesta técnico-económica de EL CONTRATISTA; o, en casos en que el Contrato, las Bases Integradas o las propuestas contravengan la Ley y/o el Reglamento.

VIGESIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

28.1	Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos naturales, terremotos, etc., o actos del hombre que se encuentren fuera del control de las partes contratantes y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc., que imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 1315 del Código Civil).

28.2	Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

28.1.2	Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

28.2.2	El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los trabajos, en razón de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

28.2.3	Si la paralización de los trabajos por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiere por un período de sesenta (60) días naturales, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de LA OBRA reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.

28.2.4	En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días naturales, toda la información relacionada con LA OBRA y a través de EL SUPERVISOR, la Liquidación del Contrato, en un plazo de sesenta (60) días naturales.

VIGÉSIMO NOVENA: DOMICILIO LEGAL

29.1	Para los efectos de todas las comunicaciones entre PROVIAS NACIONAL y EL CONTRATISTA, ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier variación de domicilio para ser reputada como válida, debe comunicarse notarialmente con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.

29.2	En caso se omita el cumplimiento del plazo y formalidad señalados en el párrafo anterior, las partes acuerdan que las notificaciones que se efectúen al domicilio fijado en este Contrato se considerarán válidamente efectuadas para todo efecto legal; sin perjuicio de lo señalado en la cláusula siguiente.

TRIGÉSIMA: DE LAS NOTIFICACIÓNES

30.1	Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL CONTRATISTA en la introducción del presente Contrato y/o en la Declaración Jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica.

30.2	Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo Nº .......... de las Bases, con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

30.3	Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de   EL CONTRATISTA no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº .............de ..........), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

30.4	Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

TRIGÉSIMA PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

TRIGÉSIMO SEGUNDA: ESCRITURA PUBLICA

32.1	El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualesquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes a cargo de EL CONTRATISTA.

32.2	Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos, que detallados a continuación forman parte integrante de éste:

Anexo Nº 1	:	Testimonio de.......................................... y Poder de Representante Legal.

Anexo Nº 2	:	Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por CONSUCODE.

Anexo Nº 3	:	Bases Integradas de la Licitación y Expediente Técnico.

Anexo Nº 4	:	Calendario de Avance Valorizado.

Anexo Nº 5	:	Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

Anexo Nº 6	:	Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de Movilización y Desmovilización de   Equipos y Calendario de Utilización de Equipos.

Anexo Nº 7	:	Calendario de Utilización del Adelanto Directo.

Anexo Nº 8	:	Propuesta Técnica y Económica del Contratista.

Anexo Nº 9	:	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Anexo Nº 10	:	Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por CONSUCODE

Anexo Nº 11	:	Modelo de Notificación.

Suscriben en dos ejemplares, el presente Contrato.

En la Ciudad de Lima, el

PROVIAS NACIONAL 			       EL CONTRATISTA

--------------------------------------------------                       ----------------------------------------------

# Text boxes

Presidente de Comité Especial

Miembro de Comité Especial

Miembro de Comité Especial

Representante Legal